- БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  10 травня   2011 р.                                                                                                    №  212

м. Біла Церква

Про затвердження плану заходів

по впорядкуванню розміщення малих

архітектурних форм для провадження

підприємницької діяльності

на території м. Біла Церква

Розглянувши подання управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради №15/257 від 05.05.2011, управління житлово-комунального господарства міської ради №472 від 05.05.2011 та відділу з питань торгово-побутового обслуговування населення і громадського харчування міської ради №2-18-0136 від 05.05.2011 в зв’язку із змінами в законодавстві України щодо розміщення тимчасових споруд малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності, відповідно до Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», рішень Білоцерківської міської ради від 11.07.2008 №800 «Про затвердження Правил благоустрою території м. Біла Церква» та від 11.02.2010 №1275 «Про затвердження комплексної схеми з переліком місць розміщення стаціонарних малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності на територіях загального користування комунальної власності м. Біла Церква», виконавчий комітет міської ради вирішив:

- Затвердити план заходів по впорядкуванню розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності на території м. Біла Церква, згідно додатку.

- Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської ради надати дане рішення для оприлюднення через засоби масової інформації.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови  Джегура Г.В.

Міський  голова						В.П. Савчук

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від  10.05.2011 № 212

План  заходів  по  впорядкуванню  розміщення  малих  архітектурних  форм

для  провадження  підприємницької  діяльності  на  території  м. Біла  Церква.

- Суб’єктам господарювання, що здійснюють підприємницьку діяльність в малих архітектурних формах (далі – МАФ) які встановлені на території м. Біла Церква без відповідних дозволів щодо їх розміщення та документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою, терміном до 01.06.2011 звільнити самовільно зайняті земельні ділянки.

- Робочій групі по ліквідації самовільно встановлених МАФ:

  - Терміном до 20.05.2011 провести моніторинг розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності (далі – МАФ) суб’єктами господарювання на території м. Біла Церква з приводу відповідності їх розміщення нормативним актам щодо порядку розташування МАФ. За результатами моніторингу встановити перелік МАФ (як стаціонарних – кіосків та павільйонів, так і пересувних причепів, що встановлені як стаціонарні), які встановлені на території м. Біла Церква без відповідних дозволів  щодо їх  розміщення та документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою.

- Комунальній установі Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою міста Біла Церква» та комунальним підприємствам  Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційним конторам №№ 1÷8  організувати проведення робіт з демонтажу МАФ, які встановлені на земельних ділянках без документів, що посвідчують право користування землею, згідно переліку самовільно встановлених МАФ, визначеного моніторингом зі складанням відповідних актів у відповідності до чинного законодавства України.

- Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління» здійснити заходи по обладнанню спеціального майданчика для приймання на тимчасове зберігання демонтованих МАФ.

- Комунальному підприємству Київської обласної ради «Білоцерківсвітло», комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал» та іншим підприємствам та організаціям (за їх згодою) виділяти на вимогу робочої групи спеціалізовану техніку, спеціалістів та засоби для проведення робіт з демонтажу.

- Комунальній установі Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою міста Біла Церква» (Майборода В.В.), Управлінню житлово-комунального господарства міської ради (Ореховський О.П.):

  - Вжити всіх належних заходів щодо приведення земельних ділянок, на яких розташовувались демонтовані МАФ, у придатний для використання стан.

  - Здійснити заходи щодо відшкодування збитків суб’єктами господарювання, завданих ними об’єктам благоустрою міста.

- Відділу з питань землекористування Білоцерківської міської ради (Ракарчук С.А.) здійснити заходи щодо поновлення договорів оренди землі із суб’єктами господарювання, що здійснюють підприємницьку діяльність в малих архітектурних формах, які встановлені на території м. Біла Церква.

Керуючий справами

виконавчого комітету				Н.І. Дудко