Додаток

до рішення сесії

Білоцерківської  міської ради

30 червня 2016 року № 195-12-VII

| Заходи з ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі м.Білої Церкви на 2016 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування заходів | Сума, тис грн |  | Джерело фінансування |  | Термін виконання |  | Відповідальний виконавець |  |
| Капітальний ремонт, реконструкція, будівництво обєктів вулично-дорожньої мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт доріг (в т.ч. ПКД) | 21173,00 |  | місцевий бюджет (міський, обласний) |  | квітень-листопад |  | Відділ капітального будівництва Білоцерківської міської ради |  |
| 2 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних, міжбудинкових доріг та прибудинкових територій (в т.ч. ПКД) | 13300,00 |  | місцевий бюджет (міський) |  | квітень-листопад |  | Відділ капітального будівництва Білоцерківської міської ради |  |
| 3 | Капітальний ремонт тротуарів (в т.ч. ПКД) | 6451,30 |  | місцевий бюджет (міський) |  | квітень-листопад |  | Відділ капітального будівництва Білоцерківської міської ради |  |
| 4 | Капітальний ремонт зливової каналізації та дренажу (в т.ч. ПКД) | 2100,00 |  | місцевий бюджет (міський) |  | квітень-листопад |  | Відділ капітального будівництва Білоцерківської міської ради |  |
| 5 | Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту (в т.ч. ПКД) | 921,10 |  | місцевий бюджет (міський) |  | квітень-листопад |  | Відділ капітального будівництва Білоцерківської міської ради |  |
| 6 | Капітальний ремонт мостів та шляхопроводів (в т.ч. ПКД) | 96060,00 |  | місцевий бюджет (міський, обласний) |  | квітень-листопад |  | Відділ капітального будівництва Білоцерківської міської ради |  |
| 7 | Реконструкція доріг (в т.ч.ПКД) | 1500,00 |  | місцевий бюджет (міський, обласний) |  | квітень-листопад |  | Відділ капітального будівництва Білоцерківської міської ради |  |
| 8 | Реконструкція зливової каналізації, водовідведення та дренажу (в т.ч. ПКД) | 650,00 |  | місцевий бюджет (міський) |  | квітень-листопад |  | Відділ капітального будівництва Білоцерківської міської ради |  |
| 9 | Реконструкція світлофорних обєктів (в т.ч. ПКД) | 1780,00 |  | місцевий бюджет (міський) |  | березень-грудень |  | Відділ капітального будівництва Білоцерківської міської ради |  |
| 10 | Реконструкція тротуарної частини (в т.ч. ПКД) | 1910,00 |  | місцевий бюджет (міський) |  | квітень-листопад |  | Відділ капітального будівництва Білоцерківської міської ради |  |
| 11 | Реконструкція (модернізація) вуличного освітлення (в т.ч. ПКД) | 7622,51 |  | місцевий бюджет (міський) |  | березень-грудень |  | Відділ капітального будівництва Білоцерківської міської ради |  |
| 12 | Реконструкція ремонт мостів та шляхопроводів (в т.ч. ПКД) | 293000,00 |  | місцевий бюджет (міський, обласний) |  | березеь-грудень |  | Відділ капітального будівництва Білоцерківської міської ради |  |
| 13 | Будівництво світлофорних об’єктів (в т.ч. ПКД) | 740,00 |  | місцевий бюджет (міський) |  | березень-грудень |  | Відділ капітального будівництва Білоцерківської міської ради |  |
| 14 | Будівництво об’їздних доріг в м.Білій Церкві (в т.ч. ПКД) | 20,00 |  | місцевий бюджет (міський) |  | квітень-листопад |  | Відділ капітального будівництва Білоцерківської міської ради |  |
| 15 | Будівництво наземних та підземних пішохідних переходів(в т ч. ПКД) | 200,00 |  | місцевий бюджет (міський) |  | квітень-листопад |  | Відділ капітального будівництва Білоцерківської міської ради |  |
|  | Всього капітальний ремонт, реконструкція, будівництво обєктів вулично-дорожньої мережі | 447427,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| Поточний ремонт обєктів вулично-дорожньої мережі міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Поточний ремонт територій загального користування, в т.ч. |  | 16500,00 |  | місцевий бюджет (міський, обласний) |  |  |  | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради |
|  | Середній та дрібний ремонт обєктів вуличної мережі (відновлення покриття, ремонт бордюрного каменю і поребриків, зелені насадження тощо) |  | 10500,00 |  | місцевий бюджет (міський, обласний) |  | квітень-листопад |  |  |
|  | Середній та дрібний ремонт технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки, огороджувальні пристрої), лавок, нанесення дорожньої розмітки тощо |  | 5000,00 |  | місцевий бюджет (міський) |  | січень-грудень |  |  |
|  | Середній та дрібний ремонт водостічної мережі (водостоки, водоприймальні та оглядові колодязі, люки та решітки тощо) |  | 1000,00 |  | місцевий бюджет (міський) |  | січень-грудень |  |  |
| 17 | Поточний ремонт прибудинкових територій |  | 7000,00 |  | місцевий бюджет (міський) |  | квітень-листопад |  | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради |
| 18 | Поточний ремонт світлофорних обєктів |  | 400,00 |  | місцевий бюджет (міський) |  | січень-грудень |  | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради |
| 19 | Поточний ремонт мостів та шляхопроводів |  | 1000,00 |  | місцевий бюджет (міський) |  | квітень-листопад |  | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради |
| 20 | Влаштування посадкових майданчиків на зупинках громадського транспорту з установленням навісу чи павільйону |  | 200,00 |  | місцевий бюджет (міський) |  | лютий-грудень |  | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради |
| 21 | Поточний ремонт зупинок громадського транспорту |  | 200,00 |  | місцевий бюджет (міський) |  | березень-грудень |  | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради |
|  | Всього поточний ремонт об’єктів вулично-дорожньої мережі міста |  | 25300,00 |  |  |  |  |  |  |
| Утримання обєктів вулично-дорожньої мережі міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Послуги щодо очищування інші (санітарна очистка та аналогічні послуги, послуги з утилізації) |  | 12000,00 |  | місцевий бюджет (міський) |  | січень-грудень |  | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради |
| 23 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ |  | 100,00 |  | місцевий бюджет (міський) |  | березень-грудень |  | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради |
| 24 | Утримання зливової каналізації |  | 1400,00 |  | місцевий бюджет (міський) |  | січень-грудень |  | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради |
| 25 | Утримання світлофорних об’єктів |  | 500,00 |  | місцевий бюджет (міський) |  | січень-грудень |  | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради |
| 26 | Послуги з технічного обслуговування систем вуличного освітлення (технічне обслуговування мереж вуличного освітлення) |  | 3000,0 |  | місцевий бюджет (міський) |  | січень-грудень |  | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради |
| 27 | Обслуговування лічильників вуличного освітлення |  | 50,0 |  | місцевий бюджет (міський) |  | січень-грудень |  | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради |
| 28 | Випробування заземлень пунктів, включення повітряних та кабельних ліній мереж вуличного освітлення |  | 10,0 |  | місцевий бюджет (міський) |  | січень-грудень |  | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради |
| 29 | Фарбування пішохідних огороджень |  | 170,00 |  | місцевий бюджет (міський) |  | березень-грудень |  | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради |
| 30 | Послуги комбіновані щодо ліквідації аварійних ситуацій на різних об’єктах благоустрою |  | 100,00 |  | місцевий бюджет (міський) |  | січень-грудень |  | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради |
| 31 | Розробка схеми організації дорожнього руху м. Білої Церкви |  | 200,00 |  | місцевий бюджет (міський) |  | лютий-грудень |  | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради |
| 32 | Розробка комплексної схеми руху громадського транспорту міста Білої Церкви |  | 190,00 |  | місцевий бюджет (міський) |  | травень-грудень |  | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради |
| 33 | Інвентаризація об’єктів благоустрою |  | 1000,00 |  | місцевий бюджет (міський) |  | лютий-грудень |  | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради |
| 34 | Проведення незалежної оцінки майна (зупинки громадського транспорту) |  | 200,00 |  | місцевий бюджет (міський) |  | лютий-грудень |  | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради |
| 35 | Розробка схем дислокацій ЗРДР та заходів щодо ліквідації МКДТП |  | 70,00 |  | місцевий бюджет (міський) |  | лютий-грудень |  | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради |
|  | Всього утримання об’єктів вулично-дорожньої мережі міста |  | 18920,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Разом |  | 491717,91 |  |  |  |  |  |  |

Секретар міської ради							Б.М.Смуток