## ЗАТВЕРДЖЕНО

## рішення Білоцерківської міської ради

від 29 червня 2017  року  № 949-34-VII

Білоцерківська міська

програма удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку міста Білої Церкви Київської області

на друге півріччя 2017 - 2018 роки

м. Біла Церква

2017 рік

### ЗМІСТ

| №№ з.п. | Зміст програми | Сторінки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт програми | 3 – 4 |
| 2 | Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма | 4 – 6 |
| 3 | Визначення мети програми | 6 |
| 4 | Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми | 6 - 7 |
| 5 | Перелік завдань, заходів програми та результативні показники | 7 |
| 6 | Напрями діяльності та заходи програми | 8 - 12 |
| 7 | Координація та контроль за ходом виконання програми | 12 |

ПАСПОРТ

Білоцерківської міської програми удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку міста Білої Церкви Київської області на 2017 - 2018 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Закон України «Про загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки» від 07 червня 2012 року № 4909-VІ, Кодекс цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 року № 5403-VI (ст. 19), Київська обласна цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2014-2017 роки, затверджена рішенням Київської обласної ради від 26 червня 2014 № 789-42-VI |
| 3. | Розробник та відповідальний виконавець Програми | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | Комбінований центр телекомунікацій № 225 Київської обласної філії ПАТ «Укртелеком», Білоцерківський районний відділ Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області |
| 5. | Учасники Програми | Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, Міське фінансове управління Білоцерківської міської ради, Управління економіки Білоцерківської міської ради, Суб’єкти господарювання, що розташовані на території міста Білої Церкви, Білоцерківський районний відділ Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області |
| 6. | Головний розпорядник коштів | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради |
| 7. | Термін реалізації Програми | Друге півріччя 2017 – 2018 роки |
| 8. | Етапи виконання Програми | Один етап, з другого півріччя 2017 по 2018 роки |
| 9. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Міський бюджет, Бюджети суб’єктів господарювання, що залучаються для удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку міста |
| 10. | Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми (тис. грн.) | Всього: 1889,792; у тому числі: 1. Міський бюджет: 1235,6; 2. Бюджети підприємств міста: 654,192 |

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ,

НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

2.1. Білоцерківська міська програма програми удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку міста Білої Церкви Київської області на друге півріччя 2017 - 2018 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Закону України «Про загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного  та природного характеру на 2013-2017 роки» від 07 червня 2012 року № 4909-VІ, Кодексу цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 року № 5403-VI, обласної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення  пожежної безпеки на 2014-2017 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 26.06.2014 року № 789-42-VI і спрямована на реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій міста Білої Церкви від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру шляхом забезпечення гарантованого та оперативного оповіщення і інформування органів управління, сил цивільного захисту та населення міста щодо дій в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

2.2. Існуюча нині  система оповіщення міста, яка є складовою частиною державної  системи централізованого оповіщення, побудована у 70-80-х роках минулого століття за командно-сигнальним принципом в умовах глобального воєнного протистояння та орієнтована на доведення сигналів оповіщення лише в особливий період. На цей час система централізованого оповіщення не відповідає сучасним вимогам і практично зруйнована з часу приватизації ПАТ «Укртелекому», процес руйнації прийняв незворотній  характер.

Структура системи не враховує зміни, що відбулися у суспільстві, зокрема за період становлення і розвитку України як незалежної держави, а саме:

структури центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також  органів місцевого самоврядування;

структури системи цивільного захисту і діючих на цей час законодавчих та інших нормативно-правових актів у відповідній сфері;

структури сил реагування на надзвичайні ситуації та їх правового статусу;

економічно-правових відносин між суб’єктами, що залучаються до оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій (форми власності, новоутворених суб’єктів).

Також існуюча система централізованого оповіщення має критичний стан технічного забезпечення, що обумовлено:

більш ніж трикратним перевищенням установлених строків експлуатації технічних засобів оповіщення;

моральною застарілістю технологій оброблення і передачі інформації;

неможливістю використання на окремих ділянках застарілих зразків апаратури оповіщення, які працюють за аналоговим принципом, у зв’язку із впровадженням сучасних цифрових телекомунікаційних систем;

зменшенням кількості радіоприймачів, які використовуються населенням під час отримання повідомлення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;

неузгодженістю технічних характеристик апаратури, яка використовується у системі, з технічними характеристиками сучасних побутових електронних пристроїв зв’язку, приймання та обробки інформації (комп’ютери, телефони, телевізори, радіоприймачі тощо), які знаходяться у користуванні більшості населення.

Таким чином, існуюча система централізованого оповіщення практично неспроможна забезпечити виконання покладених на неї завдань. Враховуючи економічну і соціальну значущість оповіщення та комплексний характер його реалізації у разі виникнення надзвичайних ситуацій воєнного, соціального, техногенного та природного характеру, необхідно зазначити, що на цей час назріла необхідність її удосконалення, приведення у відповідність з вимогами світових стандартів та розвитку на державному, регіональному і місцевому рівнях з урахуванням новітніх інформаційних та телекомунікаційних технологій і змін, що відбулися у суспільстві.

2.3. Статтею 19 Кодексу цивільного захисту України, який введений в дію з 01.07.2013 року, створення та підтримання у постійній готовності місцевої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування покладено на органи місцевого самоврядування.

2.4. Необхідність удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку міста зумовлена наявністю на території нашого міста безлічі потенційних небезпек, які створюють реальну загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі, і державного рівня. Так, на території міста з населенням у 209 тис. мешканців:

1) Розташовані:

- 91 потенційно-небезпечний об’єкт, з яких 8 об’єктів підвищеної небезпеки, 3 об’єкти хімічно небезпечні, 2 бази зберігання паливно-мастильних матеріалів;

- військові склади, де зберігаються боєприпаси, високотоксичні компоненти ракетного палива, паливно-мастильні матеріали;

- аеродром військового призначення.

2) Через місто, у тому числі і через центр, проходять:

- електрифікована залізниця протяжністю в 14км;

- транзитні автомобільні маршрути державного значення сполученням м. Кременець – м. Київ, м. Кременець  - м. Одеса

через які перевозяться вантажі у великих обсягах, у тому числі, і хімічно небезпечні речовини.

3) На річці Рось, яка перетинає місто, вище за течією розташоване велике водосховище, руйнування греблі якого призведе до підтоплення значної частини території міста.

4) Більшість обладнання і комунікацій життєзабезпечення населення і суб’єктів господарювання в силу своєї довготривалої експлуатації знаходиться в аварійному стані. Особливо – аварійний стан магістральної мережі теплопостачання «ТЕЦ – місто», яка забезпечує теплопостачанням третю частину населення міста.

2.5. Актуальність даного питання обумовлена також продовженням на сході нашої країни бойових дій і непередбаченістю їх перебігу в майбутньому, що створює додаткову небезпеку для населення нашого міста і необхідність їх термінового оповіщення для оперативного укриття у разі виникнення небезпеки воєнного характеру.

3. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Головною метою Програми є створення міської системи оповіщення з урахуванням новітніх інформаційних та телекомунікаційних технологій, що забезпечить гарантоване та оперативне:

- оповіщення органів управління, сил цивільного захисту та населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій;

- інформування населення про перебіг надзвичайної ситуації, про небезпеки, що виникають, про порядок дій в умовах надзвичайної ситуації, про хід виконання робіт з локалізації надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків.

Гарантоване і своєчасне оповіщення органів управління, сил цивільного захисту та населення у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій дозволяє істотно зменшити їх негативний вплив та скоротити час і ресурси, які витрачаються для ліквідації їх наслідків.

4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І СПОСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ,

СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Оповіщення у сфері цивільного захисту по існуючій системі централізованого оповіщення передбачено наступним чином.

Перед передачею повідомлення про загрозу та виникнення надзвичайної ситуації на 3 – 5 хвилин включаються електричні сирени, що означає: «Увага всім!», після якого мережею дротового радіомовлення передається термінова інформація для населення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації.

Сигнал, який необхідний для запуску електричних сирен, передається через лінії електричного зв’язку (телефонні), а для її роботи необхідне електричне живлення на 380в або 220в, в залежності від марки електричної сирени. Апаратура для запуску електричних сирен морально і технічно застаріла і промисловістю вже давно не виробляється.

Кількість радіоточок, на які доходить необхідна інформація, з року в рік зменшується, а в новобудовах вже і не передбачається, встановлені раніше на території міста гучномовці зникли з невідомих причин.

Враховуючи вище зазначене, можна підкреслити, що оптимальним варіантом створення міської системи оповіщення є створення нової системи оповіщення міста з урахуванням новітніх інформаційних та телекомунікаційних технологій, використовуючи існуючу мережу дротового радіо мовлення, та можливістю дублювання сигналів та інформації, що передаються через державну систему централізованого оповіщення.

Джерелами фінансування Програми є кошти міського бюджету, кошти міських підприємств, установ і організацій усіх форм власності, добровільні пожертвування фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інші, незаборонені законодавством джерела.

Фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджету здійснювати в обсягах, передбачених рішенням міської ради про міський бюджет на відповідний рік, виходячи з реальних можливостей бюджету та її пріоритетів.

Програму передбачається виконати в один етап, протягом другого півріччя  2017 – 2018 років.

5. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ  ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

У рамках виконання Програми передбачається вирішити наступні завдання та здійснити заходи за такими основними напрямами:

вивчення ринку послуг з улаштування систем оповіщення населених пунктів України та визначення підприємства, яке виготовить проектно-кошторисну документацію та виконує роботи з улаштування системи оповіщення міста;

вивчення питання щодо стану діючої міської системи оповіщення, яка є складовою державної централізованої системи оповіщення, з метою визначення можливості  і доцільності використання її обладнання у складі нової системи оповіщення міста;

виготовлення проектно-кошторисної документації для улаштування системи оповіщення міста Білої Церкви з урахуванням новітніх інформаційних та телекомунікаційних технологій, а також, особливостей територіального розташування міста і її архітектури;

узгодження виготовленої проектно-кошторисної документації з Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області (ст. 19 Кодексу Цивільного захисту України);

створення автоматизованого робочого місця цілодобової  чергової служби, оперативного реагування на загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, його обладнання необхідними сучасними телекомунікаційними засобами;

улаштування системи оповіщення міста Біла Церква з метою охоплення 100% території міста.

6. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

6.1. Вивчення ринку послуг з улаштування систем оповіщення населених пунктів України та визначення підприємства, яке виготовить проектно-кошторисну документацію та виконує роботи з улаштування системи оповіщення міста.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради,

Білоцерківський районний відділ Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області (за згодою),

Комбінований центр телекомунікацій № 225 Київської обласної філії ПАТ «Укртелеком»

(за згодою)

Протягом дії програми

6.2. Вивчення питання щодо стану діючої міської системи оповіщення, яка є складовою державної централізованої системи оповіщення, з метою визначення можливості  і доцільності використання її обладнання у складі нової системи оповіщення міста.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради,

Білоцерківський районний відділ Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області (за згодою),

Комбінований центр телекомунікацій № 225 Київської обласної філії ПАТ «Укртелеком»,

(за згодою),

Протягом двох місяців після затвердження Програми

6.3. Виготовлення проектно-кошторисної документації для улаштування системи оповіщення міста Білої Церкви з урахуванням новітніх інформаційних та телекомунікаційних технологій, а також, особливостей територіального, рельєфного  розташування міста і її архітектури.

Спеціалізоване підприємство, установа, організація (за згодою)

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради,

Комбінований центр телекомунікацій № 225 Київської обласної філії ПАТ «Укртелеком», (за згодою),

Протягом трьох місяців після затвердження Програми

6.4. Узгодження виготовленої проектно-кошторисної документації з Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області ( ст. 19 Кодексу Цивільного захисту України)

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради,

Протягом місяця після виготовлення проектно-кошторисної документації

6.5. Підготовка приміщення, створення автоматизованого робочого місця цілодобової  чергової служби, оперативного реагування на загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій , його обладнання необхідними сучасними телекомунікаційними засобами.

6.5.1. Підготовка приміщення для цілодобової чергової служби, забезпечення його необхідними зручностями та меблями за програмою «Безпечне місто Біла Церква» (СМАРТ-СІТІ: Безпека) на 2016-2018 роки», затвердженою рішенням міської ради від 01 грудня 2016 року  № 380-20-VIІ.

Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради,

Протягом місяця після виготовлення проектно-кошторисної документації

6.5.2. Створення автоматизованого робочого місця цілодобової  чергової служби, оперативного реагування на загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій , його обладнання необхідними сучасними телекомунікаційними засобами

Спеціалізоване підприємство, установа, організація (за згодою)

Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради,

Протягом двох місяців після виготовлення проектно-кошторисної документації

6.6. Улаштування системи оповіщення міста Біла Церква з метою охоплення 100% території міста:

6.6.1. Встановлення 10 комплектів сигнально-гучномовних пристроїв потужністю 600вт з резервним живленням для передачі звукової сирени та оповіщення населення на відкритій території міста з чутністю:

-  звуку сирени – до 1000м;

- розбірливої мови – до 500м

Спеціалізоване підприємство, установа, організація (за згодою)

Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради,

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради

Протягом другого півріччя 2017 – 2018 років

6.6.2. Встановлення пристрою управління мережею мовлення для перехоплення існуючої системи оповіщення на міському транспорті пасажирського перевезення

Спеціалізоване підприємство, установа, організація (за згодою)

Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради,

Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління»

Керівники підприємств, що зайняті міським пасажирським перевезенням  (за згодою),

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради

Протягом другого півріччя 2017 – 2018 років

6.6.3. Встановлення пристроїв управління мережею мовлення для перехоплення існуючих систем оповіщення на відкритих територіях з масовим перебуванням людей:

1. Парк культури і відпочинку ім. Шевченка;

2. Державний дендропарк «Олександрія» НАН України;

3. Ринок ТОВ «Комфорт», вул. Ярмаркова, 4;

4. Ринок «Оберіг», вул. Крижанівського, 3;

5. Ринок ТОВ «Маркет Ш.- О.- В.», бульвар Олександрійський, 95в;

6. Авто ринок «Екипаж», вул. Толстого, 40б;

7. Критий ринок, бул. Олександрійський , 60;

8. Ринок ВАТ «Білоцерківець», вул. Таращанська, 155а;

9. Ринок масиву Леваневського, вул. Героїв Крут, 2.

Спеціалізоване підприємство, установа, організація (за згодою)

Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради,

Керівник Державного дендропарку «Олександрія» НАН України, керівники ринків (за згодою),

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради

Протягом другого півріччя 2017 – 2018 років

6.6.4. Встановлення пристроїв управління мережею мовлення для перехоплення існуючих систем оповіщення торгівельних центрів:

1. Торгівельний центр «Гермес», вул. Ярослава Мудрого, 40;

2. Торгівельний центр «Вега», вул. Героїв Небесної Сотні, 2а;

3. Гіпермаркет «Епіцентр К», вул. Леваневського, 83.

Спеціалізоване підприємство, установа, організація (за згодою)

Керівники торгівельних центрів, гіпермаркету (за згодою),

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради

Протягом другого півріччя 2017 – 2018 років

6.6.5. Встановлення пристроїв управління мережею мовлення для перехоплення радіо FM, ефірного телебачення, кабельного телебачення, проводового мовлення:

1. Комбінований центр телекомунікацій № 225 Київської ОФ «Укртелеком» (мережа

проводового радіо, інтернет провайдер);

2. ТОВ «Телерадіокомпанія «Белком» (радіо FM, інтернет провайдер);

3. ПП Телерадіокомпанія «Рось Телеком-1» (кабельне телебачення);

4. Білоцерківський філіал Телерадіокомпанії та інтернет провайдер «ВОЛЯ»;

5. Приватне підприємство «МАГНУС» (інтернет провайдер);

6. Приватне підприємство «БКМ» (інтернет провайдер).

Спеціалізоване підприємство, установа, організація (за згодою)

Керівники підприємств телекомунікацій     (за згодою),

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради

Протягом другого півріччя 2017 – 2018 років

6.6.6. Встановлення пристроїв управління мережею мовлення для перехоплення існуючих систем оповіщення великих підприємств міста:

1. ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо»,  вул. Леваневського, 95;

2. ПрАТ «Росава», вул. Леваневського, 91;

3. КП «Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс», вул. Гайок, 4а;

4. ПрАТ «Білоцерківська теплоцентраль», вул. П. Запорожця, 361;

5. ПАТ «ЖЛК-Україна»  вул. Сквирське шосе, 176;

6. ФОП «Тихонюк», вул. Січневого прориву, 72

7. КП «Білоцерківхлібопродукт», вул. Офіцерська, 6.

Спеціалізоване підприємство, установа, організація (за згодою)

Керівники підприємств (за згодою),

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради

Протягом другого півріччя 2017 – 2018 років

6.6.7. Встановлення пристрою управління мережею мовлення для перехоплення локальної системи міського вуличного радіо «Рідне місто».

Спеціалізоване підприємство, установа, організація (за згодою)

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради

Протягом другого півріччя 2017 – 2018 років

6.6.8. Встановлення, впровадження інших систем (пристроїв, обладнання), які можуть буди задіяні у системі централізованого оповіщення і зв’язку міста Білої Церкви на засадах державно-приватного партнерства

Спеціалізоване підприємство, установа, організація (за згодою)

Підприємства, установи, організації             (за згодою)

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради

Протягом другого півріччя 2017 – 2018 років

7. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.

| №№ пунктів програми | Перелік заходів програми | Орієнтовні обсяги фінан-сування. тис. грн. | Строки виконання заходу | Джерело фінансу-вання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації для улаштування системи оповіщення міста Біла Церква з урахуванням новітніх інформаційних та телекомунікаційних технологій, а також, особливостей територіального розташування міста і її архітектури | 155,0 | Друга половина 2017 року | Кошти місцевого бюджету |
| 6.5.2. | Створення автоматизованого робочого місця цілодобової чергової служби, оперативного реагування на загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, його обладнання необхідними сучасними телекомунікаційними засобами. | 55,927 | Друга половина 2017 року | Кошти місцевого бюджету |
| 6.6.1. | Встановлення 10 комплектів сигнально-гучномовних пристроїв потужністю 600вт з резервним живленням для передачі звукової сирени та оповіщення населення на відкритої території міста. | 977,945 | Друга половина 2017 – 2018 роки | Кошти місцевого бюджету |
| 6.6.2. | Встановлення пристроїв управління мережею мовлення для перехоплення існуючих систем оповіщення SMARTBUS на міському транспорті пасажирського перевезення: | 23,364 | Друга половина 2017 – 2018 роки | Кошти місцевого бюджету |
|  |  | 93,456 |  | Кошти приватних перевізни-ків |
| 6.6.3. | Встановлення пристроїв управління мережею мовлення для перехоплення існуючих локальних систем оповіщення на відкритих територіях з масовим перебуванням людей (парки, ринки тощо) | 23,364 | Друга половина 2017 – 2018 роки | Кошти місцевого бюджету |
|  |  | 186,912 |  | Кошти власників локальних систем оповіщення |
| 6.6.4. | Встановлення пристроїв управління мережею мовлення для перехоплення існуючих систем оповіщення торгівельних центрів | 70,092 | Друга половина 2017 – 2018 роки | Кошти торгівельних центрів |
| 6.6.5. | Встановлення пристроїв управління мережею мовлення для перехоплення радіо FM ефірного телебачення, кабельного телебачення, проводового мовлення | 140,184 | Друга половина 2017 – 2018 роки | Кошти підприємств телекомуні-кацій |
| 6.6.6. | Встановлення пристроїв управління мережею мовлення для перехоплення існуючих систем оповіщення великих підприємств міста | 140,184 | Друга половина 2017 – 2018 роки | Кошти підпри-ємств |
| 6.6.7. | Встановлення пристрою управління мережею мовлення для перехоплення локальної системи міського вуличного радіо «Рідне місто» | 19,47 | Друга половина 2017 – 2018 роки | Кошти власника міського вуличного радіо «Рідне місто», |
| Всього: – 1889,792; у тому числі: 1. Міський бюджет: – 1235,6; 2. Бюджети підприємств міста: – 654,192; |  |  |  |  |

8. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію дій між виконавцями Програми, контроль за станом її виконання, визначення порядку взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), звітування тощо здійснює  Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради.

Секретар міської ради                                                            Б.М. Смуток