Додаток 1

до рішення   міської ради

від 07 вересня  2017 р. № 1130-35-VII

5. ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ В МІСТІ БІЛА ЦЕРКВА

НА ПЕРІОД  2017 – 2021 РОКІВ

| № п/ п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання заходу | Термін виконання | Орієнтовний обсяг фінансування 2017 – 2021 роки, тис.грн. по джерелам фінансування: (1) – міський бюджет (2) – інші та залучені кошти |  |  |  |  |  |  |  | Очікувані результати, ефективність впровадження |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Загальний обсяг | за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |  |
| І. Охорона водних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Покращення гідрологічного режиму та екологічного стану річки Рось з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок та житлових будинків в місті Біла Церква, Київської області | Департамент житлово-комунального господарства, відділ капітального будівництва міської ради | 2017 -2018 | 1500,0 (1) | 500,0 (1) | 1000,0 (1) | – |  | – |  | - |  | Покращення еколо-гічного стану русла р. Рось та якості води. Захист від підтоплення житлових забудов. |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Придбання обладнання для збору побутових відходів для встановлення на територіях прибережних смуг водних об’єктів міста та паркових зон | Департамент житлово-комунального господарства міської ради | 2017-2021 | 800,0 | 200,0 (1) | 150,0 (1) | 150,0 (1) | 150,0 (1) | 150,0 (1) | Запобігання забруднення водних об’єктів міста та земельних ресурсів |
| 1.12 | Придбання біотуалетів для встановлення їх на територіях водоохоронних зон водних об’єктів міста та паркових зон | Департамент житлово-комунального господарства міської ради | 2017 | 100,0 (1) | 100,0 (1) | - | - | - | - | Запобігання забруднення поверхневих вод водних об’єктів міста та земельних ресурсів |

Секретар міської ради                                                                                   Б.М.Смуток