БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 травня 2011 року                                                                                            № 194-09-VI

м. Біла Церква

Про  звіт заступника міського голови  про

виконання  Програми  реформування і розвитку

житлово-комунального господарства міста

Біла Церква   на 2008 – 2011 роки, затвердженої

рішенням  Білоцерківської міської ради № 710

від 27.03.2008 року

Заслухавши звіт заступника міського голови Гнатюка В.В. про виконання Програми реформування і розвитку  житлово-комунального господарства міста Біла Церква  на                 2008 – 2011 роки,  затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради № 710 від 27.03.2008 року,  відповідно до Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

Звіт заступника міського голови Гнатюка В.В.  про виконання Програми реформування і розвитку  житлово-комунального господарства міста Біла Церква  на 2008 – 2011 роки  взяти до відома ( додається).

Міський голова						В.П.Савчук

Звіт

про виконання Програми реформування і розвитку

житлово-комунального господарства міста Біла Церква на 2008-2011 роки.

Житлово-комунальне господарство – це одна з найважливіших галузей, яка забезпечує населення, підприємства та організації необхідними житлово-комунальними послугами, суттєво впливає на розвиток соціально-економічних відносин у місті.

Пріоритетні завдання розвитку житлово-комунального господарства визначені  міською Програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Біла Церква  на 2008-2011 роки.

За час дії Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Біла Церква на  2008-2011 роки, для оздоровлення фінансового становища житлово-комунального господарства м. Біла Церква були проведені наступні заходи:

-	здійснено приведення до відповідності тарифів на оплату житлово-комунальних послуг;

-	оптимізовано штатні розписи комунальних підприємств для заощаджень витрат по
заробітній платі;

-  здійснюється поетапна передача житлових будинків на баланс ОСББ;

-	встановлення бухгалтерської програми, яка дозволяє надходження коштів по квартплаті
розподіляти на облік побудинково, що забезпечить більш повне, всебічне та якісне надання житлово-комунальних послуг визначених житлових будинків, мешканцями яких проводиться їх оплата;

- проводиться зняття з балансу комунальних підприємств одноповерхових житлових будинків;

- розроблено та затверджено міську Програму поводження з твердими побутовими відходами;

-	впроваджується роздільний збір побутового сміття;

-	прийнято у комунальну власність комунальне підприємство Київської обласної ради  «Білоцерківводоканал»;

- проведено реорганізацію комунальних підприємств Білоцерківської міської ради;

- з метою спрощення стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги з мешканців всі комунальні підприємства, які надають послуги, звільнені від сплати державного мита з позовних заяв;

- щомісячно надається інформація щодо стягнення заборгованості по оплаті житлово- комунальним послугам з мешканців міста.

Житлове господарство

Житловий фонд міста Біла Церква складає 1001 будинків, із них 894 будинки – комунальної власності, 76 будинків власності ОСББ та ЖБК та 30 будинків - відомчі загальною площею 2,937 млн.кв.м.

У житловому господарстві експлуатацію та утримання житлового фонду в м. Біла Церква здійснюють 7 комунальних підприємств житлово-експлуатаційних контор, на балансі яких знаходиться 902 будинків, загальною площею 2894,6 тис.м2,  47 об'єднань (товариств) співвласників багатоквартирних будинків і 30 будинків утримуються  власними силами правлінь житлово-будівельних кооперативів.

З загальної кількості житла до категорії «ветхого» віднесено 26 житлових будинків загальною площею 5905м2.

У власність громадян передано шляхом приватизації 50,268 тис. квартир загальною площею 2,71 млн.м2.

Від відомств у комунальну власність міста прийнято 9,032 тис,м2 житлового фонду.

На капітальний ремонт житла за період дії міської Програми реформування розвитку житлово-комунального господарства на 2008-2011 роки було виділено та освоєно 10535967,75 грн. За цей час проведений капітальний ремонт шиферної покрівлі на 1985 м2   на суму 210574,23 грн., капітальний ремонт м’яких покрівель проведений на 12843 м2 на загальну суму 1108212,34 грн., проведено роботи по реконструкції покрівлі житлового фонду на 82995 м2 на суму 1246971,07 грн.

Для підвищення надійності, ефективності та безпечного функціонування ліфтового господарства, здійснений капітальний ремонт 133 ліфтів житлових будинків на суму 1173212,71 грн., проведений капітальний ремонт ліфтів ОСББ на суму 8946,00 грн., у 56 будинках виконані роботи по реконструкції ліфтів житлового фонду на суму 1940098,67 грн.

Виконуючи програму в частині зменшення теплових втрат житлових будинків, проведений капітальний ремонт між панельних швів 1210 квартир на суму 390963,61 грн.,  в 44 квартирах проведений капітальний ремонт вологих квартир на суму 116298,32 грн., виконані роботи по теплоізоляції внутрішньо будинкових трубопроводів у 8 будинках на суму 49808,68 грн., виконані роботи по теплоізоляції технічних поверхів у 8 квартирах на суму 50000,00 грн.

З метою збереження конструктивних елементів житлових будинків,  на виконання «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Біла церква на 2008-2014 роки» та для забезпечення безпеки мешканців житлових будинків комунальної власності проведений капітальний ремонт житлового будинку на суму 104440,97 грн., капітальний ремонт фасаду житлового будинку на суму 108615,00 грн.,  виконаний капітальний ремонт в15 під’їздах залізобетонних козирків на суму 49990 грн. , проведено реконструкцію 14 балконів  на суму 52207,39 грн. , виконані роботи по реконструкції застарілого житлового фонду в 2 будинках на суму 127106,00 грн. Проведений капітальний ремонт внутрішньо будинкової  електромережі гуртожитку по вул.. Гагаріна 35/33 на суму 14792,07 грн.. Виконаний капітальний ремонт внутрішньо будинкових трубопроводів ГВП на суму 22094,40 грн. та внутрішньо будинкових систем опалення на суму 79429,0 грн., проведена реконструкція внутрібудинкових трубопроводів ЦО на суму 46832,30 грн. Для зменшення витрат енергоресурсів була проведена заміна в 507 будинках плоских радіаторів 302474,84 грн. , встановлено 46 дверних блоків на суму 49990,00 грн., виконані роботи у 8 будинках по теплоізоляції технічних поверхів, проведена часткова реконструкція підпірної стінки по вул.. Некрасова,99 на суму 49992,00 грн.

На виконання Програми було замінено внутрішньо будинкові каналізаційні мережі на суму 17359,20 грн., проведена реконструкція внутрішньо будинкових мереж водоводу для розподілу гарячої та холодної води на суму 199998,90 грн.,  виконані роботи по реконструкції внутрішньо будинкових систем для стічних вод, включаючи дренажні та фекальні на суму 99999,60 грн., улаштовані пандуси на суму 19560,00 грн., проведені роботи по реконструкції електромереж житлового фонду в 2 будинках на суму 479586,00 грн. Для заміни газових приладів в 33 будинках витрачено 49990,00 грн.

Розроблено генеральний план (схему) перспективного розвитку систем теплопостачання м. Біла Церква на суму 801000,00 грн., проведено реконструкцію прибудинкових закріплених територій за ЖЕКами на суму 890116,60 грн., виконані роботи по реконструкції систем пожежної сигналізації, димовидалень, блисковозахисту в будинках підвищеної поверховості на суму 49733,95 грн., проведено реконструкцію дахових модульних котелень з заміною модулів опалення ГВП та іншого технологічного обладнання на суму 48814,67 грн., реконструкцію теплових мереж на суму 496759,23 грн. Виконаний капітальний ремонт котельні на суму 80000,00 грн.

Благоустрій та санітарна очистка міста

В м. Біла Церква обліковується 303 вулиці загальною протяжністю 453 км., в тому числі з твердим покриттям 293 км.. Довжина зливової каналізації складає 51,3 км.             Протяжність мереж вуличного освітлення складає 301,2км.. На даний час  в межах міста є 9 автомобільних, 2 пішохідних мости і 3 шляхопроводи. Площа автомобільних мостів складає 6.88 тис.м2, шляхопроводів - 12.8 тис.м2, пішохідних мостів - 466.84м2. Довжина відповідно 448.25м, 583.9м., 125.8 м. Загальна площа мостових споруд міста складає 20.15 тис.м2 , а загальна довжина - 1.16 тис.м2 . Матеріал вищевказаних споруд - залізобетон або залізобетон і бутовий камінь. Пішохідний міст через р.Рось по вул. Славіна - дерев’яний. На даний час в м. Біла Церква знаходиться в експлуатації 29 світлофорних об’єктів, 22 колектори зовнішньої зливової каналізації довжиною 51,3 кілометра.

Утримання доріг місцевого значення

| роки | Найменування | Адреси | Об’єм | Загальна сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Поточний ремонт доріг | 21 вулиця | 23,16 тис. м. кв. | 2 316 122 |
|  | Капітальний ремонт проїжджої частини | вул. 1 Піщана | 4,7 тис.м.кв. | 516 289 |
|  | Реконструкція вулиць місцевого значення | вул. Щорса. вул. Першотравнева. вул. Ярмаркова. | 17,95 тис. м. кв. | 1 974 676 |
|  | Асфальтування внутрібудинкових проїздів | територія ЖЕК 1-8 | 0,5 тис. м. кв. | 49 907 |
|  | Кошти інвесторів | бул. 1 Травня. вул. П.Запорожця. вул. Грибоедова. вул. Чуйкова. вул. Пушкінська. вул. Водопійна. вул. Томилівська. вул. Леваневського(Клумба). вул. Офіцерська. | 16,34 тис.м.кв. | 1 797 168 |
| 2009 | Поточний ремонт доріг | 24 вулиці | 14,34 тис.м.кв. | 1 577 624 |
|  | Реконструкція доріг місцевого значення | вул. Першотравнева | 7,44 тис.м.кв | 744 218 |
|  | Обласний бюджет | вул. Гординського-С.Наливайка вул. Логінова- Г.Ковбасюка | 18,18 тис.м.кв. | 2 000 000 |
|  | Реконструкція внутрішньо будинкових проїздів | вул. Леваневського 47/1 вул. Некрасова 30 | 0,75 тис.м.кв. | 90 200 |
| 2010 | Поточний ремонт доріг | 13 вулиць | 7,76 тис.м.кв | 932 159 |
|  | Кошти інвесторів | вул. Привокзальна вул. Я.Мудрого, вул. Б.Хмельницького вул. Мережна вул. Партизанська вул. Колгоспна вул. Гагаріна б-р 50-річчя Перемоги вул. Дружби | 2,77 тис.м.кв | 330 007 |
|  | Реконструкція тротуарів | б-р 50 р. Перемоги ( біля будинку СЗОШ інтернату 1-2 ступеню) б-р 50 р. Перемоги ( об’єкт: критий ринок, 5-та площадка) |  | 280 710 |
| Всього: | Поточний ремонт доріг | 58 вулиць | 45,26 тис. м2 | 4825905 |
|  | Капітальний ремонт проїжджої частини | 1вулиця | 4,7 тис. м2 | 516289 |
|  | Реконструкція доріг місцевого значення | 4 вулиці | 25,39 тис. м2 | 2718894 |
|  | Обласний бюджет |  | 18,18 тис. м2 | 2000000 |
|  | Кошти інвесторів | 18 вулиць | 19,11 тис. м2 | 2127175 |
|  | Асфальтування внутрішньо будинкових проїздів | ЖЕК 1-8 | 0,5 тис. м2 | 49907 |
|  | Реконструкція внутрішньо будинкових проїздів |  | 0,75 тис. м2 | 90200 |
|  | Реконструкція тротуарів |  |  | 280710 |
|  | Освоєно коштів: |  |  | 12609080 |

За період дії міської Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Біла Церква на 2008-2011 роки було виділено та освоєно 12609080 грн. В місті проведений поточний ремонт 58 вулиць ( площею 45,26 тис.м2 ) на загальну суму 4825905 грн., проведений капітальний ремонт проїжджої частини вулиці площею 4,7 тис. м2  на суму 516289 грн., реконструкцію доріг місцевого значення площею 25,39 тис. м2  на суму 2718894 грн., заасфальтовано внутрішньо будинкових проїздів площею 0,5 тис. м2   на суму 49907 грн., виконані роботи по реконструкції внутрішньо будинкових проїздів площею 0,75 тис. м2 на суму 90200 грн., реконструкцію тротуарів на суму 280710 грн.

За рахунок обласного бюджету у 2008-2009 році було відремонтовано 18,18 м2 дорожнього покриття на суму 2000000 грн., за кошти інвесторів – 18 вулиць площею  19,11 тис. м2 на суму 2127175 грн.

За рахунок коштів обласного бюджету в 2010 році проведений ремонт 13 доріг (площею 88,1 тис.м2) на загальну суму 11000,0 тис.грн.

За час дії Програми для забезпечення виконання безпечного дорожнього руху було виготовлено та встановлено 448 дорожніх знаків на суму 305372,50 грн., нанесено дорожньої розмітки1681 м2 на суму 108060,09 грн., встановлено засобів примусового зниження швидкості  на суму 9528, грн., улаштування пішохідних доріжок на суму 3682,80 грн.

Виконані  роботи по встановленню нових турнікетів, поточному ремонту і окрасці турнікетів, по влаштуванню нових та поточному ремонту старих лав відпочинку,  за рахунок коштів загального та спеціального фондів місцевого бюджету в сумі  947255 грн.

Виконані роботи по встановленню нових  громадських зупинок в кількості 6 одиниць на суму 44000 грн.

Проведений ремонт дерев’яного пішохідного мосту на суму 35817 грн., виготовлено  аншлагів та покажчиків назви вулиць на суму 44566,95  за рахунок спеціального фонду місцевого бюджету.

Виготовлено  та встановлено урн на суму 29814 грн.

Здійснений  поточний ремонт та утримання мереж вуличного освітлення за рахунок коштів загального  фонду місцевого бюджету та бюджету розвитку в сумі 329460.грн. Проведена реконструкція ( модернізація) 750 світильників на суму 897009 грн. На виконання робіт по поточному ремонту та утриманню мереж вуличного освітлення освоєно2397051 грн.

Утримання вуличного освітлення

| Роки | Найменування | Адреси | Об’єм | Загальна сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Поточний ремонт та утримання мереж вуличного освітлення |  |  | 770 000 |
|  | Реконструкція вуличного освітлення | вул. Леваневського та провулки вул. Голубина вул. Водопійна та провулки, вул. Гетьманська, вул. Тургенєва вул. Лазаретна та провулки вул. Мічуріна вул. Вокзальна вул. Гординського вул. Логінова вул. Гоголя вул. Курсова вул. Банкова | 508 світильників | 500 000 |
| 2009 | Поточний ремонт та утримання мереж вуличного освітлення |  |  | 1 090 086 |
|  | Реконструкція вуличного освітлення | вул. Григорія Ковбасюка вул. Семашко вул. Гризодубової вул. Глиняна | 153 світильника | 197 251 |
| 2010 | Поточний ремонт та утримання мереж вуличного освітлення |  |  | 536 965 |
|  | Реконструкція вуличного освітлення | вул. Дружби вул. Турчанінова Б-р 1-го Травня | 89 світильника | 199 758 |
| Всього: | Поточний ремонт та утримання мереж вуличного освітлення |  |  | 2397051 |
|  | Реконструкція вуличного освітлення |  | 750 світильників | 897009 |
|  | Освоєно коштів |  |  | 3294060 |

В м. Біла Церква щомісячно обслуговується 30 світлофорних об’єктів, на утримання та ремонт цих об’єктів за 2008 - 2010 роки використано 1807895.. грн.  На виконання поточного ремонту та утримання світлофорних об’єктів витрачено1012642 грн. Проведені  роботи з реконструкції 4 світлофорних об’єктів на суму 196000 грн..

Збудовано 4 нових світлофорних об’єктів на суму 599253 грн.

Утримання світлофорних об’єктів

| Роки | Найменування | Адреси | Об’єми | Загальна сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Світлофорні об’єкти |  |  |  |
|  | Поточний ремонт та утримання світлофорних об’єктів | м. Біла Церква | 26 світлофорних об’єктів | 522 777 |
|  | Будівництво світлофорних об’єктів | п-кт Кн.Володимира - Гагаріна вул. Павліченко - Шолом-Алейхема | 2 об’єкта | 249 998 |
| 2009 | Світлофорні об’єкти |  |  |  |
|  | Поточний ремонт та утримання світлофорних об’єктів | м. Біла Церква | 28 світлофорних об’єктів | 382 425 |
|  | Будівництво світлофорних об’єктів | вул. Гординського - Б.Хмельницького | 1 об’єкт | 163 045 |
| 2010 | Світлофорні об’єкти |  |  |  |
|  | Поточний ремонт та утримання світлофорних об’єктів | м. Біла Церква | 29 світлофорних об’єктів | 107 440 |
|  | Реконструкція світлофорних об’єктів | вул. Водопійна - 50-річчя Перемоги | 1 об’єкт | 196 000 |
|  | Будівництво світлофорних об’єктів | вул. Київська - Калініна | 1 об’єкт | 186 210 |
| Всього: | Поточний ремонт та утримання світлофорних об’єктів | м. Біла Церква | 83світлофорних об’єкти | 1012642 |
|  | Реконструкція світлофорних об’єктів | м. Біла Церква | 4 об’єкти | 196000 |
|  | Будівництво світлофорних об’єктів | м. Біла Церква | 4 об’єкти | 599253 |
|  | Освоєно коштів: |  |  | 1807895 |

Проведені  роботи з поточного ремонту та утримання зливових каналізацій на загальну суму 1933661 грн. За рахунок коштів бюджету розвитку проведена реконструкція зливової каналізації вартістю 854346 грн., встановлено решіток та люків зливової каналізації на суму 215755 грн., на утримання зливової каналізації витрачено 513760 грн., виконані роботи по поточному ремонт переливної дамби в сумі 159800 грн., будівництво водопроводу  на суму 190000 грн.

Утримання зливової каналізації

| Роки | Найменування | Адреси | Об’єми | Загальна сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Зливова каналізація |  |  |  |
|  | Поточний ремонт зливової каналізації | м. Біла Церква |  | 58 600 |
|  | Встановлення решіток та люків зливової каналізації | м. Біла Церква | 24 решіток 26 люків |  |
|  | Утримання зливової каналізації | м. Біла Церква |  | 190 100 |
|  | Реконструкція зливової каналізації | вул. Східна вул. Гетьманська Гайок вул. Лугова Сквирське шосе вул. Я.Мудрого вул. Леваневського | 7 об’єктів | 499 970 |
|  | Будівництво водопроводу | вул. Куценко | 1 об’єкт | 190 000 |
|  | Поточний ремонт переливної дамби |  | 1 об’єкт | 40 000 |
| 2009 | Зливова каналізація |  |  |  |
|  | Поточний ремонт зливової каналізації | м. Біла Церква |  | 114 900 |
|  | Встановлення решіток та люків зливової каналізації | м. Біла Церква | 30 решіток 16 люків |  |
|  | Утримання зливової каналізації | м. Біла Церква |  | 200 200 |
|  | Поточний ремонт переливної дамби |  | 1 об’єкт | 59 900 |
| 2010 | Зливова каналізація |  |  |  |
|  | Поточний ремонт зливової каналізації | м. Біла Церква |  | 42 255 |
|  | Встановлення решіток та люків зливової каналізації | м. Біла Церква | решіток люків |  |
|  | Утримання зливової каналізації | м. Біла Церква |  | 123 460 |
|  | Реконструкція зливової каналізації | Сквирське шосе (Військбуд-Семашко) вул. Леваневсь -кого ( район гумотехнічних виробів) | 2 об’єкта | 354 376 |
|  | Поточний ремонт переливної дамби |  | 1 об’єкт | 59 900 |
|  | Поточний ремонт зливової каналізації | м. Біла Церква |  |  |
| Всього: | Встановлення решіток та люків зливової каналізації | м. Біла Церква | решітки люки | 215755 |
|  | Утримання зливової каналізації | м. Біла Церква |  | 513760 |
|  | Реконструкція зливової каналізації | м. Біла Церква | 9 об’єктів | 854346 |
|  | Будівництво водопроводу | м. Біла Церква | 1 об’єкт | 190000 |
|  | Поточний ремонт переливної дамби | м. Біла Церква | 1 об’єкт | 159800 |
|  | Освоєно коштів: |  |  | 1933661 |

Озеленення

На обліку в УЖКГ біля 25 000 шт. декоративних дерев, що ростуть в парках, скверах, вулицях, бульварах.

Дерев вражених омелою   біля  680 шт..

Аварійних дерев  289 шт..

По мікрорайонах біля  20 000 шт. дерев.

Загальна площа зелених насаджень - 1380,8 га.

Насаджень загального користування  296,4 га. (14,4м2 на одного жителя при нормі  18 м2) Площа на якій проводиться  догляд за зеленими насадженнями  296,4 га.

З період дії Програми за рахунок всіх джерел фінансування загалом виконані роботи на суму 3106635,00 грн., а саме проведений покіс трави на площі 1389 тис. м2 на суму 729211,00 грн., проведене знесення аварійних дерев, видалення сухостійних дерев по вулицях міста та на території кладовищ на суму 207661,00 грн., проведені роботи по обрізці дерев та зняття омели на суму 261708,00 грн.,  виконані доглядні роботи за квітниками на площі 26 тис. м2 на суму 666771,00 грн., висаджено 235 тис.шт. квітів на суму 766056 грн., 1733 дерев та кущів на суму 122809 грн., прибрано 246 тис. м2 зелених зон на суму 729211,00 грн., проведені роботи по догляду за кладовищами на суму 149719 грн.

Санітарна очистка

За період дії міської Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Біла Церква на 2008-2011 роки  на санітарну очистка міста було виділено та освоєно 9335133,25 грн.

З метою своєчасної підготовки і проведення санітарної очистки вулиць були виконані роботи по санітарні очистці міста на суму 7156467,60 грн., на  виконання робіт по санітарні очистці кладовищ, пам’ятників, парку Слави було використано коштів в сумі 706989,90 грн., на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ було використано 203877,21 грн.. На виконання робіт з санітарної очистки територій, закріплених за КП БМР ЖЕК-1-8 використано коштів в сумі 964789 грн, на  виконання робіт по утриманню пляжів використано 138871 грн.

Для забезпечення належного санітарного стану лівого  берега р. Рось межах  від мостового переходу по вул.. Заярська  до вул.. Шевченка  проведені роботи по санітарні розчистці на суму 79078,80 грн., на виконання роботи по демонтажу ємкості і ліквідації витоку невідомої хімічної речовини з підземного резервуару було використано коштів в сумі 18065 грн. На санітарну очистку та дезинфекцію  колодязів  було використано коштів в сумі 38958 грн., на дезинфекцію питної води – 16117,74 грн.

На виконання робіт по будівництву контейнерних площадок та встановлення контейнерів було використано коштів в сумі 8341 грн.

З метою запобігання підтоплень були проведені роботи по будівництву гідрологічної споруди на суму 6578 грн.

Заходи, що були передбачені даною програмою, але не були реалізовані з об’єктивних причин, будуть внесені до Програми реформування і  розвитку житлово-комунального господарства міста Біла Церква на 2011-2014 роки та здійснені в подальшому.

Начальник  управління житлово–

комунального господарства                                                                     О.П. Ореховський