Додаток 1

до рішення   міської ради

від  20.03.2014 р. № 1192-57-VI

| № п/ п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання заходу | Термін виконання | Орієнтовний обсяг фінансування 2012 – 2015 роки, тис.грн. по джерелам фінансування: (1) – державний бюджет (2) – обласний бюджет (3) – міський бюджет (4) – кошти підприємства (5) – кошти інвестора (6) – інші джерела фінансування |  |  |  |  | Очікувані результати, ефективність впровадження |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Загальний обсяг | за роками |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| І. Охорона водних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Реконструкція ІІ черги каналізаційно-очисних споруд на ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» | ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» | 2014 - 2015 | 863,10 | - | - | 366,5 (3) 146,6 (4) | 250,0 (3) 100,0 (4) | Зменшення надходження забруднюючих речовин у поверхневі води р. Рось |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Капітальний ремонт І черги каналізаційно-очисних споруд на ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» | ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» | 2014 - 2015 | 749,0 | - | - | 285,0 (3) 114,0 (4) | 250,0 (3) 100,0 (4) | Зменшення надходження забруднюючих речовин у поверхневі води р. Рось |
| 1.7 | Заміна 32 км замортизованих каналізаційних мереж на ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» |  |  | 630,0 | - | - | 225,0 (3) 90,0 (4) | 225,0 (3) 90,0 (4) | Запобігання аварійному скиду стічних вод на рельєф місцевості |
| 1.8 | Будівництво скидного колектора для промивних вод на ВОС Ø 800-1000 мм 2,5 км на ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» |  |  | 175,0 | - | - | 62,5 (3) 25,0 (4) | 62,5 (3) 25,0 (4) | Запобігання ерозії землі |
| 1.24 | Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» | ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА», виконавчий комітет міської ради | 2014 - 2015 | 480,0 | - | - | 230,0 (3) | 250,0 (3) | Запобігання аварійних ситуацій |

Секретар міської ради                                                             О.Б.Олійник