Додаток

до рішення   міської ради

від  25 грудня 2015 р. № 12-03-VII

5. ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ В МІСТІ БІЛА ЦЕРКВА

НА ПЕРІОД  2012 – 2016 РОКІВ

| № п/ п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання заходу | Термін виконання | Орієнтовний обсяг фінансування 2012 – 2016 роки, тис.грн. по джерелам фінансування: (1) – державний бюджет (2) – обласний бюджет (3) – міський бюджет (4) – кошти підприємства (5) – кошти інвестора (6) – інші джерела фінансування |  |  |  |  |  |  | Очікувані результати, ефективність впровадження |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Загальний обсяг | за роками |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| І. Охорона водних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Відновлення гідрологічного режиму та екологічного стану річки Рось з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок та житлових будинків в місті Біла Церква, Київської області (реконструкція) | Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради, відділ капітального будівництва міської ради | 2016 | 400,0 | – | – | – | – | 400,0 (3) |  | Покращення еколо-гічного стану русла р. Рось та якості води. Захист від підтоплен-ня житлових забудов. |
| 1.2 | Відновлення гідрологічного режиму та екологічного стану річки Протока з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок та житлових будинків в місті Біла Церква, Київської області (реконструкція) |  | 2016 | 3937,517 | – | – | – | – | 3637,517 (1) 300,0 (3) |  | Покращення еколо-гічного стану русла р. Протока та якості води. Захист від підтоплен-ня житлових забудов. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Покращення гідрологічного режиму та екологічного стану струмка Сухоярський з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок та житлових будинків в місті Біла Церква, Київської області (реконструкція) | Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради, відділ капітального будівництва міської ради | 2016 | 100,0 | – | – | – | – | 100,0 (3) | Покращення гідролог-гічного режиму струмка Сухоярський, захист від підтоплення та затоплення північної частини міста Біла Церква. |
| 1.4 | Обстеження акваторії р. Рось в межах міста Біла Церква по виявленню скидів стічних вод у водний об’єкт | Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради | 2016 | 20,0 | – | – | – | – | 20,0 (3) | Запобігання забруднення поверхневих вод р. Рось стічними водами |
| 1.5 | Розроблення ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» проектної документації по об’єкту: «Реконструкція другої черги каналізаційних очисних споруд (КОС) з новим будівництвом окремих будівель та споруд м. Біла Церква, Київської області» | ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» | 2016 | 2387,473 | – | – | – | – | 2387,473 (4) | Зменшення надходження забруднюючих речовин у поверхневі води р. Рось |
| 1.6 | Виконання робіт по санітарно-екологічній розчистці берегів водних об’єктів міста від мулу, сміття та рослинності. | Виконавчий комітет міської ради , УЖКГ | 2016 | 200,0 | – | – | – | – | 200,0 (3) | Покращення санітарно-екологічного стану водних об’єктів міста |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Виконання робіт по розчистці від топляків, дерево-чагарникової рослинності берегів водних об’єктів міста Біла Церква | Виконавчий комітет міської ради , УЖКГ | 2016 | 200,0 | – | – | – | – | 200,0 (3) | Покращення санітарно-екологічного стану водних об’єктів міста |
| 1.8 | Придбання обладнання для збору побутових відходів та установлення майданчиків на територіях прибережних смуг та водоохоронних зон басейну річки Рось | Виконавчий комітет міської ради | 2016 | 250,0 | – | – | – | – | 250,0 (3) | Запобігання забруднення р. Рось та р. Протока |
| 1.9 | Капітальний ремонт зливової каналізації та водовипусків в місті Біла Церква | Виконавчий комітет міської ради, відділ капітального будівництва, УЖКГ | 2016 | 400,0 | – | – | – | – | 400,0 (3) | Запобігання забруднення поверхневих вод р. Рось. |
| 1.10 | Виконання робіт з поліпшення технічного стану та благоустрою водойм та джерел міста | Виконавчий комітет міської ради, УЖКГ | 2016 | 200,0 | – | – | – | – | 200,0 (3) | Покращення екологічного стану водойм та джерел міста |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11 | Винесення в натуру прибережних захисних смуг р. Рось та р. Протока в межах міста Біла Церква | Виконавчий комітет міської ради | 2016 | 50,0 | – | – | – | – | 50,0 (3) | Створення сприятли-вого режиму р. Рось, р. Протока та водойм, попередження їх забруднення та засмічення. |
| 1.17 | Проведення розчистки підводного каналу від р. Рось до насосної станції річкової води на ПрАТ «РОСАВА» |  | 2013 2015 | 112,0 | - | 56,0 (4) | - | 56,0 (4) |  | Запобігання забруднення поверхневих вод р. Рось. |
| 1.12 | Обстеження підводної частини греблі Білоцерківського нижнього водосховища на р. Рось ПрАТ «РОСАВА» | ПрАТ «РОСАВА» | 2016 | 63,2 | – | – | – | – | 63,2 (4) | Утримання та пропуск поверхневих вод р. Рось в нормативних кількостях |
| 1.13 | Проведення природовідновлювальних робіт по локалізації та ліквідації наслідків забруднення підземних та поверхневих вод на території дендропарку «Олександрія», КП «БВАК» та прилеглих територій | ТОВ «ЕкоГідроГео» | 2016 | 200,0 | – | – | – | – | 200,0 (4) | Зменшення забруднення нафтопродуктами грунтів та підземних вод |
| 1.14 | Реконструкція станції нейтралізації гальванічного цеху Білоцерківського УВП УТОС | Білоцерків-ське УВП УТОС | 2016 | 1000,0 | – | – | – | – | 1000,0 (4) | Запобігання забрудненню грунтів та підземних вод |
| 1.15 | Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво локальних очисних споруд на мережі господарсько-побутової каналізації ПАТ «ЖЛК-УКРАЇНА» | ПАТ «ЖЛК-УКРАЇНА» | 2016 | 200,0 | – | – | – | – | 200,0 (4) | Запобігання забрудненню грунтів та підземних вод |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.16 | Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» | ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА», виконавчий комітет міської ради | 2016 | 200,0 | – | – | – | – | 200,0 (3) | Запобігання аварійних ситуацій |
| ІІ. Охорона атмосферного повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкція теплових мереж з заміною на попередньо-ізольовані труби КП БМР «Білоцерківтепломережа») | КП БМР «Білоцерківтепломережа» | 2016 | 3958,90 | – | – | – | – | 3958,90 (4) | Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря |
| 2.2 | Режимно-налагоджувальні роботи парової котельні ПАТ «ЖЛК-Україна» | ПАТ «ЖЛК-Україна» | 2016 | 60,0 | – | – | – | – | 60,0 (4) | Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Встановлення на технологічній лінії №1 утилізатора тепла для зменшення витрат газу на ТОВ «Білоцерківський хлібокомбінат» | ТОВ «Білоцерківський хлібокомбінат» | 2016 | 300,0 | – | – | – | – | 300,0 (4) | Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря |
| 2.4 | Реконструкція аспіраційної системи виробництва азбестно-фрікційних деталей на ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо» | ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо» | 2016 | 300,0 | – | – | – | – | 300,0 (4) | Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря |
| ІІІ. Охорона земельних та рослинних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Придбання зелених насаджень та роботи з благоустрою та озеленення території міста, прибережних смуг та водоохоронних зон водних об’єктів | Виконавчий комітет міської ради, УЖКГ | 2016 | 300,0 | – | – | – | – | 300,0 (3) | Покращення екологічного стану території міста |
| 3.2 | Залуження розорених земель в прибережній смузі р. Рось та р. Протока | Виконавчий комітет міської ради, УЖКГ | 2016 | 100,0 | – | – | – | – | 100,0 (3) | Створення сприят-ливого режиму р. Рось та р. Протока. |
| 3.3 | Заходи по охороні та відтворенню рослинних ресурсів на території острова «Дитинства» |  |  | 100,0 | – | – | – | – | 100,0 (3) | Відтворення рослинних ресурсів |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ та винесення об’єктів забруднення з території міста, прибережних смуг та водоохоронних зон водних об’єктів | Виконавчий комітет міської ради, УЖКГ | 2016 | 250,0 | – | – | – | – | 250,0 (3) | Покращення екологіч-ного стану території міста та запобігання забрудненню природних ресурсів |
| 3.5 | Ліквідація негативних екологічних наслідків, буреломів, вітровалів та винесення об’єктів забруднення з територій міста |  |  | 50,0 | – | – | – | – | 50,0 (3) | Покращення екологіч-ного стану території міста та запобігання забрудненню природних ресурсів |
| 3.6 | Розробка перспективного плану озеленення мікрорайонів міста | Виконавчий комітет міської ради, УЖКГ, управління архітектури та містобудування, БНАУ | 2016 | 200,0 | – | – | – | – | 200,0 (3) | Розробка системи озеленення міста з виділенням територій, які підлягають озелененню та визначення їх функціонального призначення |
| 3.7 | Санітарне обрізання та видалення дерев, вражених омелою, охорона і відтворення рослинних ресурсів міста Біла Церква | Виконавчий комітет міської ради, УЖКГ | 2016 | 300,0 | – | – | – | – | 300,0 (3) | Покращення фіто санітарного стану зелених насаджень міста Біла Церква |
| ІV. Заходи щодо поводження з побутовими та промисловими відходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Впровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів на території міста з придбанням контейнерів для роздільного збору ТПВ | УЖКГ, ПрАТ КАТП – 1028 | 2016 | 1770,0 | – | – | – | – | 1770,0 (4) | Переробка та утилізація твердих побутових відходів |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Розроблення та впровадження системи поводження з відходами, які містять токсичні компоненти | Виконавчий комітет міської ради, УЖКГ | 2016 | 50,0 | – | – | – | – | 50,0 (3) | Запобігання забрудненню довкілля міста токсичними компонентами |
| 4.3 | Облаштування контейнерних майданчиків | УЖКГ, ПрАТ КАТП – 1028 | 2016 | 1000,0 | – | – | – | – | 1000,0 (3) | Запобігання забруднення грунтів побутовими відходами |
| 4.4 | Використання у прес матеріалах виробничих відходів, як вторинної сировини, до 100% на ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо» | ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо» | 2016 | - | – | – | – | – | - | Зменшення виробничих відходів |
| 4.5 | Використання у виробництві композицій на основі використання гумової і гумоволокнистої крихти у виробництві гумових сумішей на ТОВ «ІНТЕР ГТВ» | ТОВ «ІНТЕР ГТВ» | 2016 | 361,0 | – | – | – | – | 361,0 (4) | Зменшення виробничих відходів |
| V. Заходи щодо охорони і відтворення тваринного світу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Встановлення годівниць та створення ремізних ділянок для гніздування птахів на території дендропарку «Олександрія». | Дендропарк «Олександрія» | 2016 | 3,5 | – | – | – | – | 3,5 (4) | Збереження та збільшення популяції птахів. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Створення належних умов утримання лебедів на території дендропарку «Олександрія». | Дендропарк «Олександрія» | 2016 | 25,,0 | – | – | – | – | 25,0 (4) | Збереження та збільшення популяції лебедів. |
| 5.3 | Зариблення Білоцерківського середнього водосховища на р. Рось мальком цінних промислових риб. | Рибальський клуб «Юр’ївська Рось», виконавчий комітет міської ради | 2016 | 70,0 | – | – | – | – | 50,0 (3) 20,0 (6) | Відтворення водних живих ресурсів р. Рось. |
| VІ. Моніторинг навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведення щоквартально моніторингу атмосферного повітря на грунтів на території полігону твердих побутових відходів та на межі санітарно-захисної зони ПрАТ «КАТП -1028» | ПрАТ «КАТП-1028» | 2016 | 7,7 | – | – | – | – | 7,7 (4) | Контроль за станом атмосферного повітря та грунтів на межі санітарно-захисної зони підприємства |
| 6.2 | Проведення щоквартально моніторингу підземних вод з існуючих спостережних свердловин ПрАТ «КАТП-1028» | ПрАТ «КАТП-1028» | 2016 | 3,5 | – | – | – | – | 3,5 (4) | Контроль за станом підземних вод на межі санітарно-захисної зони підприємства |
| 6.3 | Проведення аналітичних досліджень грунтів, води та рослинної продукції у селітебній зоні міста Біла Церква на вміст шкідливих речовин | Інститут агроекології і економіки природокористу-вання НААН | 2016 | 20,0 | – | – | – | – | 20,0 (4) | Монографія екологічного стану селітебних зон міста з методичними рекомендаціями для його покращення |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Проведення моніторингу екологічного стану поверхневих та підземних вод дендропарку «Олександрія» | Дендропарк «Олександрія» | 2016 | 13,0 | – | – | – | – | 13,0 (1) | Контроль за станом забруднення поверхневих та підземних вод |
| 6.5 | Проведення моніторингу за станом старовікових насаджень дендропарку «Олександрія» | Дендропарк «Олександрія» | 2016 | 13,0 | – | – | – | – | 13,0 (1) | Контроль за станом старовікових насаджень дендропарку |
| 6.6 | Проведення моніторингу якісного та кількісного складу забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони підприємств: - ПРАТ «Білоцерківська ТЕЦ»; - ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо»; - ТОВ «Інтер-ГТВ»; - ПРАТ «РОСАВА» | ПРАТ «Білоцерківська ТЕЦ»; ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо»; ТОВ «Інтер-ГТВ»; ПРАТ «РОСАВА» | 2016 | 18,0 | – | – | – | – | 18,0 (4) | Контроль за станом гідросфери на території підприємства, режимом і якістю підземних вод. |
| VІІ. Екологічна освіта та інформаційне забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Освітня робота з питань поводження з ТПВ та впровадження роздільного збору | Виконавчий комітет міської ради, УЖКГ | 2016 | 5,0 | – | – | – | – | 5,0 (3) | Екологічне виховання населення міста щодо поводження з відходами |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 | Проведення міського свята квітів | Виконавчий комітет міської ради | 2016 | 8,0 | – | – | – | – | 8,0 (3) | Екологічно-естетичне виховання дитячого та дорослого населення міста |
| 7.3 | Проведення конференцій, семінарів, брейн-рингів, конкурсів та інших екологічних заходів в м. Біла Церква. | Виконавчий комітет міської ради | 2016 | 5,0 | – | – | – | – | 5,0 (3) | Формування екологічного світогляду молоді, підвищення екологічної освіти та культури громадян |
| 7.4 | Проведення природоохоронних акцій серед дорослого та дитячого населення міста: «Чистий берег»; «Водоохоронним зонам річки Рось – нашу турботу»; «До чистих джерел»; «Зустріч птахів»; «До Дня довкілля»; «Зелені паростки України»; «Чиста Україна – чиста земля»; «Благоустрій околиць міста»; «Збережи ялинку» | Виконавчий комітет міської ради | 2016 | 10,0 | – | – | – | – | 10,0 (3) | Екологічне виховання дитячого населення міста та сприяння діяльності екологічних об’єднань громадян та шкільної молоді у вирішенні екологічних проблем міста |
| 7.5 | Виготовлення та розміщення наглядної агітації, реклами, природоохоронних знаків з екологічною інформацією та роздаткового матеріалу (буклети, листівки, тощо). | Виконавчий комітет міської ради | 2016 | 10,0 | – | – | – | – | 10,0 (3) | Наглядна агітація з охорони навколишнього природного середовища |

Секретар міської ради                                           Б.М.Смуток