БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 квітня 2014 року                                                                              №  1211-58-VI

м. Біла Церква

Про Програму підвищення рівня

безпеки дорожнього руху в місті

Біла Церква  на період до 2016 року

Розглянувши подання постійної  комісії з питань житлово-комунального господарства від 18 березня 2014 року № 2-17-134 відповідно до ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою поліпшення стану безпеки дорожнього руху, міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в місті Біла Церква на період до 2016 року згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства.

Міський голова 							В.П. Савчук

Додаток

до рішення міської ради

від 17 квітня 2014 року

№  1211-58-VI

Програма

підвищення рівня безпеки дорожнього руху в місті Біла Церква на період до 2016 року

м. Біла Церква

2014 р.

2

- Загальні положення

Проблема забезпечення безаварійної експлуатації автомобільного транспорту давно стала однією з актуальних проблем суспільства. Збільшення обсягів та розширення сфери застосування транспортних засобів в умовах високої інтенсивності дорожнього руху підвищує імовірність збільшення людських втрат, а також фінансових збитків унаслідок дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП).

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я щороку у світі внаслідок ДТП гине близько 1,2 млн. осіб, а кількість травмованих становить майже 50 млн. осіб. Значними також є економічні втрати від дорожньо-транспортних пригод, які становлять приблизно від 1 до 3 відсотків обсягу світового валового продукту.

Рівень безпеки дорожнього руху, незважаючи на заходи, що вживаються, залишається складним. Незадовільна дорожня обстановка є характерною для всієї території України, в тому числі й для м. Біла Церква.

На підставі збирання та аналізування даних за зверненнями з приводу випадків дорожньо-транспортних пригод можна констатувати 660 прецедентів та подій за 2013 рік. Серед них слід виділити 117 пригод з потерпілими, серед яких  8 осіб загинуло та 127 осіб отримали травми різного ступеню складності.

На підставі аналізу аварійності за період 2008-2013 років станом
на 01 квітня 2014 року взято на облік 8 місць концентрації ДТП:

1. вул. Леваневського в районі буд. 36,40;

2. перехрестя вул. Павліченко з вул. Шевченка;

3. перехрестя проспекту Князя Володимира з вул. Павліченко;

4. перехрестя бул. 50-річчя Перемоги з вул. Гординського;

5. перехрестя вул. Леваневського з вул. Митрофанова;

6. перехрестя бул. 50-річчя Перемоги з вул. Фастівською;

7. перехрестя вул. Б. Хмельницького з вул. Гординського;

8. бул. 1 Травня в районі буд. 13;

Завдяки спільним діям виконавчого комітету Білоцерківської міської ради та Відділу Державної автомобільної інспекції Білоцерківського міського відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Київській області (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району)  за попередній 2013 рік відбулось поліпшення загального стану у сфері забезпечення дорожнього руху по місту Біла Церква. Зменшилась загальна кількість дорожньо-транспортних пригод та рівень травматизму. Але ситуація на вулично-шляховій мережі залишається вкрай складною та потребує ефективних та конкретних дій по її поліпшенню.

Основними причинами ДТП визначено: порушення швидкісного режиму водіями транспортих засобів, недотримання правил дорожнього руху пішоходами, керування транспортним засобом у нетверезому стані тощо. У сфері безпеки дорожнього руху проблемними залишаються питання стабілізації аварійності на пасажирському транспорті, профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, утримання залізничних переїздів та вулично-дорожньої мережі у належному стані.

- Мета Програми

Метою Програми є зниження рівня аварійності та тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод, створення безпечних і комфортних умов руху транспортних засобів на вулично-дорожній мережі,  підвищення рівня дорожньої дисципліни на території міста Біла Церква.

3

- Шляхи і способи розв’язання проблеми

Проблему підвищення рівня безпеки дорожнього руху у місті  передбачається розв’язати шляхом:

запровадження єдиної загальноміської схеми організації дорожнього руху;

поліпшення експлуатаційних показників автомобільних доріг і вулиць за параметрами безпечності, а також удосконалення системи контролю їх експлуатаційного стану за параметрами безпеки руху;

запровадження автоматизованих засобів контролю дорожнього руху;

підвищення рівня безпеки:

- пішоходів, у тому числі шляхом урахування потреб інвалідів;

- пасажирських та вантажних перевезень;

поліпшення стану профілактичної роботи, спрямованої на запобігання дорожньо-транспортному травматизму, а також підвищення рівня правосвідомості учасників дорожнього руху.

- Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми забезпечить:

підвищення рівня безпеки дорожнього руху;

зменшення кількості осіб, що постраждали внаслідок дорожньо-транспортних пригод;

поліпшення умов руху на вулицях і дорогах;

скорочення кількості місць концентрації дорожньо-транспортних пригод.

Виконання передбачених Програмою заходів у повному обсязі дасть змогу підвищити рівень безпеки дорожнього руху до середньоєвропейського рівня, зокрема, шляхом зниження показників аварійності щодо соціального  і транспортного ризику.

- Прогнозовані обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, що передбачаються у місцевому, обласному та Державному бюджеті на відповідні роки, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 446 695 тис. гривень.

Обсяг фінансування Програми уточняються щороку під час складання проектів відповідних бюджетів на наступний рік з урахуванням їх можливостей.

Секретар міської ради                                  		                         О. Б. Олійник

Додаток 1

до Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в місті Біла Церква на період до 2016 року

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 
з виконання Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в місті Біла Церква на період до 2016 року

|  | Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавці | Обсяг фінансових ресурсів для виконання заходів по роках з різних джерел фінансування, тис. грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1.1 | Підвищення рівня безпеки автомобільних доріг | Капітальний та поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг | Управління житлово-комунального господарства | 13 000 | 15 000 | 17 000 |
| 1.2 |  | Встановлення дорожніх знаків | Управління житлово-комунального господарства | 200 | 250 | 300 |
| 1.3 |  | Нанесення дорожньої розмітки | Управління житлово-комунального господарства | 250 | 300 | 375 |
| 1.4 |  | Проведення робіт з реконструкції мереж вуличного освітлення , в т.ч. за адресами: - м-р. Гайок; - вул. Леваневського; - бул. 50-річчя Перемоги; - вул. Я.Мудрого; - вул. Східна; - вул. Комсомольська; - бул. Комсомольська; - вул. Заярська; - вул. Крижанівського; - вул. Січневий прорив | Управління житлово-комунального господарства | 1000 | 1200 | 1400 |
| 1.5 |  | Встановлення та ремонт турнікетів | Управління житлово-комунального господарства | 100 | 150 | 200 |
| 1.6 |  | Капітальний та поточний ремонт дощової зливової каналізації, водовідведення та дренажу | Управління житлово-комунального господарства | 1 000 | 1 200 | 1 400 |
| 1.7 |  | Видалення (обрізка) аварійних дерев та дерев висаджених з порушеннями державних вимог та стандартів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху | Управління житлово-комунального господарства | 500 | 500 | 500 |
| 1.8 |  | Інвентаризація рекламних засобів з метою виявлення таких, що встановлені з порушеннями державних вимог та стандартів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, з подальшим скасуванням дозволу | Управління житлово-комунального господарства | – | – | – |
| 1.9 |  | Технічне переоснащення підприємств щодо напрямку робіт з утримання доріг, тротуарів, зупинок громадського транспорту | Управління житлово-комунального господарства | 1 100 | – | – |
| 1.10 |  | Реконструкція та капітальний ремонт мостів та шляхопроводів, в т.ч. за адресами: - шляхопровід по вул. Сквирське шосе; - міст по вул. Дружба; - міст по вул. Заярська; - шляхопровід по проспекту Князя Володимира | Управління житлово-комунального господарства | 220 000 |  |  |
| 1.11 |  | Будівництво об’їзних доріг, в т.ч. за адресами: - будівництво об’їзної дороги «Будівництво ділянки кільцевої дороги в межах вул. Толстого та вул. Сквирське шосе в м. Біла Церква» - будівництво дороги в об"їзд м. Біла Церква, що з"єднує автодороги Р-17 ( м. Біла Церква - Липовець) та Р-04 ( м. Фастів - м. Біла Церква - м. Звенигородка) | Управління житлово-комунального господарства | 160 000 |  |  |
| 2.1 | Удосконалення системи здійснення контролю експлуатаційного стану автомобільних доріг, вулиць, шляхопроводів | Введення до штату управління житлово-комунального господарства спеціалістів по обслуговуванню мостового господарства й організації та безпеці дорожнього руху | Білоцерківська міська рада Фінансове управління | – | – | – |
| 2.2 |  | Завершення розробки загальноміської схеми організації дорожнього руху | Управління житлово-комунального господарства | 99,999 | – | – |
| 2.3 |  | Створення системи диспетчерського автоматизованого контролю та моніторингу світлофорних об’єктів; системи диспетчерського автоматизованого контролю та моніторингу за дорожнім рухом по місту; | Управління житлово-комунального господарства |  | 300 | 2 000 |
| 3.1 | Підвищення рівня безпеки під час переходу пішоходами проїзної частини дороги | Реконструкція та будівництво світлофорних об’єктів, в т.ч. за адресами*: - перехрестя вул. Леваневського з вул. Заводська (2014 рік); - перехрестя вул. Леваневського з вул. Митрофанова (2014 рік); - перехрестя вул. Сквирське шосе з вул.Воєводіна (2014 рік); - вул. Комсомольська (в районі ринку) (2015 рік); - бульв. 50 років Перемоги (в районі Критого ринку) (2015-2016 роки); - перехрестя вул. Сквирське шосе з вул.Турчанінова (2016 рік); - перехрестя бульв 50-р. Перемоги з вул.Фастівська (2014-2015 роки); - перехрестя проспекту Князя Володимира з вул.Павліченко (2014 рік); - перехрестя вул. Першотравнева з вул. Логінова (201 рік). | Управління житлово-комунального господарства | 2000 | 2000 | 2000 |
| 3.2 |  | Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості, в т.ч. за адресами*: - вул. Логінова (в районі ЗОШ №1); - вул. Леваневського (в районі буд. 42); - вул. Грибоєдова (в районі кафе «Арарат»); - вул. Таращанська (в районі зупинки «Районна лікарня»); - бульв. 50-річчя Перемоги (в районі зупинки «Вокзальна»); - бульв. 50-річчя Перемоги (в районі готелю «Рось»); - вул. Сухоярська (в районі МРЕВ ДАІ); - вул. Павліченко (в районі перехрестя з вул. Леваневського); - вул. Шевченко (в районі дитячої лікарні) - вул. Шолом-Алейхема (в районі дитячої лікарні) - вул. П. Запорожця (в районі буд. №166) | Управління житлово-комунального господарства | 100 | 150 | 200 |
| 4.1 | Підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів | Запровадження систем контролю руху маршрутних транспортних засобів, шляхом встановлення на них GPS обладнання | Управління економіки | 200 | 200 | 200 |
| 4.2 |  | Будівництво, реконструкція та ремонт зупинок громадського транспорту, в т.ч. облаштування заїзних карманів. | Управління житлово-комунального господарства | 100 | 100 | 100 |
| 5.1 | Підвищення рівня безпеки інвалідів та інших маломобільних груп населення, як учасників дорожнього руху | Підвищення рівня безпеки інвалідів та інших маломобільних груп населення, як учасників дорожнього руху, шляхом виконання робіт з пониження бордюр, встановлення звукових пристроїв на пішохідних переходах | Управління житлово-комунального господарства | 30 | 40 | 50 |
| 6.1 | Проведення інформаційно-освітніх компаній з питань безпеки дорожнього руху | Проведення інформаційних компаній з питань безпеки дорожнього руху, шляхом: - проведення профілактичної роботи з дітьми, спрямованої на дотримання ними вимог безпеки дорожнього руху (конкурсів, вікторин, змагань, рейдів "Увага! Діти на дорозі!"); - розміщення інформації щодо безпеки дорожнього руху на офіційному сайті міської ради, місцевих засобах масової інформації; - тощо. | Управління житлово-комунального господарства Управління освіти і науки Відділ інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю | – | – | – |

* перелік об’єктів може бути змінений, враховуючи оперативний аналіз щодо актуальності та черговості проведення робіт.

Начальник управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради                                 	О.П.Ореховський