Додаток до рішення Білоцерківської  міської ради

від «___» ___________ 2014 року №________

- Фінансування  етапів  Програми  розробки  містобудівної  документації

для  використання  територіальною  громадою  м. Біла  Церква  на  період  2010-2014 рр.

| № п/п | Назва заходу | Термін виконання | Загальна вартість, тис. грн. | Обсяги видатків по роках, тис. грн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 р. | 2011 р. | 2012 р. | 2013 р. | 2014 р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Планування і забудова населеного пункту м. Біла Церква |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розробка детального плану території центральної частини міста з коригуванням схеми магістральної мережі міста | 2014 | 119,6 |  |  |  |  | 119,6 |
|  | Внесення змін до генерального плану міста Біла Церква | 2014 | 1700,0 |  |  |  |  | 1 700,0 |
|  | Оновлення генерального плану міста Біла Церква | 2013 | 387,0 |  |  |  | 387,0 |  |
|  | Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) межі міста Біла Церква | 2013 | 560,0 |  |  |  | 560,0 |  |
|  | Виготовлення проекту землеустрою щодо впорядкування території населеного пункту міста Біла Церква | 2013 | 780,0 |  |  |  | 780,0 |  |
|  | Виготовлення проекту землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква | 2013 | 640,0 |  |  |  | 640,0 |  |
|  | План зонування територій міста Біла Церква | 2014 | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |
|  | Виконання плану існуючого використання території населеного пункту (опорний план). Топо-геодезичні польові роботи щодо уточнення межі міста Біла Церква | 2012-2013 | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  |
|  | Актуалізація картографо-геодезичної основи топографічних планів М 1:500 та перенесення з паперових носіїв у векторну цифрову форму | 2012-2014 | 100,0 |  |  | 60,0 |  | 40,0 |
|  | Проведення комплексу геодезичних робіт із визначення супутниковими методами у статичному режимі координат пунктів геодезичної мережі згущення міста Біла Церква, Київської області у системі координат УКС- 2000 | 2013-2014 | 62, 0 |  |  |  | 62, 0 |  |
|  | Організація містобудівних конкурсів для визначення кращих рішень об‘єктів містобудування та архітектури | 2014 | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |
|  | Розробка та обґрунтування зон обмеження забудови з умов впливу авіаційного шуму Комунального підприємства «» | 2014 | 360,0 |  |  |  |  | 360,0 |
|  | Виконання проекту забудови території в частині розробки червоних ліній вулиць та магістральних інженерних мереж | 2014 | 480,0 |  |  |  |  | 480,0 |
|  | Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення межі прибережно – захисної смуги уздовж берега р. Рось в межах Біла Церква | 2014 | 500 |  |  |  |  | 500 |
|  | Всього: |  | 6638,6 | – | – | 410,0 | 2429,0 | 3799,6 |

Секретар  міської  ради   		                                                                                                                       			 О.Б.Олійник