БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 20 листопада  2014 року                                                                              №  1343-66-VI

м. Біла Церква

Про хід виконання заходів по реформуванню та

розвитку житлово-комунального господарства міста

до Програми реформування і розвитку  житлово-комунального

господарства міста Біла Церква  на 2011 – 2014 роки

за підсумками І-ІІІ кварталу 2014 року

Розглянувши подання постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства від 20 жовтня 2014 року № 2-17-540, заслухавши звіт начальника управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради «Про хід виконання заходів по реформуванню та розвитку житлово-комунального господарства міста до Програми реформування і розвитку  житлово-комунального господарства міста Біла Церква  на 2011 – 2014 роки за підсумками І-ІІІ кварталу
2014 року», відповідно до плану роботи Білоцерківської міської ради шостого скликання на 2014 рік, затвердженого рішенням Білоцерківської міської ради від 26 грудня 2013 року № 1138-51-VI, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила:

Звіт «Про хід виконання заходів по реформуванню та розвитку житлово-комунального господарства міста до Програми реформування і розвитку  житлово-комунального господарства міста Біла Церква  на 2011 – 2014 роки за підсумками
І-ІІІ кварталу 2014 року» взяти до відома.

Міський голова 									В.П. Савчук

ЗВІТ

#### про хід виконання заходів по реформуванню та розвитку житлово-комунального господарства міста до «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Біла Церква на  2011-2014 роки» за підсумками I-III кварталу 2014 року

На виконання Закону України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку ЖКГ на 2009-2014 роки у 2011 році рішенням Білоцерківської міської ради від 25.05.2011 р. №195-09-VI затверджено програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Біла Церква на  2011-2014 роки яка на сьогоднішній день реалізується.

Виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Біла Церква здійснюється за такими напрямками:

| Заходи |  |  | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Організація ефективного управління комунальним майном |  |  |  |
| 1 |  | Розробка і реалізація проектів впровадження енергозберігаючих технологій на об'єктах житлово-комунального господарства. | Управлінням житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради в 2014 році було проведено ряд робіт капітального характеру для підвищення енергоефективності експлуатації будівель і споруд та забезпечення якісного енергозбереження, до яких увійшли: - утеплення зовнішніх стін 14 вологих квартир; - будівництво індивідуального теплового пункту з використанням альтернативних видів палива: вул. Київська, 60; - ремонт покрівель житлових будинків: вул. Славіна, 52, Сквирське шосе, 254; вул.Фастівська, 24; вул. Комсомольська, 98, вул. Некрасова, 95,99, вул. Митрофанова, 11, вул. Павліченка, 6 - ремонт(відновлення герметизації) міжпанельних швів житлових будинків: вул. Турчанінова, 13,16; вул. Пролетарська, 13; - виготовлено проектно-кошторисну документацію для встановлення теплових лічильників у 5-ти будинках; |
| Створення системи для виконання бюджетного замовлення на комунальні послуги |  |  |  |
| 1 |  | Впровадження заходів по реконструкції зовнішнього освітлення міста включаючи при будинкові території. | Протягом 2014 року було виконано роботи по реконструкції (модернізації) вуличного освітлення по бр.50р.Перемоги (пл.Соборна-О.Гончара) на суму – 46,2 тис.грн. та вул.Я.Мудрого на суму- 65,9 тис.грн. Окрім того виготовлено проектно-кошторисну документацію на вул.Гайок – 10232,40 грн. та міський пляж – 5527,20 грн. |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 2 |  | Розробка та впровадження щорічних заходів щодо капітального ремонту доріг та тротуарів, їх поточного утримання та ремонту внутрішньо квартальних доріг. | У звітному періоді було проведено роботи капітального ремонту доріг – 55,2 тис.м²/17771,8 тис. грн.; капітального ремонту тротуарів 3,5 тис. м²/917,5 тис. грн. |
| Створення об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (далі ОСББ) і об’єднання мешканців приватних будинків |  |  |  |
| 1 |  | Створення в Управлінні житлово-комунального господарства сектору по роботі з ОСББ і об’єднань мешканців приватних будинків. | В управлінні житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради визначено відповідальну особу за ведення напрямку сприяння й підтримки ОСББ (надання роз’яснювальної та консультативної роботи на етапах створення та функціонування об’єднань). |
| 2 |  | Проведення роз'яснень через засоби масової інформації законодавчої бази по організації, оформленню і подальшій роботі ОСББ та інших об’єднань мешканців. | На офіційному порталі УЖКГ розміщено посібники та довідкова інформація по напрямку ОСББ. |
| 3 |  | Планування в міському бюджеті щорічне фінансування робіт на капітальний ремонт комунального житлового фонду, ОСББ та будинків, які за строком експлуатації потребують капітального ремонту. | У звітному періоді було виконано робіт по капітальному ремонту житлового фонду на 3 179 тис. грн. |
| Організація надання житлово-комунальних послуг у гуртожитках |  |  |  |
| 1 |  | Підготовка проектів реконструкції гуртожитків для одержання , права власності (приватизація гуртожитків) із залученням бюджетних коштів та коштів жителів, які проживають у гуртожитку. | Загальна кількість гуртожитків міста, в яких може бути надано дозвіл на приватизацію кімнат складає - 24 одиниці. Загальна кількість гуртожитків, яким надано дозвіл на приватизацію - 22. Надання дозволу на гуртожитки, які не ввійшли в попередній список опрацьовується. |

Протягом звітного періоду було заплановано та виконано наступні роботи капітального ремонту, будівництва та реконструкції:

| № п.п. |  | Вид робіт |  | Адреса |  | Запланований об’єм од./грн. |  | Фактичне виконання, од./грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Благоустрій міста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Капітальний ремонт доріг |  | вул.Лісова |  | 2759/453422,4 |  | Виконано 100% |
|  |  |  |  | вул.Партизанська |  | 3348/521201,14 |  | Виконано 100% |
|  |  |  |  | вул.Січневий прорив |  | 3967/947819 |  | Виконано 100% |
|  |  |  |  | вул.Ставищанська |  | 3892/ 891257,11 |  | Виконано 100% |
|  |  |  |  | провул. 2 Рокитнянський |  | 3359/901909,75 |  | Виконано 100% |
|  |  |  |  | вул.Карбишева |  | ПКД/34638 |  | Виконано 100% |
|  |  |  |  | вул.Тімірязева |  | ПКД/25263 |  | Виконано 100% |
|  |  |  |  | вул.Некрасова |  | ПКД/14218 |  | Виконано 100% |
|  |  |  |  | вул.Чапаєва |  | ПКД/ 14218 |  | Виконано 100% |
|  |  |  |  | бр.50р.Перемоги |  | ПКД/53376 |  | Виконано 100% |
|  |  |  |  | п-кт Кн.Володимира |  | ПКД/39680 |  | Виконано 100% |
|  |  |  |  | вул.2-га Піщана |  | ПКД/6321 |  | Виконано 100% |
|  |  |  |  | провул.1Будьоного |  | ПКД/7262 |  | Виконано 100% |
| 2 |  | Капітальний ремонт тротуарів (в т.ч. ПКД) |  | вул.Гординського |  | 2002,5/ 634708,8 |  | Виконано 100% |
| 3 |  | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних, внутрішньобудинкових проїздних доріг та прибудинкової території ( в т.ч. ПКД) |  | вул.Вернадського,4,6,10 |  | 1042,5/ 330824,04 |  | Виконано 100% |
|  |  |  |  | вул.Декабристів,5,9 вул.Щорса,45 |  | ПКД/ 9148,19 |  | Виконано 100% |
| 4 |  | Капітальний ремонт об’єктів кладовищ (в т.ч. ПКД) |  | Капітальний ремонт об’єктів кладовищ (в т.ч. ПКД) |  | ПКД/7100 |  | Виконано 100% |
| 5 |  | Капітальний ремонт об’єктів Парку Слави (в т.ч. ПКД) |  | Парк Слави |  | 1/204266 |  | Виконано 30% |
| Житловий фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт м`яких покрівель житлових будинків |  | Славіна вул., 52 |  | 84 434,1 |  | виконано 100% |  |
|  |  |  | Сквирське шосе вул., 254 |  | 158 107,7 |  | виконано 100% |  |
|  |  |  | Фастівська вул., 24 |  | 150 285,1 |  | виконано 100% |  |
|  |  |  | Комсомольська вул., 98 під.1-8,10 |  | 328 032,9 |  | виконано 100% |  |
|  |  |  | Некрасова вул., 99 під.1-7 |  | 254 312,8 |  | виконано 100% |  |
|  |  |  | Митрофанова вул.,11 під.1-8 |  | 207 041,2 |  | виконано 100% |  |
|  |  |  | Некрасова вул.,95 під.1-7,9 |  | 298 325,8 |  | виконано 100% |  |
|  |  |  | Павліченко, 6а |  | 87 097,2 |  | виконано 90% |  |
| 2 | Капітальний ремонт шиферних покрівель житлових будинків. |  | 50 річчя Перемоги б-р., 50 |  | 5 053,2 |  | виконано 10% |  |
|  |  |  | Турчанінова, 15 |  | 313 662,3 |  | виконано 10% |  |
|  |  |  | Карбишева вул., 59 |  | 6 229,2 |  | виконано 10% |  |
|  |  |  | Ярослава Мудрого вул., 57 |  | 4 197,5 |  | виконано 10% |  |
|  |  |  | Мельника вул., 41 |  | 5 037,3 |  | виконано 10% |  |
|  |  |  | Міліцейська вул., 9 |  | 4 304,5 |  | виконано 10% |  |
| 3 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж |  | Леваневського, 57 (ГВП) |  | 122 220,06 |  | виконано 50% |  |
|  |  |  | Леваневського, 59 ( ГВП) |  | 102 905,58 |  | виконано 20% |  |
|  |  |  | Леваневського, 44 ( ГВП) |  | 73 981,67 |  | виконано 50% |  |
| 4 | Капітальний ремонт фасадів |  | Павліченко, 37 |  | 9 564,0 |  | виконано 20% |  |
| 5 | Капітальний ремонт міжпанельних швів житлових будинків |  | Пролетарська, 13 |  | 180 260,6 |  | виконано 100% |  |
|  |  |  | Турчанінова вул., 16 |  | 102 492,7 |  | виконано 100% |  |
|  |  |  | Турчанінова вул., 13 |  | 144 370,7 |  | виконано 100% |  |
|  |  |  | Турчанінова вул., 12 |  | 5 793,6 |  | виконано 20% |  |
|  |  |  | Турчанінова вул., 18 |  | 4 210,3 |  | виконано 100% |  |
| 6 | Утеплення вологих квартир |  | Гайок, 237 кв.76 |  | 271 081,4 |  | виконано 100% |  |
|  |  |  | 50 річчя Перемоги б-р., 75 кв.72 |  | 1 353,6 |  | виконано 10% |  |
|  |  |  | 50 річчя Перемоги б-р., 62 кв.55 |  | 1 353,6 |  | виконано 10% |  |
|  |  |  | Щорса вул., 45 кв.40,133 |  | 1 353,6 |  | виконано 100% |  |
|  |  |  | Славіна вул., 76 кв. 1, 2 |  | 1 353,6 |  | виконано 10% |  |
|  |  |  | Щорса вул., 85а, кв.111 |  | 1 353,6 |  | виконано 100% |  |
|  |  |  | Гайок 269 кв. 12,28 |  | 1 353,6 |  | виконано 10% |  |
|  |  |  | Фастівська вул., 28 1к. кв.37 |  | 1 353,6 |  | виконано 10% |  |
|  |  |  | 50 річчя Перемоги б-р., 113 кв.57 |  | 1 353,6 |  | виконано 10% |  |
|  |  |  | 50 річчя Перемоги б-р., 77 кв.33 |  | 1 353,6 |  | виконано 10% |  |
|  |  |  | Студентський пров., 1 кв. 29 |  | 1 353,6 |  | виконано 10% |  |
|  |  |  | Ак. Кримського, 6 кв. 65 |  | 1 353,6 |  | виконано 10% |  |
|  |  |  | Тімірязєва, 12, кв.37 |  | 1 353,6 |  | виконано 10% |  |
|  |  |  | Тімірязєва, 16, кв.226 |  | 1 353,6 |  | виконано 10% |  |
| 7 | Капітальний ремонт конструктивних елементів |  | Торгова пл., 2/1 кв.27,30 |  | 12 327,0 |  | виконано 100% |  |
|  |  |  | пров. Некрасова, 18 |  | 16 710,0 |  | виконано 10% |  |
| 8 | Будівництво індивідуальних теплових пунктів (в т.ч. ПКД) |  | Київська, 60 |  | 357 600,00 |  | виконано 30% |  |
| 9 | Реконструкція (оснащення житлового фонду) засобами обліку витрачання та регулювання споживання води і теплової енергії (в т.ч. ПКД) |  | Томилівська, 50 |  | 2 598,0 |  | виконано 10% |  |
|  |  |  | Томилівська, 50/1 |  | 2 598,0 |  |  |  |
|  |  |  | Томилівська, 50/2 |  | 2 598,0 |  |  |  |
|  |  |  | Раскової, 60 |  | 2 598,0 |  |  |  |
|  |  |  | Раскової, 61,61а |  | 2 598,0 |  |  |  |

Начальник управління

житлово-комунального господарства

Білоцерківської міської ради						О.П. Ореховський