БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 20 листопада  2014 року                                                                              №  1344-66-VI

м. Біла Церква

Про хід виконання Програми поетапного оснащення

наявного житлового фонду м. Біла Церква засобами обліку

витрачання та регулювання споживання води і теплової

енергії на 2011-2015 роки за підсумками І-ІІІ кварталу 2014 року

Розглянувши подання постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства від 20 жовтня 2014 року № 2-17-539, заслухавши звіт начальника управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради «Про хід виконання Програми поетапного оснащення наявного житлового фонду м. Біла Церква засобами обліку витрачання та регулювання споживання води і теплової енергії на 2011-2015 роки за підсумками І-ІІІ кварталу 2014 року», відповідно до плану роботи Білоцерківської міської ради шостого скликання на 2014 рік, затвердженого рішенням Білоцерківської міської ради від 26 грудня 2013 року № 1138-51-VI, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила:

Звіт «Про хід виконання Програми поетапного оснащення наявного житлового фонду м. Біла Церква засобами обліку витрачання та регулювання споживання води і теплової енергії на 2011-2015 роки за підсумками І-ІІІ кварталу 2014» року взяти до відома.

Міський голова 									В.П. Савчук

ЗВІТ

- про хід виконання «Програми поетапного оснащення наявного житлового фонду м. Біла Церква засобами обліку витрачання та регулювання споживання води і теплової енергії на 2011 – 2015 роки» за підсумками I-III кварталу 2014 року

Розробка та впровадження програми встановлення побудинкових лічильників в житловому фонді міста Біла Церква дає змогу здійснити важливі проекти по реалізації  енергозберігаючих заходів та економії матеріальних ресурсів, а також є першим кроком до обладнання будинків індивідуальними тепловими пунктами та впровадження системи диспетчеризації, що дозволить дистанційно керувати та отримувати інформацію про стан систем центрального опалення та гарячого водопостачання будинків.

Реалізація програми має неабиякий соціальний ефект. В результаті організації обліку і контролю мешканці будинків обладнаних лічильниками будуть сплачувати  за спожиті послуги до 25% менше.

Виконання програми поетапного оснащення наявного житлового фонду м. Біла Церква засобами обліку витрачання та регулювання споживання води і теплової енергії на 2011 – 2015 роки за підсумками I-III кварталу 2014 р. характеризується наступними показниками.

| № п.п. | Засоби обліку | Загальна кількість встановлених засобів обліку, одиниць | В т.ч. встановлено в I-III кварталі 2014 р. |  | Загальна потреба у встановленні засобів обліку, одиниць |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього, одиниць | Загальна вартість, тис. грн. |  |
| 1 | Холодного водопостачання | 717 | – | – | 62 |
| 2 | Гарячого водопостачання | 129 | - | - | 325 |
| 3 | Теплової енергії | 259 | 4 | 128,86 | 431 |
|  | Всього: | 1105 | 4 | 128,86 | 818 |

Начальник управління

житлово-комунального господарства

Білоцерківської міської ради						О.П. Ореховський