БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 20 листопада  2014 року                                                                              №  1347-66-VI

м. Біла Церква

Про хід виконання Програми модернізації та заміни

ліфтів в житлових будинках міста Біла Церква на

2011-2014 роки за підсумками І-ІІІ кварталу 2014 року

Розглянувши подання постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства від 20 жовтня 2014 року № 2-17-536, заслухавши звіт начальника управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради «Про хід  виконання Програми модернізації та заміни ліфтів в житлових будинках міста Біла Церква на 2011 – 2014 роки за підсумками І-ІІІ кварталу 2014 року», відповідно до плану роботи Білоцерківської міської ради шостого скликання на 2014 рік, затвердженого рішенням Білоцерківської міської ради від 26 грудня 2013 року № 1138-51-VI,ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила:

Звіт «Про хід виконання Програми модернізації та заміни ліфтів в житлових будинках міста Біла Церква на 2011 – 2014 роки за підсумками І-ІІІ кварталу 2014 року» взяти до відома.

Міський голова 									В.П. Савчук

ЗВІТ

- про хід виконання «Програми модернізації та заміни ліфтів в житлових будинках міста Біла Церква на  2011-2014 роки» за підсумками I-III кварталу 2014 року

Програма модернізації та заміни ліфтів в житлових будинках міста Біла Церква на  2011-2014 роки  створена  відповідно до п. 22 частини 1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки»

Мета програми полягає у підвищенні ефективності, надійності та безпечного функціонування ліфтового господарства в цілому, для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

Завдання програми є проведення заходів по заміні та реконструкції ліфтів, які відпрацювали призначений термін експлуатації (25 і більше років) для безпечної експлуатації ліфтового парку міста з забезпеченням надійної та безпечної експлуатації ліфтів у житловому фонді всіх форм власності міста Біла Церква.

Виконання програми модернізації та заміни ліфтів в житлових будинках міста Біла Церква на  2011-2014 роки за підсумками I-III кварталу 2014 р. характеризується наступними показниками.

| № п.п. | Вид робіт | Адреса | Вартість робіт, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернізація ліфтів (виготовлення ПКД) | Леваневського, 32 вант.-пас. | 3062,0 |
| 2 | Модернізація ліфтів (виготовлення ПКД) | Некрасова, 115 | 1742,0 |
|  | Всього: |  | 4804,0 |

З метою сталого функціонування ліфтового парку міста, управління житлово-комунального господарства було проведено роботи капітального характеру, що не входять до заходів зазначеної Програми.

| №пп | Найменування робіт | Адреса | Вартість робіт, грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт | Молодіжна, 6 під.6 | 178 615,2 |
| 2 | Капітальний ремонт | Леваневського, 48 під.1 | 24 835,5 |
| 3 | Капітальний ремонт | Східна, 32 під.1 | 38 194,4 |
| 4 | Капітальний ремонт | Комсомольська, 85 під.2 | 26 436,4 |
| 5 | Капітальний ремонт | Леваневського, 44 під.2 | 54 073,3 |
| 6 | Капітальний ремонт | Леваневського, 73 під.8 | 40 535,9 |
| 7 | Капітальний ремонт | Леваневського, 32 пас | 49 137,0 |
| 8 | Капітальний ремонт | Леваневського ,55 під.1 | 95 655,6 |
| 9 | Капітальний ремонт | Комсомольський бул., 3 | 71 248,8 |
| 10 | Капітальний ремонт | П.Запорожця, 155 під.4 | 18 074,7 |
| 11 | Капітальний ремонт | Леваневського, 30 під.3 | 89 754,7 |
| 12 | Капітальний ремонт | Східна, 32 під.4 | 37 101,1 |
| 13 | Капітальний ремонт | Леваневського, 62 під.1 | 1 466,4 |
| 14 | Капітальний ремонт | Митрофанова, 1 під.3 | 1 472,0 |
| 15 | Капітальний ремонт | Комсомольська, 85 під.1 | 1 855,4 |
| 16 | Капітальний ремонт | Комсомольська, 47 під.7 | 1 466,4 |
| 17 | Капітальний ремонт | Східна, 10 під.2 | 1 070,4 |
| 18 | Експертне обстеження | Калініна, 3 під.1,2,3,4 | 9 600,0 |
| 19 | Капітальний ремонт | Ярослава Мудрого, 64/2 | 132 849,1 |
| 20 | Капітальний ремонт | 1-го Травня, 46 під.2 | 24 570,6 |
| 21 | Капітальний ремонт | Коновальця, 3 під.1 | 24 003,6 |
| 22 | Капітальний ремонт | Зелена, 30 під.4. | 12 259,5 |
| 23 | Капітальний ремонт | Вернадського, 2 під.5 | 8 809,0 |
| 24 | Капітальний ремонт | Тімірязева, 8 під.1 | 9 931,7 |
| 25 | Капітальний ремонт | Тімірязева, 10 під.1 | 9 931,7 |
| 26 | Капітальний ремонт | Тімірязева, 18 під.1 | 9 931,7 |
| 27 | Капітальний ремонт | Ак. Вула, 4 під.1 | 37 186,0 |
| 28 | Капітальний ремонт | Шевченка, 95 під.3 | 26 927,1 |
| 29 | Капітальний ремонт | Таращанська, 163а під.3 | 1 466,4 |
| 30 | Капітальний ремонт | Зелена, 30 під.1,3 | 2 333,9 |
| 31 | Капітальний ремонт | Калініна, 3 під.1,2,3,4 | 2 197,2 |
| 32 | Капітальний ремонт | П.Запорожця, 195 під.1 | 58 143,1 |
|  | Всього: |  | 1 101 133,8 |

Начальник управління

житлово-комунального господарства

Білоцерківської міської ради						О.П. Ореховський