|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Білоцерківської міської ради від «____» ______2015 року №___________ |
| --- | --- |

| Заходи з ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі м.Біла Церква на 2015 рік |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування заходів | Сума, тис грн | Джерело фінансування | Термін виконання | Примітка |  |
| Капітальний ремонт, реконструкція, будівництво об’єктів вулично-дорожньої мережі |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт доріг | 24111,91 | місцевий бюджет (міський, обласний) | квітень-листопад | Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Біла Церква на 2015 рік Рішення Білоцерківської міської ради №1396-70-VI від 22.01.2015р. План капітального ремонту, реконструкції, будівництва об`єктів вулично-дорожньої мережі на 2015 рік |  |
| 2 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних, внутрішньобудинкових доріг та прибудинкових територій | 9599,00 | місцевий бюджет (міський) | квітень-листопад |  |  |
| 3 | Капітальний ремонт тротуарів | 3000,00 | місцевий бюджет (міський) | квітень-листопад |  |  |
| 4 | Капітальний ремонт зливової каналізації та дренажу | 2100,00 | місцевий бюджет (міський) | квітень-листопад |  |  |
| 5 | Реконструкція та будівництво світлофорних обєктів | 3161,00 | місцевий бюджет (міський) | квітень-листопад |  |  |
| 6 | Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту | 960,00 | місцевий бюджет (міський) | квітень-листопад |  |  |
| 7 | Капітальний ремонт мостів та шляхопроводів | 3618,00 | місцевий бюджет (міський) | квітень-листопад |  |  |
|  | Всього капітальний ремонт, реконструкція, будівництво обєктів вулично-дорожньої мережі | 46549,91 |  |  |  |  |
| Поточний ремонт обєктів вулично-дорожньої мережі міста |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Поточний ремонт територій загального користування, в т.ч. | 11419,81 | місцевий бюджет (міський, обласний) |  | Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Біла Церква на 2015 рік Рішення Білоцерківської міської ради №1396-70-VI від 22.01.2015р. План поточного ремонту об`єктів вулично-дорожньої мережі на 2015 рік |  |
|  | Середній та дрібний ремонт обєктів вуличної мережі (відновлення покриттів, ремонт бордюрного каменю і поребриків, зелені насадження тощо) | 6635,01 | місцевий бюджет (міський, обласний) | квітень-листопад |  |  |
|  | Середній та дрібний ремонт технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки, огороджувальні пристрої), лавок, нанесення дорожньої розмітки тощо | 4214,00 | місцевий бюджет (міський) | січень-грудень |  |  |
|  | Середній та дрібний ремонт водостічної мережі (водостоки, водоприймальні та оглядові колодязі, люки та решітки тощо) | 570,80 | місцевий бюджет (міський) | січень-грудень |  |  |
| 9 | Поточний ремонт прибудинкових територій | 2500,00 | місцевий бюджет (міський) | квітень-листопад |  |  |
| 10 | Поточний ремонт світлофорів | 119,99 | місцевий бюджет (міський) | січень-грудень |  |  |
| 11 | Поточний ремонт мостів та шляхопроводів | 119,99 | місцевий бюджет (міський) | квітень-листопад |  |  |
|  | Всього поточний ремонт обєктів вулично-дорожньої мережі міста | 14159,79 |  |  |  |  |
| Утримання обєктів вулично-дорожньої мережі міста |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Послуги щодо очищування інші (санітарна очистка та аналогічні послуги, послуги з утилізації) | 9162,00 | місцевий бюджет (міський) | січень-грудень | Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Біла Церква на 2015 рік Рішення Білоцерківської міської ради №1396-70-VI від 22.01.2015р. |  |
| 13 | Ліквідація стихійних сміттезвалищ | 100,00 | місцевий бюджет (міський) | березень-листопад |  |  |
| 14 | Утримання зливової каналізації | 119,99 | місцевий бюджет (міський) | січень-грудень |  |  |
| 15 | Утримання світлофорних обєктів | 119,99 | місцевий бюджет (міський) | січень-грудень |  |  |
| 16 | Розробка схем дислокацій ЗРД та заходів щодо лідвідації МКДТП | 90,00 | місцевий бюджет (міський) | січень-грудень |  |  |
| 17 | Виконання заходів щодо ліквідації наслідків аварійних ситуацій | 110,00 | місцевий бюджет (міський) | січень-грудень |  |  |
|  | Всього утримання обєктів вулично-дорожньої мережі міста | 9701,98 |  |  |  |  |
|  | Разом | 70411,68 |  |  |  |  |

Міський голова 										В.П. Савчук