7. Заходи до                                                                                                        Додаток

Програми енергоефективності та енергозбереження міста Біла Церква  на 2011-2015 роки

| № п/п | Назва енергозберігаючого заходу та його місце впровадження | Проектна кошторисна вартість об’єкта, тис.грн | Обсяг фінансування 2011 – 2015 роки, тис.грн. по джерелам фінансування: (1)– субвенції (2)– місцевий бюджет (3)- кошти підприємства (4)- інші джерела на |  |  |  | Екологіч-ний ефект (скорочен- ня викидів) | Енергоефективність |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Натуральні показники тис. куб.м. ис. кВт.год тис. Гкал | тис.грн. |
|  |  |  | 2011 р. | 2012 р. | 2013 р. | 2014 – 2015 рр |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| І | Бюджетні установи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мотивація впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів у бюджетних установах м. Біла Церква . | 1 400,0 | - | 200,0 | 300,0 | 400,0 (2014) 500,0 (2015) | - | - | - |
| 2. | Встановлення в бюджетних установах м. Біла Церква систем автономного опалення на альтернативних видах палива. | 4 000,0 | - | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0(2014) 1000,0 (2015) | NOх-0,28 т/рік СО-0,028т/рік СО2- 150,2 | 105,0тис. м3/рік |  |
| 3 | Модернізація (реконструкція) котельні за адресою: вул. Семашко, 9 із встановленням обладнання для виробництва теплової енергії на альтернативних видах палива. | 3 000,0 | - | 2 500,0 (4) –інші джерела | 500,0 (4) –інші джерела | - | NOх-0,18 т/р СО-0,019т/р | 70,0тис. м3/рік |  |
| 4 | Заміна(встановлення) освітлювальних приладів в бюджетних установах, закладах, в тому числі адміністративних приміщеннях, на енергозберігаючі – світлодіодні. | 5 097,699 | - | 1 000,0 (2)- 25% (3)- 50 % (4)- 25% | 1 000,0 (2)- 25% (3)- 50 % (4)- 25% | 1 000,0(2014р) (2)- 25% (3)- 50 % (4)- 25% (2) – 2 097,699 2015 рік-100 % |  | 4000тис. кВт. год./рік |  |
|  | Всього: | 13 497,699 | - | 4 700,0 | 2 800,0 | 5 997,699 | NOх-0,46т/рік СО-0,047т/р | 175,0тис.м3/ 4000тис.кВ. год./рік |  |

Міський голова                                                                                                В.П. Савчук