БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 27 жовтня 2011 року                                                                                            № 353-13-VI

м. Біла Церква

Про  виконання Програми  поводження з

твердими побутовими відходами на період

2009-2014 років та на розрахунковий

термін до 2019 року, затвердженої рішенням

міської ради від 16.09.2009 року № 1106

Розглянувши подання управління житлово – комунального господарства міської ради від 23.09.2011 року № 1217, заслухавши звіт начальника управління житлово – комунального господарства міської ради про виконання Програми  поводження з  твердими побутовими відходами на період 2009-2014 років та на розрахунковий термін до 2019 року,  затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 16.09.2009 року № 1106, на виконання рішення Білоцерківської міської ради від 18.01.2011 року № 29-04-VI ”Про план роботи Білоцерківської міської ради шостого скликання на 2011 рік», відповідно до Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

Звіт начальника управління житлово – комунального господарства міської ради про виконання Програми  поводження з  твердими побутовими відходами на період 2009-2014 років та на розрахунковий термін до 2019 року взяти до відома ( додається).

Міський голова						В.П.Савчук

Звіт

про виконання Програми поводження з твердими побутовими відходами в м. Біла Церква на період 2009-2014 роки та на розрахунковий термін до 2019 року

Протягом останнього десятиріччя в Україні, в тому числі й в Білій Церкві, продовжується прогресуюче накопичення відходів як у побутовому, так і в промисловому секторах економіки. Розрив між прогресуючим накопиченням відходів і заходами, спрямованими на запобігання їх утворення, розширення утилізації, знешкодження та видалення, загрожує не тільки поглибленням екологічної кризи, а й загостренням соціально-економічної ситуації в цілому. Звідси – необхідність подальшого удосконалення та розвитку, з урахуванням вітчизняного та світового досвіду, всієї правової, нормативно-методичної та економічної системи поводження з відходами.

Тверді побутові відходи – це відходи, що утворюються в процесі життєдіяльності людини і накопичуються в місцях її перебування.

За місцем утворення ТПВ поділяються на відходи житлових будинків (багатоповерхових та індивідуальної забудови), відходи адміністративних приміщень підприємств, організацій та установ, офісів, відходи навчальних закладів, дошкільних та дитячих установ, відходи громадських культурно-побутових та інших організацій, відходи медичних закладів, санаторіїв, будинків відпочинку, відходи підприємств торгівлі (ринків, крамниць, кіосків); відходи транспортних вокзалів тощо.

За морфологічним складом ТПВ поділяють на: харчові відходи, кістки, папір, картон, дерево, текстиль, полімерні матеріали (пластмаса, поліетилен тощо), шкіра, гума, кераміка, скло, метали (чорні і кольорові) тощо.

ТПВ поділяються за фракційним складом – відсотковим вмістом відходів певного розміру. Розрізняються компоненти ТПВ мінерального та органічного (природного та штучного) походження.

Характерною відмінністю ТПВ є те, що вони є змішаними, тобто сумішшю компонентів. Змішуються компоненти ТПВ починаючи на стадії їх утворення, вже у сміттєзбірному відрі, урні або контейнері, далі – в сміттєвозі і потім – в місцях захоронення (на полігоні чи звалищі сміття). Непередбачуваність складу суміші компонентів ТПВ обумовлює некерованість фізичних та біохімічних процесів, що відбуваються в тілі полігону чи звалища, з утворенням шкідливих хімічних сполук, які забруднюють атмосферне повітря та ґрунтові води.

Розрахункові обсяги щорічного утворення ТПВ, які розраховані відповідно до затверджених Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства норм утворення ТПВ для населених пунктів України, в м. Біла Церква щорічно складають приблизно 270 тис. м3. Загальна кількість відходів, накопичених на полігоні ТПВ, оцінюється приблизно у 1,6 млн.т. Виходячи з реалій накопичення, збирання, вивезення та захоронення відходів, вважається за доцільне розподіляти відходи на дві великі групи – тверді побутові та будівельні відходи.

ТПВ – це тверді за своїм фізичним (агрегатним) станом відходи споживання. Ця група відходів за своїм фракційним складом поділяється на звичайні (змішані) ТПВ (тобто відходи, що за своїми розмірами вміщуються в стандартні контейнери місткістю 0,75 м3 та 1,1 м3) та на великогабаритні відходи.

Великогабаритні відходи є самостійною підгрупою твердих побутових відходів, які за своїми габаритними розмірами не вміщуються в стандартні контейнери. Це старі меблі, холодильники, пральні машини, великі сантехнічні вироби, стовбури дерев тощо. Будівельні відходи можуть розглядатися як самостійна змішана група відходів у класі «Відходи будівельних робіт, знесення будівель і споруд…». Транспортні засоби для їх збирання та вивезення – це у більшості випадків автомобілі-самоскиди.

Практичний досвід поводження з ТПВ у різних країнах свідчить, що не існує універсального методу, який би задовольняв би сучасні вимоги екології, економіки та ресурсозбереження. Цим вимогам, тенденціям розвитку світової практики найбільшою мірою відповідає впровадження комплексної системи збирання та перероблення ТПВ, що забезпечує використання відходів як джерела вторинної сировини.

Під час складування ТПВ на полігонах, їхній морфологічний склад негативно впливає на екологічний стан довкілля і майже не впливає на технологію робіт, застосовуєму для промислової переробки відходів. Головними показниками якості відходів стають їх вологість, склад та співвідношення органічних й неорганічних компонентів ТПВ. В останнє десятиріччя відбулася значна зміна в морфологічному складі твердих побутових відходів - збільшилася кількість полімерів, паперу та картону, менше стало харчових відходів.

При плануванні впрвадження ресурсо- та енергозберігаючих програм, з’являється необхідність роздільного збирання окремих компонентів ТПВ населенням або спеціалізованими підприємствами.

Програма поводження з твердими побутовими відходами розроблена з метою удосконалення організаційно-управлінських заходів сфери поводження з ТПВ в м. Біла Церква, поліпшення якості комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат, поетапного впровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів, покращення стану навколишнього довкілля.

Біла Церква – місто обласного підпорядкування, центр однойменного адміністративного району Київської області, найбільше за чисельністю населення місто Київської області. Населення міста складає 209 тис осіб.

В місті існує багатоповерхова та приватна забудова. Стара частина міста має одноповерхову, приватну забудову. Новозбудовані райони мають багатоповерхову забудову. Наявний житловий фонд Білої Церкви характеризується наступними показниками: кількість будинків 11194 од.; кількість приватних будинків 10078 од.

Велика увага приділяється питанням санітарної очистки міста та утриманню в належному стані закріплених територій.

В 2009 році рішенням міської ради затверджено « Програму поводження з твердими побутовими відходами в м. Біла Церква на період 2009-2014 роки та на розрахунковий період до 2019 року» , яка передбачає:

- відпрацювання системи та організація роздільного збирання складових ТПВ за місцем їх утворення та створення мережі комплексних приймальних пунктів вторинної сировини, а також її подальшу переробку.

- поетапне , з метою мінімізації негативного впливу на довкілля, починаючи з 2013 року, після часткового закриття сміттєзвалища, проведення доопрацювання та рекультивацію полігону ТПВ;

- спорудження системи дегазації полігону та впровадження екологічного, енергозберігаючого проекту по збору та утилізації метану на полігоні. Видобутий звалищний газ планується використати для виробництва електроенергії або заправки автомобілів, які працюють на метані, в тому числі сміттєвозів.

Для збору ТПВ в місті створене контейнерне господарство. Місто має достатню кількість контейнерів для збирання ТПВ, біля будинків комунальної власності встановленні евроконтейнери, що у переважній більшості знаходяться на балансі комунальних підприємств. Місткість контейнерів становить 0,75 м3– 1,1 м3.

Більшість контейнерів, за рахунок коштів міської ради в будинках комунальної власності оновлено. Частина контейнерів відомчого житла, ЖЕКів та ОСББ потребує заміни в зв’язку з незадовільним технічним та санітарним станом контейнерів. За розрахунками, для щоденного збору ТПВ в місті потрібно мати 695 контейнерів об’ємом 1,1 м3.

Обсяги зібраних та вивезених твердих побутових відходів, за даними Управлінням ЖКГ Білоцерківської міської ради, у місті Біла Церква в 2010 році склали 270.307 м3, в тому числі:   -   комунальними підприємствами та ОССБ – 211,700 м3;

промисловими приватними підприємствами і підприємцями – 28,389 м3;

державними і громадськими установами – 14,986 м3;

несанкціоновано громадянами – 15,250 м3.

З населенням багатоквартирних будинків на 100% укладено договори, щодо надання послуг на вивезення сміття.

Населення приватного сектору охоплено лише на 45% - 50% послугами централізованого вивезення твердих побутових відходів, через відсутність необхідної кількості спеціалізованої техніки та облаштованих місць для збирання відходів.

Кількість та стан контейнерів для сміття та сміттєзбиральних майданчиків по Білій Церкві наведені у таблиці.

Таблиця

| Приналежність до відомства або власності | Сміттєзбиральні майданчики |  | Контейнери для збору сміття |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загальна кількість, од | в т.ч. облаш-тованих, од | місткість контей-нера, м3 | кількість, од | з них потребують |  |
|  |  |  |  |  | заміни | ре- монту |
| Комунальна власності | 85 | 34 | 0,75-1,1 | 400 | - | 20 |
| Відомче житло | 43 | 23 | 0,75-1,1 | 197 | 2 | 6 |
| ЖЕК та ОСББ | 33 | 15 | 0,75- 1,1 | 92 | 8 | 29 |
| Приватна забудова | 4 | - | 0,75 | 6 | - | - |
| Всього | 165 | 72 | - | 695 | 10 | 55 |

Захоронення твердих побутових відходів Білої Церкви здійснюються на полігоні ТПВ – санкціонованого сміттєзвалища, експлуатація якого почалась у 1949 році на місці бувшого глиняного кар’єру.

Загальна площа полігона складає 10,7 га. Середньорічна кількість твердих побутових відходів, що розміщується на полігоні становить 270000 м3. Загальна кількість відходів, накопичених на полігоні, оцінюється приблизно у 1,6 млн.т.

Полігон ТПВ не обладнаний відповідно до сучасних вимог і нормативам. Він побудований без проведення попередніх інженерно-геологічних досліджень і без виконання протифільтраційних заходів. Інженерні споруди полігону недостатньо облаштовані для запобігання негативного впливу на навколишнє середовище.

На даний час проектна потужність полігону за кількістю відходів практично вичерпана, тому на найближчі роки планується його закриття.

Управління відходами в Україні знаходиться на початковому етапі. Не виняток і м. Біла Церква. Проте, за останні роки в місті розроблено та впроваджується комплекс заходів, спрямованих на покращення санітарної очистки, застосування нових технологій щодо збору, транспортування, сортування, переробки та утилізації ТПВ.

Запроваджено «контейнерну систему» збору твердих побутових відходів, в тому числі і на прибережній смузі річки Рось. В приватному секторі запроваджено «кулькову систему» збору відходів. Контейнерні площадки встановлені у всіх бюджетних закладах та на вулицях міста які межують з приватним сектором. Крім цього великогабаритні контейнери встановлені на прибережній зоні річки Рось що дало змогу суттєво покращити санітарний стан.

Розроблено і затверджено проект реконструкції міського сміттєзвалища, що дало змогу продовжити термін його експлуатації мінімум на три роки, і розпочати роботи по запровадженню нових підходів щодо збору та утилізації сміття.

Проведено конкурс по санації міського сміттєзвалища та будівництво сміттєпереробного заводу за межами міста. Проведені дослідження , щодо наявності на полігоні біогазу для проведення робіт по його видобуванню.

На міському полігоні розпочато будівництво сортувальної станції, яку планується ввести в експлуатацію в 2011 році, що дозволить зменшити навантаження на міський полігон і тим самим подовжити термін його експлуатації.

Заходи, спрямовані на покращення санітарної очистки, застосування нових технологій щодо збору, транспортування, сортування, переробки та утилізації ТПВ:

2007 рік : - рішенням Білоцерківської міської ради від 28.02.2007 року № 283 з метою вирішення невідкладних питань покращення санітарно-екологічного стану території міста Біла Церква, затверджена програма „Чисте місто”, яка стала першим кроком впровадження європейської моделі поводження з відходами в м. Біла Церква, що передбачає заміну малогабаритних ємностей (виварок) для сміття на сучасні євроконтейнери ємністю 1,1 м3 з облаштуванням майданчиків з подальшим встановленням контейнерів-сіток для роздільного збору ТПВ. Протягом 2007-2008 років за рахунок коштів місцевого бюджету було встановлено 250 євроконтейнерів та придбано два автомобілі-сміттєвози на загальну суму 825 000 гривень. З метою зниження собівартості вивезення ТПВ та зменшення забруднення навколишнього середовища, використовуються автомобілі-сміттєвози з встановленим газовим обладнанням для роботи на стисненому природному газі - метані.

2008 рік : - згідно рішення Білоцерківської міської ради від 20.05.2008 року      № 199, виділені з міського бюджету кошти в сумі 360 000 гривень на розробку проекту „Допрацювання діючого сміттєзвалища ТПВ м. Біла Церква в районі балки „Сухий Яр” до об’єму під рекультивацію”, який був розроблений за сприяння ВАТ „КАТП-1028” та пройшов екологічну експертизу в Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Київській області.

Даний проект дозволяє:

- використовувати наявний полігон ТПВ без спричинення шкоди навколишньому середовищу;

- отримати резерв часу для визначення та впровадження новітніх технологій по переробці твердих побутових відходів.

2009 рік : - розроблена та затверджена Білоцерківською міською радою „Програма поводження з твердими побутовими відходами в м. Біла Церква на період 2009-2014 років та на розрахунковий термін до 2019 року”, головною метою якої є впровадження роздільного збору для повної переробки та утилізації ТПВ;

- ПрАТ „КАТП-1028” за рахунок власних коштів встановлено по місту 100 євроконтейнерів на загальну суму 330 000 гривень.

2010 рік :     - ПрАТ „КАТП-1028” встановлено 150 євроконтейнерів на загальну суму 450 000 гривень;

- розпочата співпраця ПрАТ „КАТП-1028” з інвестором щодо встановлення на міському полігоні ТПВ пересувного сміттєсортувального пункту проектною потужністю 10-12 тон ТПВ на годину.

2011 рік :  - ПрАТ „КАТП-1028” розпочато роботи по впровадженню роздільного збору сміття на вологу та суху фракцію, сортуванню ТПВ, встановленню 450 контейнерів для роздільного збору та проведенню інформаційно-агітаційної роботи на загальну суму 800 000 гривень.

- прийнято рішення Білоцерківською міською радою про будівництво та облаштування майданчиків для встановлення контейнерів для роздільного збору ТПВ, та виділено з міського бюджету на ці цілі 300 000 гривень;

- розпочав свою роботу пересувний сміттєсортувальний пункт, що представляє собою систему з двох стрічкових транспортерів, приймального та відбірного, які розміщенні в приміщеннях. Вздовж відбірного транспортера вмонтовані люки, куди відбираються окремо різні види вторинної сировини (скло, ПЕТ пляшки по кольорам, папір, картон, чорні та кольорові метали, поліетиленова та термопластична плівка). Відібрана вторинна сировина складає до 40 % від загального об’єму відходів. Залишок транспортером подається в бункер сміттєвоза та захороняється на полігоні ТПВ. Відібрана вторинна сировина пресується та відправляється на переробні підприємства.

Пункт обладнаний пересувними побутовими та адміністративними приміщеннями, які забезпечені опаленням, гарячим та холодним водопостачанням.

На облаштування полігону ТПВ в 2011 році освоєно 290,0 тис. грн.

На проведення освітньої роботи з питань поводження з ТПВ та впровадження роздільного збору, а саме на зняття рекламних роликів, друкування та розміщення  листівок в 2011 році використано 16,0 тис. грн.

Кошторисна вартість пункту – 2 млн. гривень, потужність – 3,5-5 тон ТПВ на годину, змінна зайнятість - 17 працівників. Організована робота в дві зміни.

До кінця 2011 року планується збільшення потужності сортування до проектної – 10-12 тон ТПВ на годину, загальна вартість – 4 млн. гривень.

Зведена таблиця основних заходів Програми

| № п/п | Заходи Програми | Відповідальні виконавці, співвиконавці | Терміни виконання |  | Обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  |  | Місце впровадження |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | початок | закінчення | всього | за роками реалізації Програми |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 – - 2018 |  |  |
| 1 | Облаштування контейнерних майданчиків | Управління житлово-комунального господарства | 2010 | 2018 | 1860 | 0,0 | 206,7 | 206,7 | 206,7 | 206,7 | 1033,2 | м. Біла Церква |  |
| 2 | Придбання сміттєвозів | КАТП-1028 | 2010 | 2018 | 4800 | 0,0 | 533,3 | 533,3 | 533,3 | 533,3 | 2666,8 | м. Біла Церква |  |
| 3 | Придбання контейнерів, в т.ч. для роздільного збору ТПВ | Управління житлово-комунального господарства і підприємства | 2010 | 2018 | 7950 | 0,0 | 883,3 | 883,3 | 883,3 | 883,3 | 4416,8 | м. Біла Церква |  |
| 4 | Облаштування комплексних пунктів приймання ТПВ | підприємства та інвестори | 2010 | 2014 | 2000 | 0,0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | м. Біла Церква |  |
| 5 | Створення ділянок і підприємств для сортування та переробки ТПВ, будів-ництво комплексу | підприємства та інвестори | 2011 | 2018 | 616000 | 0,0 | 0,0 | 102000 | 132000 | 366000 | 16000 | м. Біла Церква, полігон ТПВ |  |
| 6 | Облаштування полігону ТПВ | інвестори | 2011 | 2018 | 44650 | 0,0 | 0,0 | 4450 | 20100 | 20100 | 0,0 | полігон ТПВ |  |
| 7 | Освітня робота з питань поводження з ТПВ та впровадження роздільного збору | Управління житлово-комунального господарства | 2009 | 2018 | 360 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 180 | м. Біла Церква |  |

Зведена таблиця обсягів та джерел фінансування

| № п/п | Місто | Джерела фінансування | Обсяги фінансування за роками реалізації Програми, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-2018 | Всього |
| 1 | Біла Церква | - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - кошти фонду охорони навколишнього природного середовища | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1220 | 2220 |
|  |  | - місцевий бюджет | 211 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5089 | 9300 |
|  |  | - кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5500 | 9500 |
|  |  | - кредити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - інвестиції | 0 | 5382,3 | 114621,3 | 152219,3 | 386219,3 | 14467,8 | 672910 |
|  |  | - інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всього |  | 411 | 7582,3 | 116821,3 | 154419,3 | 388419,3 | 26276,8 | 693930 |

Для реалізації Державної політики в сфері комунального господарства, органи місцевої влади, згідно розробленої Програми, будуть спрямовувати свою діяльність на забезпечення ефективного, надійного функціонування та сталого розвитку житлово-комунального комплексу, реалізацію дій по його реформуванню для задоволення потреб споживачів, насамперед – населення м. Біла Церква, у якісних комунальних послугах.

Начальник управління 						О.П.Ореховський