Інформація

про  підготовку господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення

м. Білої Церкви до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

Виконавчим  комітетом  Білоцерківської  міської  ради прийнято рішення  №137 від 12.04.2014 року «Про затвердження заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення м. Біла Церква до роботи в осінньо- зимовий період  2016-2017  років»,  яким затверджено відповідні  заходи  та  утворено  робочу  групу з  питань  підготовки  і  забезпечення  сталого  функціонування  господарського  комплексу  та  об’єктів  соціально-культурного  призначення  м. Біла Церква до роботи  в  осінньо-зимовий період 2016 – 2017 років. На засіданнях робочої групи  розглядались  питання  комплексної  підготовки житлово-комунального господарства міста  до  роботи в  осінньо-зимовий  період, особлива  увага приділялась  підготовці  до  опалювального  сезону,  а  саме  підготовка  житлового  фонду,  об’єктів  теплопостачання,    рішення  по взаємодії  всіх  організацій, служб  та  виконавчих  органів по  вирішенню  проблемних  питань.

Станом на 15 число та 30 число, щомісяця,  до  Департаменту  житлово-комунального  господарства і  паливно-енергетичного комплексу  Київської обласної  державної  адміністрації  надавались  звіти  по стану  підготовки до  роботи  в  осінньо-зимовий  період.

Теплопостачання

Сьогодні КП БМР «БЦТМ» є найбільшим теплопостачальним підприємством в Київській області. Підприємство експлуатує 72 котельні загальною потужністю 350.909 Гкал/год (в т.ч. 30 дахових модульних), 47 теплових пунктів (з них 5 індивідуальних), 164,0 км теплових мереж в двотрубному обчисленні. На котельних використовуються 408 газових котлів загальною встановленою потужністю 394,5 Гкал/год (в т.ч. 260 модулів опалення).

Основним видом палива є природний газ, резервні види палива не передбачені.

В тому числі 17 котелень працюють з котлами НІІСТУ-5, коефіцієнт корисної дії яких менше 80-82 %, 39 котельні експлуатується більше 20 років. Комунальним підприємством за 2015рік  вироблено 444,208 тис. Гкал теплової енергії та 10 місяців 2016 року – 309,35 тис. Гкал теплової енергії. Загальний обсяг споживання природного газу за 2015 рік  складав – 61,339 млн. м куб та 10 місяці 2016  року - склав 42,967 млн. м куб.

На теплових мережах в міжопалювальний період проводяться планові гідравлічні випробування, обстеження та шурфування, пориви ліквідовуються поточним ремонтом, характер пошкоджень підтверджує тривалий строк експлуатації трубопроводів та їх значний фізичний та моральний  знос (більше ніж 80%). Найбільшу занепокоєність викликає технічний стан теплової  магістралі «ТЕЦ-місто» (820мм, протяжність 3705 м в двотрубному обчисленні), так й внутрішньо квартальні теплові мережі, які побудовані у 1972 році експлуатуються з 1974 року.

Водопостачання та водовідведення

ТОВ “БІЛОЦЕРКІВВОДА”

Підприємство як самостійний господарюючий суб’єкт було створено в  2012р.

25 березня 2013 року було укладено договір концесії між концесієдавцем Білоцерківською міською радою та концесіонером ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» на виключне право здійснювати управління (експлуатацію) об’єкта концесії з метою задоволення громадських потреб у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

01 липня 2013 року згідно акта приймання-передачі об’єкта концесії цілісний майновий комплекс КП БМР «Білоцерківводоканал» було передано в управління ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА».

Водопровідні очисні споруди

Перша черга водопровідних очисних споруд потужністю 50 тис. м³ води на добу побудована і введена в експлуатацію в 1972 році.

Друга черга водопровідних очисних споруд, потужністю 86,6 тис. м³ на добу, побудована і введена в експлуатацію в 1989 році.

Загальна проектна потужність водопровідних очисних споруд становить 136,6 тис. м³ на добу.

Фактична потужність водопровідних очисних споруд становить 55-65 тис. м³ на добу.

Джерелом водозабору являється Білоцерківське Верхнє  водосховище, яке розташоване на  р. Рось з побудовою греблі у 1979 році.

.

Каналізаційні очисні споруди

Проект I-ої черги очисних споруд м. Біла Церква виконаний в 1964-65р. Споруди введені в експлуатацію наприкінці 1971р., а виведені на постійний технологічний режим наприкінці 1972 року.

Проектна потужність очисних споруд I-ої черги 45 тис.м3/добу.

Друга черга очисних споруд міста побудована в 1989 році -  загальної потужності до 125 тис.м3/добу. Каналізаційні очисні споруди розташовані на відстані 3-х км від міста.

Загальна довжина водопровідних мереж по м. Біла Церква  – 331,2км.

Загальна довжина каналізаційних мереж по м. Біла Церква – 266,2км прокладених.

В даний час підприємство ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» працює над розробкою та впровадженням енергозберігаючих технологій і обладнання для скорочення питомих витрат енергетичних і матеріальних ресурсів.

Житловий фонд

На виконання рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від  12 квітня 2014 року за №137 управлінням житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради розроблено та затверджено заходи, відповідно до яких проводиться підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 рр.

На 01 жовтня 2016 року  житловий фонд міста налічував 892 будинки, з яких  691 – обслуговується КП БМР ЖЕК №№ 1,6,7, 153 – силами ОСББ, ЖБК, приватними управлінськими компаніями, 48 - будинки відомчого житлового фонду.

Згідно розроблених   заходів виконано:

- підготовку комунальних підприємств міста до ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій;

-   підготовчі та ремонтні роботи у житлових будинках , а саме: ремонт мереж холодного, гарячого водопостачання, водовідведення та централізованого опалення; промивка систем централізованого опалення; ремонт електромереж та будинкових електрощитових;  ремонт покрівель; роботи з утеплення житлових будинків;

- перевірку стану готовності житлових будинків та підписання  актів та паспортів готовності у відповідності до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду;

- у будинках комунальної власності призначено осіб, відповідальних за перевірку і технічний стан димових, вентиляційних каналів та безпечну експлуатацію газового господарства, які забезпечують проведення перевірок та виконання необхідних ремонтних робіт згідно розроблених графіків;

Станом на 01.10.2016 року в рамках з підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 рр. виконано:

- Силами комунальних підприємств Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційних контор № 1, 6, 7

| № з.п | Найменування робіт | Од. виміру | План | Факт | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт мереж централізованого опалення | буд. | 472 | 472 | 100% |
| 2 | Ремонт мереж гарячого водопостачання | буд. | 333 | 333 | 100% |
| 3 | Ремонт мереж холодного водопостачання | буд. | 491 | 491 | 100% |
| 4 | Ремонт та ревізія систем каналізації | буд. | 511 | 511 | 100% |
| 5 | Ремонт покрівлі | кв.м. | 13196 | 12741 | 97% |
| 6 | Герметизація міжпанельних швів | м.п. | 7041 | 6654 | 95% |
| 7 | Промивання опалювальних систем | од. | 156 | 156 | 100% |
| 8 | Відновлення відмостки | буд. | 73 | 73 | 100% |
| 9 | Скління вікон в під'їздах | буд. | 247 | 220 | 89% |
| 10 | Ремонт систем електропостачання | од. | 227 | 227 | 100% |
| 11 | Відновлення теплоізоляції труб | м.п | 2584 | 1370 | 53% |
| 12 | Герметизація інженерних вводів | од. | 137 | 137 | 100% |

- За рахунок коштів місцевого бюджету

| Найменування робіт | Назва об’єктів | Вартість, тис. грн. |
| --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт м`яких покрівель житлових будинків | вул. Сквирське шосе, 252 вул. Павліченко, 22 під.1,2,3 вул. Шевченка, 99 | 371,8 |
| Капітальний ремонт шиферних покрівель житлових будинків | бул. Олександрійський , 25/2 | 373,9 |
| Капітальний ремонт технічних горищ житлових будинків (відновлення теплоізоляційного покриття) | вул. Некрасова,99 вул. Київська, 54 вул. Леваневського, 41 | 872,1 |
| Капітальний ремонт конструктивних елементів житлових будинків | вул.Некрасова, 86 вул.Грибоєдова, 42 вул.Некрасова,95 вул.Північна, 1(п.1,2) бул.Олександрійський, 79 | 856,4 |
| Будівництво індивідуального теплового пункту | Бул. Княгині Ольги, 3,3а | 578,5 |

При  підготовці господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення м. Біла Церква до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років, управлінням охорони здоров’я Білоцерківської міської ради виконано:

Міська лікарня № 1:

- ремонт дверей – 3,5 тис.грн.

- ремонт фасадів, фундаментів – 6,5 тис.грн.

Міська лікарня № 2:

- ремонт покрівлі - 20,0 тис.грн.

- заміна дверей - 15,0 тис.грн.

- капітальний ремонт системи водопостачання – 800 тис.грн. (розпочато в листопаді і триває по даний час).

Міська лікарня № 3:

- Ремонт мереж централізованого опалення – 6,5 тис.грн.

Міська лікарня № 4:

- ремонт фасадів лабораторії та господарчих приміщень – 1,1 тис.грн.

- ремонт покрівлі – 1,2 тис.грн.

- ремонт системи холодного водопостачання – 3,0 тис.грн.

Пологовий будинок:

- заміна вікон - 275 тис. грн..

- ремонт покрівлі пологового будинку та гінекологічного відділення – 175 тис.грн.

В усіх лікувально-профілактичних закладах міста зроблено промивку систем опалення.

Заступник міського голови                      					С.І. Пахольчук