ЗВІТ

- про хід виконання заходів до «Програми поводження з твердими побутовими відходами в м. Біла Церква на період 2009-2014 років та на розрахунковий термін до 2019 року» за підсумками 10 місяців 2016 року

Метою програми поводження з твердими побутовими відходами на період 2009-2014 років та на розрахунковий термін до 2019 року є координація та активізація дій міської влади, суб’єктів господарювання, населення для забезпечення реалізації загальнодержавної Програми поводження з твердими побутовими відходами та загалом державної політики в даній сфері.

Основне завдання Програми - створення умов, які сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодженню та захороненню твердих побутових відходів, обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людей.

Фінансове виконання заходів програми поводження з твердими побутовими відходами на період 2009-2014 років та на розрахунковий термін до 2019 року за підсумками 10 місяців 2016 р., характеризується наступними показниками.

| № п/п | Заходи Програми | Відповідальні виконавці, співвиконавці |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановане фінансування 2009 -2019 р.р., тис. грн. | Фактичне фінансування 2016 р., тис. грн.. | Фактичне виконання за 10 міс. 2016 р., тис. грн. |
| 1 | Облаштування контейнерних майданчиків | Управління житлово-комунального господарства, відділ капітального будівництва | 1860,0 | 389,0 | 187,56 |
| 2 | Придбання сміттєвозів | КАТП-1028 | 4800,0 | 533,36 | 533,36 |
| 3 | Придбання контейнерів, в т.ч. для роздільного збору ТПВ | Управління житлово-комунального господарства, КАТП-1028 і підприємства | 7950,0 | 1306,61 (кошти КАТП-1028 | 1306,61 |
| 4 | Облаштування комплексних пунктів приймання вторсировини | КАТП-1028, підприємства та інвестори | 2000,0 | - | - |
| 5 | Створення ділянок і підприємств для сортування та переробки ТПВ, будівництво комплексу | КАТП-1028, підприємства та інвестори | 616000,0 | - | - |
| 6 | Облаштування полігону ТПВ | інвестори | 44650,0 | - | - |
| 7 | Організація контрольно-діагностичних пунктів і постів спостереження за довкіллям | відділ охорони навколишнього середовища | 100,0 | - | - |
| 8 | Освітня робота з питань поводження з ТПВ та впровадження роздільного збору | Управління житлово-комунального господарства | 360,0 | - | - |
| 9 | Проведення реєстрації об'єктів утворення, оброблення і утилізації відходів та створення місцевого реєстру об'єктів | Управління житлово-комунального господарства, відділ охорони навколишнього середовища | 80,0 | - | - |
| 10 | Проведення реєстрації місць видалення відходів та створення місцевого реєстру таких місць | Управління житлово-комунального господарства, відділ охорони навколишнього середовища | 80,0 | - | - |
| 11 | Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ | Управління житлово-комунального господарства, відділ охорони навколишнього середовища | 2000,0 | 275,0 | 217,25 |
| 12 | Рекультивація земельних ділянок з під ліквідованих несанкціонованих сміттєзвалищ | Управління житлово-комунального господарства, відділ охорони навколишнього середовища | 120,0 | - | - |
| 13 | Проведення інвентаризації та обслуговування джерел господарсько-питного водопостачання | Управління житлово-комунального господарства | 500,0 | - | - |

В.п. начальника управління

житлово-комунального господарства

Білоцерківської міської ради						А.В. Кравець