Таблиця №1

до Програми розвитку електротранспорту

міста Білої Церкви на 2016-2020 роки

Орієнтовний обсяг фінансування

Програми розвитку  електротранспорту міста Білої  Церкви

на 2016-2020 роки

| № з/п | Найменування заходу | К-ть, од. | Загальний обсяг фінансу-вання млн. грн. | Джерела фінансування: | У тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к-ть | 2016 | к-ть | 2017 | к-ть | 2018 | к-ть | 2019 | к-ть | 2020 |
| 1. | Оновлення парку тролейбусів, одиниць | 34 | 5,0 | Місцевий бюджет | 4 | 3,0 | 30 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кредитні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Капітальний ремонт рухомого складу, одиниць | 13 | 6,2 | Місцевий бюджет | 3 | 1,2 | 5 | 2,0 | 5 | 2,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Власні кошти |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 3. | Заміна кабельних ліній тягових підстанцій, км | 9,150 | 2,0 | Місцевий бюджет |  |  | 9,150 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Проведення капітальних ремонтів контактної мережі, км | 44 | 16,4 | Місцевий бюджет | 1,1 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Грантові кошти |  |  | 42,9 | 16,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Будівництво контактної мережі, км | - | - | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші кошти |  |  |  | 1,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |
| 6. | Капітальний ремонт головного та адміністративно-побутового корпусів | - | 5,85 | Місцевий бюджет |  | 0,15 |  | 1,7 |  | 3,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Власні кошти |  |  |  | 0,25 |  | 0,25 |  | 0,25 |  | 0,25 |
| 7. | Ремонт та модернізація тягових підстанцій | - | 1,0 | Місцевий бюджет |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Будівництво сонячної електростанції | - | 10,0 | Грантові кошти |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Реконструкція контрольно-випускного пункту | - | 0,525 | Власні кошти |  | 0,125 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Оновлення матеріально- технічної бази | - | 9,2 | Місцевий бюджет |  | 0,2 |  |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |
|  |  |  |  | Власні кошти |  |  |  | 0.5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |
|  |  |  |  | Грантові кошти |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього: |  | 56,175 | Місцевий бюджет -19,65 |  | 4,95 |  | 6,7 |  | 6,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |
|  |  |  |  | Кредитні кошти -2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Власні кошти – 4,525 |  | 0,125 |  | 1,65 |  | 1,25 |  | 0,75 |  | 0,75 |
|  |  |  |  | Грантові кошти –30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |

Секретар міської  ради                                                                       Б.М.Смуток