Таблиця 4

до розділу 3.1.7

Будівництво

об’єктів  житла  в  місті

/ тис.грн.в договірних цінах/

| № п/п | Назва об’єктів та замовників | Рік по-чатку та закінчен-ня будів-ництва | 2012 рік прогноз |  |  | Джерела фінансу-вання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Капітальні вкла-дення | Потуж- ність (м2) | Квар-тал вводу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ТОВ ДБК |  |  |  |  |  |
|  | 232 кв.ж.б. для малосімейних з прибудованим магазином по вул. Калініна | 2008-2012 | 8687 | 4359,2 | ІІІ | Власні кошти підприємства |
|  | ЗАТ „ МЖК БУД.” |  |  |  |  |  |
| 1. | Житловий будинок по вул. Шолом-Алейхема,1 | 2012-2014 | 2100 |  |  | Кошти населення |
| 2. | Житловий будинок по вул.Леся Курбаса,8 | 2012-2014 | 2500 |  |  | Кошти насе-лення |
|  | ТОВ „ЕКОБУД” |  |  |  |  |  |
| 1. | # 95 кв.ж.б. # вул. Семашко (1 черга) | 2007-2012 | 28000 | 6000 | ІV | Кошти інвесторів, кредит банку |
|  | # ВАТ „МІСЬКБУД" |  |  |  |  |  |
| 1. | # 50 кв.ж.б. вул.Спартаківська | # 2007- | 3000 |  |  | Кошти населення |
| 2. | # 244 кв.ж.б. вул.Леваневського | # 2007- | 30000 |  |  | Кошти насе-лення, кре-дит банку |
|  | # ПП “ЕРКЕР” |  |  |  |  |  |
| 1. | # 52 кв.ж.б. по вул. Леваневського,70 | # 2007-2012 | 11000 | 4785,7 | ІV | Власні кошти підприємства, кошти інвесторів |
| 2 | # 75 кв.ж.б. по вул. Леваневського,74 | # 2007-2012 | 16000 | 5625,8 | ІV | Власні кош-ти підпри-ємства, кошти інвесторів |
|  | # Всього |  | 101287 | 20770,7 |  |  |
|  | # Індивідуальне житло |  |  | 11000 |  |  |
|  | # РАЗОМ |  |  | 31770,7 |  |  |