| Додаток 2 до Програми Орієнтовні обсяги забезпечення населення м. Біла Церква якісною питною водою в достатні кількості на 2012-2020 роки (Перший етап 2012-2014 роки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходів | Обсяги фінансування (тис.грн.) за їх джерелами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом по першому етапу | Всього | 2012 |  |  |  |  | Всього | 2013 |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела не заборонені чинним законодавством |  | Місцевий бюджет |  | Кошти комунальних підприємств |  | Інші джерела не заборонені чинним законодавством | Місцевий бюджет | Кошти комунальних підприємств |  | Всього |  |  | Інші джерела не заборонені чинним законодавством |  | Місцевий бюджет | Кошти комунальних підприємств |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкці ІІ черги КОС (аеротенки) | 5000,0 | - | - - |  |  |  | - | 3000,0 | 2500,0 | 400,0 | 100,0 |  | 2000,0 |  |  | 1550,0 |  | 250,0 | 200,0 |  |  |  |  |
| 2 | Капітальний ремонт І черги КОС | 3462,5 | - | - - |  |  |  | - | 1731,2 | 825,0 | 500,0 | 406,2 |  | 1731,3 |  |  | 825,0 |  | 500,0 | 406,3 |  |  |  |  |
| 3 | Заміна водопровідних мереж (93,5 км), м.Біла Церква | 4700,0 | 207,8 | - - |  |  |  | 207,8 | 2492,2 | 1792,2 | 500,0 | 200,0 |  | 2000,0 |  |  | 1300,0 |  | 500,0 | 200,0 |  |  |  |  |
| 4 | Заміна каналізаційних мереж (118,8 км), м.Біла Церква | 4405,4 | 405,4 | - - |  |  |  | 405,4 | 2000,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 |  | 2000,0 |  |  | 1000,0 |  | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкція водопровідних очисних споруд з доведенням якості очистки води до європейських стандартів | 6750,0 | 1450,0 | - - |  |  |  | 1450,0 | 3120,0 | 3120,0 | - | - |  | 2000,0 |  |  | 1950,0 |  | - |  | 50,0 |  |  |  |
| 6 | Заміна енергоємного і замортизованого обладнання каналізаційних насосних станцій | 3400,0 | - | - - |  | - |  | - | 1500,0 | 1300,0 | - | 200,0 |  | 1000,0 |  |  | 500,0 |  | 300,0 |  | 200,0 |  |  |  |
| 7 | Відновлення мереж електропостачання водопровідної насосної станції І підйому; реконструкція РП водопровідної насосної станції ІІ підйому | 3600,0 | - | - - |  | - |  | - | 2600,0 | 1700,0 | 800,0 | 100,0 |  | 1000,0 |  |  | 900,0 |  | 50,0 |  | 50, |  |  |  |
| 8 | Заміна замортизованого парку автотракторної техніки і верстатів | 2000,0 | - | - - |  | - |  | - | 1500,0 | 1000,0 | 400,0 | 100,0 |  | 500,0 |  |  | 450,0 |  | - |  | 50,0 |  |  |  |
| 9 | Придбання технологічного обладнання цеху механічного зневоднення осадів | 10000,0 | - | - - |  | - |  | - | 8000,0 | 8000,0 | - | - |  | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  | - |  | - |  |  |  |
| 10 | Реконструкція насосної станції (РНС-0) із заміною насосного обладнання | 802,5 | - | - | - |  | - |  | 802,5 | 573,2 | 229,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замінанасосного та енергетичного обладнання насосної станції РНС-3 (капітальний ремонт) | 2350,0 | - | - | - |  | - |  | 2350,0 | 2350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Заміна насосного та енергетичного обладнання на ГНС-1 (капітальний ремонт) | 800,0 | - | - | - |  | - |  | 800,0 | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Капітальний ремонт полів фільтрації каналізаційних очисних споруд | 6860,0 | - | - | - |  | - |  | 1860,0 | 1720,0 |  |  | 140,0 |  | 5000,0 |  |  | 4800,0 |  | 200,0 |  |  |  |  |
| 14 | Оснащення лабораторії ВОС сучасним обладнанням | 1100,0 | - | - | - |  | - |  | 1000,0 | 1000,0 | - |  | - |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по місцевій програмі: | 54950,0 | 2063,2 | 0,0 | 0,0 |  | 2063,2 |  | 32755,9 | 27680,4 | 3329,3 |  | 1746,2 |  | 19231,3 |  |  | 15275,0 | 2100,0 | 1856,3 |  |  |  |  |

Начальник управління

житлово-комунального господарства                						                                          О.П. Ореховський