БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 17  травня  2012 року                                                                                      № 588-25-VI

м. Біла Церква

Про затвердження Програми

забезпечення пожежної безпеки

будинків підвищеної поверховості

м. Біла Церква на 2012 - 2015 роки

«Безпечне житло»

Розглянувши подання управління житлово-комунального господарства від 11 квітня 2012 року № 546, відповідно до  Закону України «Про пожежну безпеку» та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 01 липня 2002 року, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року  №2348-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки», міська рада вирішила:

1.Інформацію начальника управління житлово-комунального господарства Білоцерківської  міської ради Ореховського О.П. про виконання Програми забезпечення пожежної безпеки будинків підвищеної поверховості м. Біла Церква на 2009 - 2011 роки «Безпечне житло» (станом на квітень 2012 року)  взяти до відома  (додається).

2.Затвердити Програму забезпечення пожежної безпеки будинків підвищеної поверховості м. Біла Церква на 2012 - 2015 роки «Безпечне житло» згідно з додатком.

3.Управлінню житлово-комунального господарства (Ореховський О.П.) забезпечити виконання Програми.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства.

Міський голова			    В.П.Савчук

Додаток

до рішення міської ради

від 17  травня  2012 р.

№ 588-25-VI

Програма забезпечення пожежної безпеки будинків

підвищеної поверховості м. Біла Церква на 2012-2015 роки

«Безпечне житло»

1.  Загальні положення

Програма забезпечення пожежної безпеки будинків підвищеної поверховості м. Біла Церква на 2012-2015 роки «Безпечне житло» (далі - Програма), розроблена відповідно до Законів України «Про пожежну безпеку», «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 2348-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки» та нормативного документу ДБН-В. 1.1.7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва».

2. Зміст проблем та обґрунтування їх вирішення

На сьогоднішній день в місті експлуатується 17 житлових будинків підвищеної поверховості (висотою h > 26,5 м (відстань рахується від нульового рівня до підлоги останнього поверху, згідно п. 2.18 ДБН В. 1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», затвердженого наказом Держбуду України від 03.12.2002 р. № 88), які знаходяться в незадовільному протипожежному стані.

Проведення комплексної перевірками протипожежного стану будинків підвищеної поверховості показало, що системи протипожежної автоматики, та димовидалення, майже у всіх будинках потребують ремонту, пожежні крани внутрішнього протипожежного водопроводу не укомплектовані пожежними рукавами та стволами. Крім того, системи протипожежної автоматики в будинках підвищеної поверховості не виведено на пульти об'єднаних диспетчерських служб або централізованого спостереження пожежної охорони, що забезпечило б своєчасне виявлення пожежі.

3. Мета, завдання, строки та етапи реалізації Програми

Програма забезпечення пожежної безпеки будинків підвищеної поверховості м. Біла Церква на 2012-2015 роки «Безпечне житло», створена на основі комплексного підходу до розв'язання проблеми протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості та вдосконалення системи забезпечення пожежної безпеки.

Основною метою Програми є попередження та недопущення виникнення пожеж в будинках підвищеної поверховості за рахунок координації та вдосконалення роботи, пов'язаної із забезпеченням протипожежного захисту, та приведення в належний стан систем протипожежного захисту.

Для досягнення поставленої мети необхідно:

- відновити та удосконалити існуючі системи протипожежного захисту із застосуванням сучасних розробок у сфері протипожежного захисту;

- технічно забезпечити ефективну роботу чергової (диспетчерської) служби централізованого пожежного спостереження.

Програма реалізується за двома етапами:

На першому етапі (2012-2013 роки) формуються передумови для реалізації заходів програми і передбачається:

Провести необхідні проектно-конструкторські роботи з метою визначення шляхів відновлення та удосконалення систем протипожежного захисту;

Оновити та розробити проектно-кошторисну документацію для проведення будівельно-монтажних та ремонтних робіт систем протипожежного захисту;

Провести експертизу проектно-кошторисної документації відповідно до чинного законодавства України;

Провести навчання з питань пожежної безпеки в спеціалізованих навчальних закладах, що мають відповідну ліцензію, посадових осіб відповідальних за пожежну безпеку.

На другому етапі (2014-2015 рік ) планується:

Провести будівельно-монтажні та ремонтні роботи систем протипожежного захисту;

Укласти договори на технічне обслуговування систем протипожежного захисту з організаціями, які мають ліцензію на виконання відповідних робіт;

Організувати роботу об'єднаних диспетчерських служб;

Сигнали від систем протипожежної автоматики будинків вивести на пульти об'єднаних диспетчерських служб.

4. Заходи щодо організації виконання Програми.

Систематично аналізувати стан забезпечення пожежної безпеки в житловому секторі міста. За результатами аналізу розробляти комплекс заходів щодо запобігання пожежам.

Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки будинків підвищеної поверховості

на період 2012-2015 років згідно програми «Безпечне житло»

Таблиця 1

| п/п | Найменування заходів | Відповідальні за виконання | Терміни виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рекомендувати систематично аналізувати стан забезпечення пожежної безпеки будинків підвищеної поверховості в житловому секторі міста. За результатами аналізу розробляти комплексні плани заходів щодо запобігання і подавати їх для розгляду і затвердження на засідання сесії міської ради. | Білоцерківське районне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Київській області (пожежна інспекція) (за згодою) | Постійно |
| 2. | Рекомендувати здійснювати координацію діяльності підприємств, що є балансоутримувачами будинків підвищеної поверховості щодо забезпечення протипожежного захисту таких об'єктів | Білоцерківське районне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Київській області (пожежна інспекція) (за згодою) | Постійно |
| 3. | Рекомендувати проводити комісійні контрольні перевірки протипожежного стану будинків підвищеної поверховості з залученням до складу комісії представників Білоцерківського районного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Київській області (пожежна інспекція), Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської Ради, керівників підприємств та організацій, на балансі яких знаходяться будинки підвищеної поверховості та представників організацій, які мають ліцензію на проведення відповідних робіт | Білоцерківське районне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Київській області (пожежна інспекція) (за згодою) | 2012 рік |
| 4. | Оновити та розробити проектно-кошторисну документацію для проведення будівельно-монтажних та ремонтних робіт систем протипожежного захисту | - Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради; - підприємства та організації, на балансі яких знаходяться будинки підвищеної поверховості | До 01.05.2013 |
| 5. | Провести експертизу проектно-кошторисної документації відповідно до чинного законодавства України | - Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради; - Білоцерківське районне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Київській області (пожежна інспекція) (за згодою) | До 01.09.2013 |
| 6. | Передбачити фінансування Провести будівельно-монтажні та ремонтні роботи систем протипожежного захисту | - Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради ; -Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради; - підприємства та організації, на балансі яких знаходяться будинки підвищеної поверховості | До кінця 2015 року |
| 7. | Укласти договори на технічне обслуговування систем протипожежного захисту з організаціями, які мають ліцензію на виконання відповідних робіт | Підприємства та організації, на балансі яких знаходяться будинки підвищеної поверховості | До кінця 2015 року |
| 8. | Передбачити фінансування. Організувати роботу об'єднаних диспетчерських служб | - Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради ; - Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради; -Білоцерківське районне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Київській області (пожежна інспекція) (за згодою) | До кінця 2015 року |
| 9. | Сигнали від систем протипожежної автоматики будинків вивести на пульти об'єднаних диспетчерських служб | - Білоцерківське районне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Київській області (пожежна інспекція) (за згодою); - підприємства та організації, на балансі яких знаходяться будинки підвищеної поверховості | До кінця 2015 року |
| 10. | Передбачити фінансування Забезпечити пожежні крани внутрішнього протипожежного водопроводу пожежними рукавами та стволами. Забезпечити їх схоронність | - Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради ; - Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради; - підприємства та організації, на балансі яких знаходяться будинки підвищеної поверховості | До кінця 2015 року |
| 11. | Для забезпечення координації дій всіх необхідних служб міста у разі виникнення пожеж у будинках підвищеної поверховості, керівникам зазначених служб розробити узгоджений план взаємодії і подати для розгляду і затвердження міському голові | - Білоцерківське районне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Київській області (пожежна інспекція) (за згодою); - Міський відділ Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Київській області (за згодою); - Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради; - Білоцерківська філія по експлуатації газового господарства “ПАТ Київоблгаз”(за згодою); - ПП «Юр`ївліфт» (за згодою); - ТОВ «Тотус-Сервіс» (за згодою); - Білоцерківський районний підрозділ ПАТ «АЕС. Київобленерго» (за згодою); - Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Міська служба замовника» | До 01.06.2012 |
| 12. | Рекомендувати провести навчання з питань пожежної безпеки в спеціалізованих навчальних закладах, що мають відповідну ліцензію, посадових осіб відповідальних за пожежну безпеку | - Білоцерківське районне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Київській області (пожежна інспекція) (за згодою) | Постійно |
| 13. | Рекомендувати забезпечити бойову готовність пожежної техніки, її справний технічний стан, заправку паливно-мастильними та іншими експлуатаційними матеріалами, вогнегасними речовинами | - Білоцерківське районне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Київській області (пожежна інспекція) (за згодою) | Постійно |
| 14. | Рекомендувати провести перевірку та коригування оперативних планів і карток пожежогасіння на будинки підвищеної поверховості | - Білоцерківське районне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Київській області (пожежна інспекція) (за згодою) | До 01.06.2012 |
| 15. | Проводити інформаційно–роз’яснювальну роботу по ознайомленню населення з правилами пожежної безпеки в побуті, обставинами і причинами виникнення пожеж, їх наслідками, іншими питаннями, що пов'язані з забезпеченням пожежної безпеки | - Відділ інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської ради; - Білоцерківське районне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Київській області (пожежна інспекція) (за згодою) | Постійно |

5. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування  Програми «Безпечне житло» здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

Перелік житлових будинків з підвищеною поверховістю

Таблиця 2

| № п/п | Адреса | Сума фінансування, тис. грн., по роках |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |  | 2015 |
| 1 | вул.Я. Мудрого, 42 | 20,0 |  |  | 1300,00 |  |  |
| 2 | вул.Я. Мудрого, 62 |  | 20,0 |  | 1300,00 |  |  |
| 3 | бульвар Комсомольський, 13 |  | 20,0 |  | 1300,00 |  |  |
| 4 | бульвар Комсомольський, 3-А |  | 10,0 |  | 1300,00 |  |  |
| 5 | бульвар Комсомольський, 3 |  | 10,0 |  | 1300,00 |  |  |
| 6 | бульвар Комсомольський, 13-А |  | 20,0 |  | 1300,00 |  |  |
| 7 | бульвар Комсомольський,17 |  | 20,0 |  | 1300,00 |  |  |
| 8 | бульвар Комсомольський, 17-А |  | 20,0 |  | 1300,00 |  |  |
| 9 | вул. Леваневського, 28 |  | 20,0 |  |  | 1300,00 |  |
| 10 | вул. Леваневського, 28-А |  | 20,0 |  |  | 1300,00 |  |
| 11 | вул. Леваневського, 32 |  | 10,0 |  |  | 1300,00 |  |
| 12 | вул. Леваневського, 40 |  | 20,0 |  |  | 1300,00 |  |
| 13 | вул. Леваневського, 46 |  | 20,0 |  |  | 1300,00 |  |
| 14 | вул. Леваневського, 50/5 |  | 20,0 |  |  | 1300,00 |  |
| 15 | вул.Грибоєдова, 24 |  | 20,0 |  |  | 1300,00 |  |
| 16 | вул.Комсомольська, 81 |  | 20,0 |  |  | 1300,00 |  |
| 17 | провул.Ковальський,14 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього: | 20,00 | 270,00 |  | 10400,00 | 10400,00 |  |

6. Очікувані результати виконання Програми.

Виконання Програми дасть змогу на основі новітніх технологій забезпечити функціонування систем протипожежного захисту відповідно до сучасних вимог, організувати роботу об'єднаних диспетчерських служб, організувати та скоординувати роботу по обслуговуванню та забезпеченню належного функціонування систем протипожежного захисту, що сприятиме своєчасному виявленню пожежі на початковій стадії.

Секретар  міської ради                                                                        О.Б. Олійник

Інформація про виконання програми

забезпечення пожежної безпеки будинків підвищеної поверховості м. Біла Церква

на 2009 - 2011 роки «Безпечне житло»

станом на квітень 2012 року.

1.Виконання заходів

Таблиця 1

| № п/п. | Найменування заходів |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт |
| 1. | Рекомендувати систематично аналізувати стан забезпечення пожежної безпеки будинків підвищеної поверховості в житловому секторі міста. За результатами аналізу розробляти комплексні плани заходів щодо запобігання пожежам та загибелі людей на них і подавати їх для розгляду і затвердження на засідання сесії міської ради. | Виконано |
| 2. | Рекомендувати здійснювати координацію діяльності управління житлово-комунального господарства і інших власників будинків підвищеної поверховості щодо забезпечення протипожежного захисту об'єктів підвищеної поверховості. | Виконано |
| 3. | Рекомендувати проводити комісійні контрольні перевірки протипожежного стану будинків підвищеної поверховості з залученням до складу комісії представників управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Білоцерківського районного управління Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в Київській області, управління житлово-комунального господарства, керівників підприємств та організацій, на балансі яких знаходяться будинки підвищеної поверховості та представників організацій, які мають ліцензію на проведення робіт протипожежного призначення. | Виконано |
| 4. | Розробити проектно-кошторисну документацію для проведення монтажних та ремонтних робіт систем протипожежного захисту (автоматичної пожежної сигналізації, видалення диму, захисту від блискавок). | Частково виконано |
| 5. | Рекомендувати провести експертизу проектно-кошторисної документації систем протипожежного захисту в органах державного пожежного нагляду. | Не виконано |
| 6. | Міськвиконкому передбачити фінансування і провести ремонт: -систем автоматичної пожежної сигналізації; -систем видалення диму; -систем внутрішнього протипожежного водопроводу; -систем зовнішнього протипожежного водопроводу (пожежних гідрантів); - систем підпору повітря в ліфтові шахти; - других евакуаційних виходів з квартир (через балкони) балкони); | Не виконано |
| 7. | Укласти договори на ремонт та технічне обслуговування систем протипожежного захисту з організаціями, які мають ліцензію на виконання робіт протипожежного призначення. | Не виконано |
| 8. | Сигнали від систем протипожежної автоматики будинків підвищеної поверховості вивести на пульт цілодобового спостереження пожежної охорони. | Не виконано |
| 9. | Передбачити фінансування та забезпечити пожежні крани внутрішнього протипожежного водопроводу пожежними рукавами та стволами. Забезпечити їхню схоронність. | Не виконано |
| 10. | Для забезпечення координації дій всіх необхідних служб міста, а саме: 101, 102, 103, 104, 1577, ліфтового господарства, відкритого акціонерного товариства «А.Е.С Київобленерго» у разі виникнення пожеж у будинках підвищеної поверховості керівникам зазначених служб розробити узгоджений план взаємодії і подати для розгляду і затвердження міському голові. | Виконано |
| 11. | Рекомендувати організувати проведення навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб та осіб, які є відповідальними за пожежну безпеку, в спеціалізованих навчальних закладах, які мають відповідну ліцензію. | Виконано |
| 12. | Рекомендувати забезпечити бойову готовність пожежної техніки, її справний технічний стан, заправку паливно-мастильними та іншими експлуатаційними матеріалами, вогнегасними речовинами. | Виконано |
| 13. | Розглядати на засіданнях постійної комісії виконавчого комітету міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій питання дотримання та забезпечення пожежної безпеки будинків підвищеної поверховості з залученням керівництва управління житлово-комунального господарства та інших власників БПП, а також житлово-експлуатаційних контор. | Виконано |
| 14. | Очистити горища та підвали будинків підвищеної поверховості від горючих матеріалів. Категорично заборонити спалювання сміття біля житлових будинків, їх утилізацію здійснювати тільки у спеціально відведених для цього місцях. | Виконано |
| 15. | Рекомендувати провести коригування оперативних планів та карток пожежогасіння на будинки підвищеної поверховості. | Виконано |
| 16. | Рекомендувати надавати консультації керівникам підприємств та організацій, на балансі яких знаходяться будинки підвищеної поверховості, щодо виконання протипожежних заходів, запропонованих програмою „Безпечне житло". | Виконано |
| 17. | Впровадити постійний цикл теле- і радіопередач для ознайомлення населення з правилами пожежної безпеки в побуті, обставинами і причинами виникнення пожеж, їх наслідками, іншими питаннями, що пов'язані з забезпеченням пожежної безпеки (висвітлення в пресі). | Виконано |
| 18. | Рекомендувати проводити рейди по перевірці будинків підвищеної поверховості житлового сектора, які є найбільш проблемними щодо виникнення пожеж. | Виконано |
| 19. | Розробити плани робіт щодо вжиття заходів по забезпеченню пожежної безпеки будинків підвищеної поверховості на період 2009-2010 років з зазначенням конкретних виконавців і термінів виконання відповідно до приписів, рекомендацій інспекції державного пожежного нагляду та даного плану. | Виконано |

2. Виконання фінансового забезпечення

Перелік житлових будинків з підвищеною поверховістю (14 поверхів)

Таблиця 2

| № п/п | Адреса | Кількість поверхів | Сума фінансування тис. грн., по роках. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 рік |  | 2010 рік |  | 2011 рік |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | вул.Я. Мудрого, 42 | 14 | 140 |  |  |  |  |  |
| 2 | вул.Я. Мудрого, 62 | 14 | 140 |  |  |  |  |  |
| 3 | бульвар Комсомольський, 13 | 14 | 140 |  |  |  |  |  |
| 4 | бульвар Комсомольський, 3-А | 14 | 140 | 16,6 |  |  |  |  |
| 5 | бульвар Комсомольський, 3 | 14 | 140 | 16,6 |  |  |  |  |
| 6 | бульвар Комсомольський, 13-А | 14 |  |  | 140 |  |  |  |
| 7 | бульвар Комсомольський,17 | 14 |  |  |  |  | 140 |  |
| 8 | бульвар Комсомольський, 17-А | 14 |  |  | 140 |  |  |  |
| 9 | вул. Леваневського, 28 | 14 |  |  |  |  | 140 |  |
| 10 | вул. Леваневського, 28-А | 14 | 140 |  |  |  |  |  |
| 11 | вул. Леваневського, 32 | 14 | 140 | 16,6 |  |  |  |  |
| 12 | вул. Леваневського, 40 | 14 | 140 |  |  |  |  |  |
| 13 | вул. Леваневського, 46 | 14 |  |  | 140 |  |  |  |
| 14 | вул. Леваневського, 50/5 | 14 |  |  |  |  | 140 |  |
| 15 | вул.Грибоєдова, 24 | 14 |  |  | 140 |  |  |  |
| 16 | вул.Комсомольська, 81 | 14 |  |  |  |  | 140 |  |
|  | Всього |  | 1120 | 49,8 | 560 | 0 | 560 | 0 |

Примітка: фінансування здійснювалося за рахунок коштів міського бюджету.

Начальник управління 						О.П.Ореховський