БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 16 серпня 2012 року                                                                                      № 695 -28-VI

м. Біла Церква

Про внесення змін до Програми енергоефективності та

енергозбереження міста Біла Церква на 2011 – 2015 роки,

затвердженої рішенням міської ради

від 01 квітня 2011 року № 132 -07 - VІ

Відповідно до законів України «Про енергозбереження», «Про державні цільові програми», ст.ст. 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року  «Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення» від 27 грудня 2005 № 1863/2005, міська рада вирішила:

1. Інформацію про виконання Програми енергоефективності та енергозбереження міста Біла Церква на період 2011-2015 роки  за 2011 рік  взяти до відома, (додається).

2. Внести зміни до Програми енергоефективності та енергозбереження міста Біла Церква на 2011 – 2015 роки,  затвердженої рішенням міської ради від 01 квітня 2011 року №132-07–VІ   в   розділ 7 «Заходи до Програми енергоефективності та енергозбереження міста Біла Церква на 2011-2015 роки», виклавши в новій редакції пункт 1 «Бюджетні установи», (додаток).

3. Контроль  за  виконанням   рішення  покласти  на  постійну  комісію  міської  ради  з  питань  житлово-комунального  господарства та постійну комісію міської ради у  справах бюджету, фінансів і цін.

Міський голова                                                                       В.П. Савчук

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання Програми енергоефективності та енергозбереження

міста Біла Церква  на період 2011-2015 роки  за 2011 рік

Відповідно до заходів Програми енергоефективності та енергозбереження міста Біла Церква на 2011-2015 роки, Програми Енергозбереження (підвищення енргоефективності ) Київської області на період 2010-2014 роки проводиться робота по фінансуванню та освоєнню коштів  по заходам з енергозбереження.

16 вересня 2009 року рішенням п’ятдесятої сесії міської ради п’ятого скликання №1103 затверджено Генеральний план (схему) перспективного розвитку системи теплопостачання м. Біла Церква.

Згідно «Програми енергоефективності та енергозбереження міста Біла Церква на 2011-2015 роки» по основним заходам  виконано:

КП БМР «Білоцерківтепломережа»

Відповідно до заходів Програми Енергозбереження (підвищення енргоефективності ) Київської області на період 2010-2014 роки та Програми енергоефективності та енергозбереження міста Біла Церква на 2011-2015 роки,

виконано:

- Реконструкція теплових мереж із заміною на попередньо-ізольовані труби:

по  вул. Ш.Алейхема,47, Сквирське шосе, 250, Комсомольська,85, Січневий прорив,37,   50 р. Перемоги, 137,вул. Шевченка, 122,

вул. Гоголя, Карбишева,63, Карбишева 65, Леваневського,50а, Гайок, 182.

На суму : 579,65 тис. грн. (3- кошти підприємства)

- Встановлення будинкових лічильників теплової енергії, ГВП:

Виконано: придбана проектно-кошторисна документація – 24 об’єкти. вул. Леваневського, № 22,32, 45, 46, 62. Вул. Комсомольська № 45 (1-6), 47 (1-3), 47 (4-7), 54, 83(1), 83 (2), 87 (1-7), 87 (8-10), 98 (1-3), 98 (4-7), 98 (8-10). Вул. Некрасова №   46 (1-7), 46 (8-12), 82, 83 (1), 83 (2), 84. Вул. Грибоєдова, 42.

На суму: 157,910 тис.грн. (3- кошти підприємства)

- Встановлення  лічильників теплової енергії, ГВП.:

Виконано: придбано проектно-кошторисну документацію та встановлено лічильники на закладах  управління освіти міської ради - 20 об’єктів. ДНЗ № 4, 5,6,8,9, 10, 13, 16, 20, 22, 23, 26, 47. ЗОШ № 19,23. МНВК, ЦТДЮ, СЮТ, НМЦ, дитячий будинок «Материнка».

На суму: 11712,836 тис.грн. (3- кошти підприємства)

- Впровадження обліку  теплової енергії на базі ультразвукових витрамоторів типу СВТУ-10м .

Придбана проектно-кошторисна документація  на котельні вул..Мережна,7,вул. Дружби, 40, вул. Таращанська, 197, вул. Колодязьна, 15, вул. Січневий прорив, 19а (в тому числі реконструкція теплових мереж).

На суму: 107,354  тис.грн. (3- кошти підприємства)

- Виготовлення проектно-кошторисної документації  та реконструкція котельні із заміною основного та допоміжного обладнання по вул. Сквирське  шосе, 242.

Виконано: придбана проектно  - кошторисна документація.

На суму: 298,888 тис.грн. (3- кошти підприємства)

- Виготовлення проектно- кошторисної документації  на реконструкцію котельні з впровадженням  комбінован. газового та електроопалення, з заміною існуючих котлів НІІСТУ -5 (котельні по вул. Шкільна,13, Зарічанська, 42, пр. Чапаєвський, 11 – ДНЗ, заклади освіти.)

Придбана: проектрно-кошторисна документація на кот. Зарічанська, 421, Шкільна, 13.

На суму: 277,521 тис.грн. (3- кошти підприємства)

2

КП БМР «Білоцерківводоканал»

Відповідно до заходів Програми Енергозбереження (підвищення енргоефективності ) Київської області на період 2010-2014 роки по:

- Заміні насосних агрегатів з електроприводом більшої потужності на електропривод меншої потужності та управління електродвигунами через пристрої плавного пуску та зупинки  ДЕКНС (ГНС-1):

Придбано матеріалів на суму – 3500 тис.грн. (2 - обласний бюджет).

Відповідно до Програми енергоефективності та енергозбереження міста Біла Церква на 2011-2015 роки,

виконано:

- Реконструкція котельні  (заміна котлів «Факел» на більш енергоефективні

МН-120 ЕКО «Бернард»)

(ВОС) НС –ІІ

На суму: 1145,043 тис.грн. (3- кошти підприємства)

- Заміну замортизованих водоводів Д=50-700 мм з метою зменшення витоків води, профінансовано та освоєно за 2011 рік  коштів на суму - 182,00 тис.грн.(кошти підприємства).

- Встановлення енергозберігаючих ламп в мережах освітлення по виробничій базі Чуйкова,2:

Профінансовано та освоєно коштів на суму - 3,2 тис.гр.

Білоцерківська ФЕГГ ПАТ «Київоблгаз»

- Провести встановлення газових лічиль-ників в житловому фонді (2000шт.)

З початку року встановлено – 1246 шт. на суму: 168,516  тис.грн.(4)

- Встановлення енергозберігаючого обладнання в квартирах багатоповерхової забудови -на суму : 503,063 тис.грн.(4)

Відділ фізичної культури та спорту Білоцерківської міської ради

- ДЮСШ «Олімп». Встановлення модульної котельні на суму: 836,0  тис.грн.(кошти місцевого бюджету)

ЗАТ  « Білоцерківська  теплоелектроцентраль»

- Профінансовано та освоєно по капітальному ремонт турбогенератора №2 ТЕЦ- Біла Церква - 182,0 тис.грн.(кошти підприємства).

Управління житлово-комунального господарства міської ради

- Профінансовано та виконано заходів на суму - 3522,9 тис.грн.(1616,1 – кошти місцевого бюджету, 1906,8 тис.грн.- кошти підприємства).

Комунальне підприємство Київської обласної ради  «Білоцерківсвітло»

- Проведено реконструкцію  мереж зовнішнього освітлення по м. Біла Церква на суму - 512,872 тис.грн. (кошти місцевого бюджету)

Управління освіти і науки міської ради

- Профінансовано та виконано заходів на суму - 4569,416  тис.грн.(місцевий бюджет (бюджет розвитку)).

Управління охорони здоров’я міської ради

- Профінансовано та виконано заходів на суму - 239,5  тис.грн. (170,5 тис.грн.- місцевий бюджет,

44,0 тис.грн. кошти підприємства, 25,0 тис.грн. – інші).

3

Відділ культури і туризму міської ради

Профінансовано та виконано заходів на суму - 1 278,200 тис.грн.(1 078,20 тис.грн. – місцевий бюджет,  200,00 тис.грн. – обласний бюджет),  виконано заходів на суму - 1171,8233 тис.грн.

Відділ у справах сім’ї та молоді Білоцерківської  міської ради

Профінансовано та виконано заходів на суму  - 14,1 тис.грн. (кошти підприємства).

Закрите акціонерне товариство «Росава»

- Профінансовано та виконано заходів на суму  - 18 098 тис.грн.(інші джерела)

Публічне акціонерне товариство «Трібо»

- Профінансовано та виконано заходів на суму  - 379,0 тис.грн. (кошти підприємства)

КП «Білоцерківхлібопродукт»

-  Профінансовано та виконано заходів на суму  - 69,0 тис.грн. (кошти підприємства)

Відповідно до заходів Програми Енергозбереження (підвищення енргоефективності) Київської області на період 2010-2014 роки та Програми енергоефективності та енергозбереження міста Біла Церква на 2011-2015 роки,

Освоєно за 2011 рік коштів -  38680,423 тис.грн. в т. ч:- субвенції – 3699,604 тис.грн.;  9086,907 тис.грн. (кошти місцевого бюджету);  7099,332 тис.грн. (кошти підприємств); 18794,58 тис.грн. (інші джерела).

Освоєно за 2011 рік коштів -  38680,423 тис.грн. в т. ч:- субвенції – 3699,604 тис.грн.;  9086,907 тис.грн. (кошти місцевого бюджету);  7099,332 тис.грн. (кошти підприємств); 18794,58 тис.грн. (інші джерела).

За підсумками  2011 рокеу зекономлено паливно-енергетичних ресурсів:

Вартість  розробки і впровадження фінансування - 38 680,4 тис.грн.

Природний газ - 4,248  тис.м3/рік. Електроенергія - 25610,71 тис. кВт.год./рік.Теплопостачання - 5,019  тис.Гкал., на суму - 838,901 тис.грн.

Всього за 2011 бюджетними установами міста використано:

- Водопостачання – 316,9 тис. м.куб на суму – 2333,0 тис.грн.

- Ел.енергії – 5815,0 тис. кВт.год./рік на суму 5618,2 тис.грн.

- Природного газу – 321,4 на суму 1170,0 тис.грн.

- Теплопостачання – 56,2  тис. Гкал.на суму – 33951,9 тис.грн.

За підсумками 2011 року в порівнянні з відповідним періодом 2010 року бюджетними установами міста в натуральних показниках зекономлено:

- Водопостачання – 31,3 тис. м.куб на суму 33,7 тис.грн.

- Теплопостачання – 1,9 тис. Гкал. На суму 1130,3 тис.грн.

Заступник міського голови 							В.В.Гнатюк

Додаток

7. Заходи  до

Програми енергоефективності та енергозбереження міста Біла Церква

на 2011-2015 роки

| № з/п | Назва енергозберігаючого заходу та його місце впровадження | Проектна кошторисна вартість об’єкта, тис.грн | Обсяг фінансування 2011 – 2015 роки, тис.грн. по джерелам фінансування: (1)– субвенції (2)– місцевий бюджет (3)- кошти підприємства (4)- інші джерела на |  |  |  | Екологіч-ний ефект (скорочен- ня викидів) | Енергоефективність |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Натуральні показники тис. куб.м. тис. кВт.год тис. Гкал | тис.грн. |
|  |  |  | 2011 р. | 2012 р. | 2013 р. | 2014 – 2015 р.р. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| І | Бюджетні установи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мотивація впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів у бюджетних установах міста Біла Церква . | 1 400,0 | - | 200,0 | 300,0 | 400,0 (2014) 500,0 (2015) | - | - | - |
| 2. | Встановлення в бюджетних установах міста Біла Церква систем автономного опалення на альтернативних видах палива. | 4 000,0 | - | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0(2014) 1000,0 (2015) | NOх-0,28 т/рік СО-0,028т/рік СО2- 150,2 | 105,0тис. м3/рік |  |

| 3 | Модернізація (реконструкція) котельні за адресою: вул. Семашко, 9 із встановленням обладнання для виробництва теплової енергії на альтернативних видах палива. | 3 000,0 | - | 2 500,0 (4) –інші джерела | 500,0 (4) –інші джерела | - | NOх-0,18 т/рік СО-0,019т/рік СО2- 104,2 | 70,0тис. м3/рік |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Заміна(встановлення) світильників в бюджетних установах, закладах, в тому числі адміністративних приміщеннях, на енергозберігаючі – світлодіодні. | 4 000,0 | - | 1 000,0 (2)- 25% (3)- 50 % (4)- 25% | 1 000,0 (2)- 25% (3)- 50 % (4)- 25% | 1 000,0(2014) 1000,0 (2015) (2)- 25% (3)- 50 % (4)- 25% |  | 4000тис. кВт.год./рік |  |
|  | Всього: | 12 400,0 | - | 4 700,0 | 2 800,0 | 4 900,0 | NOх-0,46т/рік СО-0,047т/рік СО2- 254,4 | 175,0тис. м3/рік 70,0тис. м3/рік |  |

Секретар міської ради										О.Б. Олійник