БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 31 жовтня  2013 року                                                                              №  1085-47-VI

м. Біла Церква

Про хід виконання деяких програм з питань

житлово-комунального господарства

за підсумками І-ІІІ кварталу 2013 року

Розглянувши подання постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства від 10 жовтня 2013 року № 2-17-591, заслухавши звіти начальника управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради: «Прохід  виконання «Програми модернізації та заміни ліфтів в житлових будинках міста Біла Церква на 2011 – 2014 роки» за підсумками І-ІІІ кварталу 2013 року», «Про хід виконання «Програми поетапного оснащення наявного житлового фонду м. Біла Церква засобами обліку витрачання та регулювання споживання води і теплової енергії на 2011 – 2015 роки» за підсумками І-ІІІ кварталу 2013 року», «Про хід виконання заходів до «Програми поводження з твердими побутовими відходами в м. Біла Церква на період 2009 – 2014 років та на розрахунковий термін до 2019 року» за підсумками І-ІІІ кварталу 2013 року», відповідно до плану роботи Білоцерківської міської ради шостого скликання на 2013 рік, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила:

- Звіт «Про хід виконання «Програми модернізації та заміни ліфтів в житлових будинках міста Біла Церква на 2011 – 2014 роки» за підсумками І-ІІІ кварталу 2013 року» взяти до відома.

- Звіт «Про хід виконання «Програми поетапного оснащення наявного житлового фонду м. Біла Церква засобами обліку витрачання та регулювання споживання води і теплової енергії на 2011 – 2015 роки» за підсумками І-ІІІ кварталу 2013 року» взяти до відома.

- Звіт «Про хід виконання заходів до «Програми поводження з твердими побутовими відходами в м. Біла Церква на період 2009 – 2014 років та на розрахунковий термін до 2019 року» за підсумками І-ІІІ кварталу 2013 року» взяти до відома.

Міський голова 							В.П. Савчук

ЗВІТ

- про хід виконання «Програми модернізації та заміни ліфтів в житлових будинках міста Біла Церква на  2011-2014 роки» за підсумками I-III кварталу 2013 року

Програма модернізації та заміни ліфтів в житлових будинках міста Біла Церква на  2011-2014 роки  створена  відповідно до п. 22 частини 1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки»

Мета програми полягає у підвищенні ефективності, надійності та безпечного функціонування ліфтового господарства в цілому, для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

Завдання програми є проведення заходів по заміні та реконструкції ліфтів, які відпрацювали призначений термін експлуатації (25 і більше років) для безпечної експлуатації ліфтового парку міста з забезпеченням надійної та безпечної експлуатації ліфтів у житловому фонді всіх форм власності міста Біла Церква.

Виконання програми модернізації та заміни ліфтів в житлових будинках міста Біла Церква на  2011-2014 роки за підсумками I-III кварталу 2013 р. характеризується наступними показниками.

| № п.п. | Вид робіт | Адреса | Загальна вартість робіт, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернізація ліфтів | Леваневського, 46 | 431216,5 |
|  | Всього: |  | 431216,5 |

З метою сталого функціонування ліфтового парку міста, управління житлово-комунального господарства було проведено роботи капітального характеру, що не входять до заходів зазначеної Програми.

| № п.п. | Вид робіт | Адреса | Загальна вартість робіт, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Капітальний ремонт ліфтів | Східна, 28 під 2 | 62815,82 |
| 2 | Капітальний ремонт ліфтів | Леваневського, 73 під.2 | 40611,46 |
| 3 | Капітальний ремонт ліфтів | Молодіжна, 6 під.6 | 181100,44 |
| 4 | Капітальний ремонт ліфтів | Леваневського, 63 під.5 | 151558,64 |
| 5 | Капітальний ремонт ліфтів | Леваневського, 48 під.6 | 151824,94 |
| 6 | Капітальний ремонт ліфтів | Леваневського, 55 під.1 | 9646,05 |
| 7 | Капітальний ремонт ліфтів | Леваневського, 57 під.3 | 119827,27 |
| 8 | Капітальний ремонт ліфтів | Грибоєдова, 36 під.1 | 28962,40 |
| 9 | Капітальний ремонт ліфтів | П. Запорожця, 149 | 47625,56 |
| 10 | Капітальний ремонт ліфтів | Комсомольський бул., 3 | 84880,01 |
| 11 | Капітальний ремонт ліфтів | Східна,10 під.1 | 66222,04 |
| 12 | Капітальний ремонт ліфтів | Грибоєдова,24 п.2 | 33701,66 |
| 13 | Капітальний ремонт ліфтів | Леваневського, 59 п.2 | 53933,56 |
| 14 | Капітальний ремонт ліфтів | Леваневського, 68 п.1 | 15258,31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | Капітальний ремонт ліфтів | Комсомольський бул., 17 | 28180,87 |
| 16 | Капітальний ремонт ліфтів | Комсомольська, 45 п.10 | 39282,37 |
| 17 | Капітальний ремонт ліфтів | Тімірязєва, 2 під.1 | 16031,21 |
| 18 | Капітальний ремонт ліфтів | Сквирське шосе, 216а під.1 | 34680,71 |
| 19 | Капітальний ремонт ліфтів | Фастівська, 26 під.3 | 38273,33 |
| 20 | Капітальний ремонт ліфтів | Ярослава Мудрого, 64/2 під.1,2,3,4 | 140009,43 |
| 21 | Капітальний ремонт ліфтів | Сквирське шосе, 216 під 3 | 38447,16 |
| 22 | Капітальний ремонт ліфтів | Сквирське шосе, 216 під.1 | 32003,92 |
| 23 | Капітальний ремонт ліфтів | Січневий прорив, 3 під 3 | 35706,07 |
| 24 | Капітальний ремонт ліфтів | Павліченко, 53 | 60829,37 |
| 25 | Капітальний ремонт ліфтів | Таращанська, 161, під. 9 | 10556,50 |
| 26 | Капітальний ремонт ліфтів | Зелена, 28, під.5 | 23901,60 |
| 27 | Капітальний ремонт ліфтів | О.Гончара, 20 під.1 | 31924,80 |
| 28 | Капітальний ремонт ліфтів | Пушкінська, 26 під.1 | 22160,77 |
| 29 | Капітальний ремонт ліфтів | Фастівська, 2, під. 3 | 15987,11 |
| 30 | Капітальний ремонт ліфтів | Славіна, 34 під.6 | 83187,18 |
| 31 | Капітальний ремонт ліфтів | Студентський пров., 2 під. 4 | 8078,29 |
| 32 | Капітальний ремонт ліфтів | Тімірязєва,18 під.9 | 6301,68 |
| 33 | Капітальний ремонт ліфтів | Партизанська, 18 під.3 | 9412,80 |
| 34 | Капітальний ремонт ліфтів | Партизанська 18, п.1 | 2925,78 |
| 35 | Капітальний ремонт ліфтів | Декабристів,9 п.2 | 36834,18 |
| 36 | Капітальний ремонт ліфтів | Вернадського,2 п.8 | 25575,56 |
| 37 | Капітальний ремонт ліфтів | Карбишева,22 п.1 | 5646,00 |
| 38 | Капітальний ремонт ліфтів | Ак. Кримського, 2 п.1 | 5850,24 |
| 39 | Капітальний ремонт ліфтів | Інститутський провулок, 2 під.2 | 49221,80 |
| 40 | Капітальний ремонт ліфтів | Пролетарська, 8 | 39282,37 |
| 41 | Капітальний ремонт ліфтів | Фастівська, 26 п.4 | 96344,95 |
| 42 | Капітальний ремонт ліфтів | Вернадського, 6 п.5 | 24852,00 |
| 43 | Капітальний ремонт ліфтів | Таращанська, 161 п.4,12 | 44844,65 |
|  | Всього |  | 2054300,86 |

Начальник управління

житлово-комунального господарства

Білоцерківської міської ради						О.П. Ореховський

ЗВІТ

- про хід виконання «Програми поетапного оснащення наявного житлового фонду м. Біла Церква засобами обліку витрачання та регулювання споживання води і теплової енергії на 2011 – 2015 роки» за підсумками I-III кварталу 2013 року

Розробка та впровадження програми встановлення побудинкових лічильників в житловому фонді міста Біла Церква дає змогу здійснити важливі проекти по реалізації  енергозберігаючих заходів та економії матеріальних ресурсів, а також є першим кроком до обладнання будинків індивідуальними тепловими пунктами та впровадження системи диспетчеризації, що дозволить дистанційно керувати та отримувати інформацію про стан систем центрального опалення та гарячого водопостачання будинків.

Реалізація програми має неабиякий соціальний ефект. В результаті організації обліку і контролю мешканці будинків обладнаних лічильниками будуть сплачувати  за спожиті послуги до 25% менше.

З метою належної організації обліку спожитих комунальних послуг, рішенням Білоцерківської міської ради від 20 червня 2013 року № 1008-43-VI «Про організацію надання житлово-комунальних послуг у місті Біла Церква» визначено наступне:

- комунальним підприємствам Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційним конторам № 1, 6, 7 передати безоплатно з свого балансу на баланс комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» будинкові прилади обліку;

- комунальним підприємствам Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційним конторам № 1, 6, 7 передати безоплатно з свого балансу на баланс комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал» будинкові прилади обліку;

- виконавцям послуг з централізованого опалення та централізованого постачання холодної та гарячої води безоплатно прийняти на баланс будинкові прилади обліку що придбані, встановлені та прийняті в експлуатацію за власні кошти мешканців житлового будинку і знаходяться у їх спільній власності при умові наявності технічної документації та справного технічного стану приладу обліку на підставі письмового звернення мешканців будинку.

Виконання програми поетапного оснащення наявного житлового фонду м. Біла Церква засобами обліку витрачання та регулювання споживання води і теплової енергії на 2011 – 2015 роки за підсумками I-III кварталу 2013 р. характеризується наступними показниками.

| № п.п. | Засоби обліку | Загальна кількість встановлених засобів обліку, одиниць | В т.ч. встановлено в I-III кварталі 2013 р. |  | Загальна потреба у встановленні засобів обліку, одиниць |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього, одиниць | Загальна вартість, тис. грн. |  |
| 1 | Холодного водопостачання | – | – | – | 94 |
| 2 | Гарячого водопостачання | 129 | 71 | 2410,26 | 325 |
| 3 | Теплової енергії | 251 | 1 | 38,7 | 440 |
|  | Всього: | 380 | 72 | 2448,96 | 859 |

Начальник управління

житлово-комунального господарства

Білоцерківської міської ради						О.П. Ореховський

ЗВІТ

- про хід виконання заходів до «Програми поводження з твердими побутовими відходами в м. Біла Церква на період 2009-2014 років та на розрахунковий термін до 2019 року» за підсумками I-III кварталу 2013 р.

Метою програми поводження з твердими побутовими відходами на період 2009-2014 років та на розрахунковий термін до 2019 року є координація та активізація дій міської влади, суб’єктів господарювання, населення для забезпечення реалізації загальнодержавної Програми поводження з твердими побутовими відходами та загалом державної політики в даній сфері.

Основне завдання Програми - створення умов, які сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодженню та захороненню твердих побутових відходів, обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людей.

До заходів Програми, що реалізовувались у звітному періоді, слід віднести розробку Схеми санітарного очищення м. Біла Церква, що затверджена рішенням Білоцерківської міської ради від 22 серпня 2013 року № 1038-45-VI.

Щодо фінансового виконання заходів програми поводження з твердими побутовими відходами на період 2009-2014 років та на розрахунковий термін до 2019 року за підсумками I-III кварталу 2013 р., слід визначити наступні показники.

| № п/п | Заходи Програми | Відповідальні виконавці, співвиконавці | Обсяги фінансування за підсумками I-III кварталу 2013 р., тис. грн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановане фінансування | Фактичне фінансування |
| 1 | Облаштування контейнерних майданчиків | Управління житлово-комунального господарства | 206,7 | – |
| 2 | Придбання сміттєвозів | КАТП-1028 | 533,3 | 600,0 |
| 3 | Придбання контейнерів, в т.ч. для роздільного збору ТПВ | Управління житлово-комунального господарства, КАТП-1028 і підприємства | 883,3 | 461,6 (150 шт.) |
| 4 | Облаштування комплексних пунктів приймання вторсировини | КАТП-1028 | 400,0 | – |
| 5 | Створення ділянок і підприємств для сортування та переробки ТПВ, будівництво комплексу | КАТП-1028 | 3660,0 | Раніше створено ділянку для сортування ТПВ 3500,0 |
| 6 | Облаштування полігону ТПВ | КАТП-1028 | 2010,0 | 1537,8 |
| 7 | Освітня робота з питань поводження з ТПВ та впровадження роздільного збору |  | 36,0 | 0,6 |

Начальник управління

житлово-комунального господарства

Білоцерківської міської ради						О.П. Ореховський