БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 20 грудня   2012 року                                                                              №  832-34-VI

м. Біла Церква

Про хід виконання Програми розвитку

матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких

спортивних установ м.Біла Церква

на 2011- 2013 роки

Розглянувши подання постійнoї комісії міської ради з питань освіти, культури, мов, духовності, молоді та спорту про хід виконання Програми розвитку матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних установ м.Біла Церква на 2011-2013 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 31 січня 2011 року №63-05-VІ за 2011-2012роки, керуючись статтею 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада вирішила:

1.Інформацію  про хід виконання Програми розвитку матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних установ м.Біла Церква на 2011-2013 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 31 січня 2011 року                №63-05-VІ за  2011-2012роки, взяти до відома, додається.

2.Відповідальним виконавцям Програми розвитку матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних установ м.Біла Церква на 2011-2013 роки  забезпечити виконання затверджених заходів в межах фінансового ресурсу та можливості бюджету.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради   з питань освіти, культури, мов, духовності, молоді та спорту.

Міський голова                                                                                         В.П.Савчук

Інформація

про хід виконання Програми розвитку матеріально-технічної бази

дитячо-юнацьких спортивних установ м.Біла Церква на 2011-2013 роки,

затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 31 січня 2011 року №63-05-VІ

за 2011-2012роки

Фізична культура і спорт є складовою частиною виховного процесу дітей, підлітків, учнівської  та студентської молоді і відіграє важливу роль у зміцненні здоров’я, підвищенні фізичних і функціональних можливостей організму людини, забезпеченні здорового дозвілля, збереженні тривалості активного життя дорослого населення .

Програма розвитку матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних установ м.Біла Церква на 2011-2013 роки затверджена рішенням Білоцерківської міської ради від 31 січня 2011 року №63-05-VІ.

Мета програми полягає у створенні належних умов  для розвитку фізичної культури і спорту, зокрема розвитку дитячо - юнацького спорту, занять масовими видами спорту.

Основним завданнями Програми  є:

-збереження з подальшим  удосконаленням матеріально-технічної бази, поліпшення умов її функціонування шляхом  модернізації, реконструкції, капітального ремонту;

-забезпечення фізкультурно-спортивних об’єктів спортивним інвентарем та обладнанням у  відповідності норм;

-збільшення чисельності дітей та підлітків, які регулярно займаються  різними видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

-максимальна реалізація здібностей обдарованих дітей в обраному виді спорту;

-збереження висококваліфікованих кадрів та залучення молодих спеціалістів.

Програма виконується двома етапами:

перший (2011-2012роки) – здійснення заходів щодо модернізації  реконструкції та капітального ремонту дитячо-юнацьких спортивних установ міста;

другий ( 2013 рік ) – здійснення заходів щодо забезпечення дитячо-юнацьких спортивних установ міста  спортивним інвентарем, спортивною формою.

Протягом  2011-2012 року здійснювались заходи щодо модернізації, реконструкції, капітального ремонту дитячо-юнацьких спортивних установ  міста та забезпечення їх необхідним інвентарем та обладнанням згідно з додатком 1 до Програми .

2

Інформація про виконання заходів

щодо  модернізації, реконструкції дитячо-юнацьких спортивних установ міста

та забезпечення їх необхідним інвентарем та обладнанням відповідно  до Програми розвитку матеріально-технічної бази

дитячо-юнацьких спортивних установ м.Біла Церква на 2011-2013 роки,

затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 31 січня 2011 року №63-05-VІ станом за 2011-2012роки

| № | Назва установи | Заходи | Кошти, які планується залучити (тис. грн..) у 2011-2012р.р. | Термін виконання за планом | Звіт про проведені заходи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дитячо-юнацька спортивна школа №1 управління освіти і науки Білоцерківської міської ради | - будівництво модульної котельні -капітальний ремонт великого басейну та обладнання приміщення спорткомплексу пандусами Всього: - встановлення сучасних енергозберігаючих вікон - встановлення вентиляції в спортивних залах та басейні . Всього: | 2011.6 тис. грн.. 300.0 тис. грн.. 2311. 6 тис. грн.. 210.0 тис. грн.. 600.0 тис. грн.. 810.0 тис. грн.. | 2011 рік 2012 рік | 2011рік Капітальний ремонт 366.4тис.грн.(місцевий бюджет) 2012рік: -будівництво модульної котельні 91.0 тис.грн. ( місцевий бюджет), 1422.3тис.грн.( державний бюджет) -капітальний ремонт 510.7тис.грн.(місцевий бюджет) |

3

| 2 | дитячо-юнацька спортивна школа №2 управління освіти і науки Білоцерківської міської ради | - ремонт фасадних стін плавального басейну №2 по вул. Некрасова - ремонт даху басейну №2 по вул. Некрасова - обладнання спорткомплексу пандусами Всього: | 180.7 тис. грн. 31.0 тис. грн. 30.0 тис. грн. 241.7 тис. грн. | 2012 рік | 2012рік - ремонт фасадних стін плавального басейну №2 по вул. Некрасова 15.3тис.грн. (позабюджетні кошти) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | дитячо-юнацька спортивна школа «Зміна» відділу Білоцерківської міської ради з питань фізичної культури та спорту | - будівництво футбольного поля зі штучним покриттям -капітальний ремонт та фарбування майданчика з штучним покриття - виготовлення та встановлення огорожі та освітлення території школи - будівництво футбольного поля з трав’яним покриттям - будівництво спортивного майданчика 42м х 22м Всього: | 2300.0 тис. грн. 80.0 тис. грн. 450.0 тис. грн. 1100.0 тис. грн. 300.0 тис. грн. 4230.0 тис. грн. | 2012 рік | 2012рік - капітальний ремонт майданчика з штучним покриттям 80.0тис.грн. (місцевий бюджет) |
| 4 | дитячо-юнацька спортивна школа «Олімп» відділу Білоцерківської міської ради з питань фізичної культури та спорту | - будівництво модульної котельні із заміною опалювальної системи Всього: - капітальний ремонт внутрішніх приміщень, спортивних залів - обладнання спорткомплексу пандусами Всього: - | 778.5 тис. грн. 778.5 тис. грн. 582.0 тис. грн. 30.0 тис. грн. 612.0 тис. грн. | 2011 рік 2012 рік | 2011рік будівництво модульної котельні із заміною опалювальної системи 699.0тис.грн. (місцевий бюджет) 2012рік капітальний ремонт внутрішніх приміщень, спортивних залів 94.7тис.грн. (місцевий бюджет) |
| 5 | КЗБЦ МР дитячо-юнацька спортивна школа «Богатир» | - капітальний ремонт приміщення спорткомплексу Всього: - проведення внутрішніх ремонтних робіт та обладнання спорткомплексу пандусами - ремонт спортивного майданчика Всього: | 300.0 тис. грн. 300.0 тис. грн. 200.0 тис. грн. 100.0 тис. грн. 300.0 тис. грн. | 2011 рік 2012 рік | 2011рік капітальний ремонт приміщення та опалювальної системи 300.0 тис.грн.(місцевий бюджет) 2012рік проведення внутрішніх ремонтних робіт 90.0 тис.грн. (місцевий бюджет) |
| 6 | КЗБЦ МР дитячо-юнацька спортивна школа «Юність» | - капітальний ремонт приміщення спорткомплексу Всього: - капітальний ремонт приміщення спорткомплексу - установлення автономного опалення школи та шахово-шашкового клубу - проведення реконструкції та капітального ремонту залу важкої атлетики Всього: | 300.0 тис. грн. 300.0 тис. грн. 350.0 тис. грн. 200.0 тис. грн. 190.0 тис. грн. 740.0 тис. грн. | 2011 рік 2012 рік | 2011рік капітальний ремонт приміщення та опалювальної системи 298.5тис.грн.(місцевий бюджет) 2012рік капітальний ремонт приміщення спорткомплексу 86.0тис.грн. (місцевий бюджет) |
| 7 | дитячо-юнацький фізкультурно-спортивний клуб управління освіти і науки Білоцерківської міської ради | - капітальний ремонт басейну Всього: - капітальний ремонт басейну та обладнання приміщення спорткомплексу пандусами Всього: | 200. 0тис. грн. 200.0 тис. грн. 200.0 тис. грн. 200.0 тис. грн. | 2011 рік 2012 рік | 2011рік ремонт покрівлі над малим басейном (частково)- 200тис.грн. (місцевий бюджет) |

Забезпечення збільшення коштів в бюджеті міста на фінансування витрат навчально-спортивної  роботи в дитячо-юнацьких спортивних школах щорічно на 40 % в порівнянні з попередніми роками, як передбачалось в п.8.3 заходів Програми, не було можливим із-за відсутності відповідних коштів. Фінансування витрат на навчально-спортивну роботу в дитячо-юнацьких спортивних установах(це навчально-тренувальні збори, участь у змаганнях) становить  лише  10,6% від потреби.

Відділом з питань фізичної культури та спорту , управлінням освіти і науки міської ради проводилась відповідна робота щодо залучення спонсорських коштів та інвестицій для розвитку фізичної культури і спорту. Але в зв’язку  з набуттям чинності Закону України  від 07.04.011р. №3206-УІ«Про засади запобігання і протидії корупції» дана діяльність значно обмежилась,що призводить до значного зменшення залучення позабюджетних коштів.

Не вирішено питання про закріплення дитячо-юнацьких спортивних  установ  м.Біла Церква на 2011-2013роки за організаціями та підприємницькими структурами незалежно від форм власності (за їх згодою) з метою  надання шефської допомоги , хоча попередньо воно було вивчене. Це питання є сьогодні актуальним і  буде ініційоване відділом з питань фізичної культури та спорту для  подальшого розгляду.

У зв’язку з обмеженими фінансовими можливостями міського бюджету  недофінансовано ряд заходів. Так, не впроваджувались заходи із встановлення сучасних

енергозберігаючих вікон  в ДЮСШ-1, будівництва футбольного поля зі штучним покриттям та будівництва футбольного  поля з трав’яним покриттям в ДЮСШ «Зміна»,капітального ремонту басейну в дитячо-юнацькому фізкультурно-спортивному клубі, ремонту даху басейну ДЮСШ-2  по вул.Некрасова  та ін.

Реалізація заходів даної Програми в повній мірі надасть можливості покращити матеріально - технічну базу дитячо - юнацьких спортивних установ міста , облаштувати її необхідним обладнанням та інвентарем з урахуванням сучасних вимог до організації  навчально - тренувального процесу.  Таким чином , надасть можливість залучити більшу кількість дітей та молоді до занять фізичною культурою та спортом , що буде вагомим кроком у протидії дитячій захворюваності та зменшення кількості неповнолітніх , притягнутих до кримінальної відповідальності.

Начальник відділу

з питань фізичної культури та спорту

міської ради                                                                                      В.М.Матвієць