- БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  10 квітня  2012 р.                                                                                         №  125

м. Біла Церква

Про заходи з підготовки  господарського комплексу

та об’єктів  соціально-культурного  призначення

м. Біла Церква до роботи  в  осінньо - зимовий

період 2012-2013  р.р.

Заслухавши інформацію про  заходи з підготовки   до роботи  в  осінньо – зимовий  період 2012 - 2013 років  комунального  підприємства  Білоцерківської міської  ради «Білоцерківтепломережа»,  комунального  підприємства Білоцерківської міської  ради «Білоцерківводоканал», управління  житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради,  Білоцерківської  філії  з  експлуатації  газового господарства публічного акціонерного товариства «Київоблгаз», товариства з обмеженою  відповідальністю «Білоцерківське шляхове-експлуатаційне  управління», комунального підприємства Білоцерківської міської  ради «Тролейбусне  управління», комунального  підприємства  Київської   обласної   ради   «Білоцерківсвітло», управління охорони здоров’я Білоцерківської міської  ради, управління  освіти і  науки Білоцерківської міської  ради,   управління з питань надзвичайних  ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради, Білоцерківського районного підрозділу публічного акціонерного товариства «АЕС Київобленерго», приватного акціонерного товариства «Білоцерківська ТЕЦ», відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні  послуги», Правил технічної  експлуатації  теплових  установок  і  мереж, затверджених  наказом Міністерства  палива  та  енергетики України  від  14 лютого 2007 р.   № 71, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Начальнику міського фінансового  управління Білоцерківської міської ради   Терещук С.Г., директору комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» Черненку В.В. вжити вичерпних заходів  по погашенню заборгованості  за спожитий природний газ.

2. Затвердити заходи з підготовки господарського  комплексу  та об’єктів соціально-культурного  призначення  м. Біла Церква до роботи  в  осінньо – зимовий  період 2012 - 2013 років   згідно з  додатком  1.

3.  Затвердити заходи з підготовки   до роботи  в  осінньо – зимовий  період                2012 - 2013 років комунального  підприємства  Білоцерківської міської  ради «Білоцерківтепломережа»  згідно з  додатком 2.

4. Затвердити заходи з підготовки   до роботи  в  осінньо – зимовий  період              2012 - 2013 років комунального  підприємства Білоцерківської міської  ради «Білоцерківводоканал» згідно з додатком 3.

2

5. Затвердити заходи з підготовки   до роботи  в  осінньо – зимовий  період               2012 - 2013 років управління  житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради згідно з додатком 4.

6. Затвердити заходи з підготовки   до роботи  в  осінньо – зимовий  період               2012 - 2013 років  комунального підприємства Білоцерківської міської  ради «Тролейбусне  управління» згідно з додатком 5.

7. Затвердити заходи з підготовки   до роботи  в  осінньо – зимовий  період               2012 - 2013 років управління охорони здоров’я  Білоцерківської міської  ради згідно з додатком  6.

8. Затвердити заходи з підготовки   до роботи  в  осінньо – зимовий  період              2012 - 2013 років Управління  освіти і  науки Білоцерківської міської  ради  згідно з додатком 7.

9. Затвердити заходи з підготовки   до роботи  в  осінньо – зимовий  період                2012 - 2013 років комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат» згідно з додатком 8.

10. Затвердити заходи з підготовки   до роботи  в  осінньо – зимовий  період                 2012 - 2013 років управління з питань надзвичайних  ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської  ради згідно з додатком 9.

11. Взяти до відома інформацію про заходи з підготовки   до роботи  в  осінньо – зимовий  період 2012 - 2013 років: товариства з  обмеженою відповідальністю  «Білоцерківське шляхове – експлуатаційне  управління», Білоцерківської  філії  по  експлуатації  газового господарства публічного акціонерного товариства «Київоблгаз», комунального  підприємства  Київської   обласної   ради   «Білоцерківсвітло», Білоцерківського районного підрозділу публічного акціонерного товариства «АЕС Київобленерго», приватного акціонерного товариства «Білоцерківська ТЕЦ» (додається).

12. Утворити робочу групу з  питань  підготовки і  забезпечення  сталого  функціонування  господарського  комплексу  та об’єктів соціально-культурного  призначення  м. Біла Церква до роботи  в  осінньо – зимовий  період 2012- 2013 років  у  складі  згідно  з  додатком 10.

13. Управлінням  та  іншим  структурним  підрозділам міської  ради забезпечити  безумовне  та  своєчасне  виконання  заходів  з  підготовки  господарського комплексу та  об’єктів соціально-культурного призначення м. Біла Церква  до роботи  в  осінньо – зимовий  період 2012 - 2013 років.

14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови згідно розподілу обов'язків.

Міський голова                                                                           В.П. Савчук

Додаток  10

до рішення  виконавчого комітету

від 10 квітня 2012р. № 125

С К Л А Д

робочої   групи  з  питань  підготовки і  забезпечення

сталого  функціонування  господарського  комплексу

та об’єктів соціально-культурного  призначення  м. Біла Церква

до роботи  в  осінньо – зимовий  період 2012 - 2013 р.р.

| Савчук Василь Петрович | - міський голова, керівник робочої групи |
| --- | --- |
| Гнатюк Валерій Володимирович | - заступник міського голови, заступник керівника робочої групи |
| Дівінська Ірина Федорівна | - інженер комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа», секретар робочої групи |

Члени  робочої  групи:

| Грабовський Олександр Андрійович | - начальник Білоцерківського районний підрозділ публічного акціонерного товариства «АЕС Київобленерго» (за згодою) |
| --- | --- |
| Кузнецов Юрій Олександрович | - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради; |
| Мироняк Ігор Михайлович | - перший заступник директора комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал» |
| Петрик Юрій Федорович | - начальник управління освіти та науки Білоцерківської міської ради; |
| Рогов Анатолій Володимирович | - начальник управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради; |
| Савченко Олег Іванович | - заступник начальника управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради; |
| Ходань Олексій Михайлович | - начальник Білоцерківської філії експлуатації газового господарства публічного акціонерного товариства «Київоблгаз» (за згодою) |
| Черненко Віталій Валерійович | - директор комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» |
| Яринко Валерій Миколайович | - генеральний директор приватного акціонерного товариства «Білоцерківська ТЕЦ» (за згодою) |

Керуючий справами  виконавчого

комітету міської ради                                                                                       Н.І.Дудко

Додаток 1

до рішення  виконавчого комітету

від 10 квітня 2012р. № 125

ЗАХОДИ

з підготовки господарського  комплексу  та об’єктів

соціально-культурного  призначення  м. Біла Церква

до роботи  в  осінньо – зимовий  період 2012 - 2013 років

| 1. | Забезпечити необхідні запаси матеріально - технічних ресурсів для стабільної роботи ремонтних служб у підпорядкованих закладах, установах, організаціях до опалювального сезону |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа», комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал», Білоцерківська філія з експлуатації газового господарства ПАТ «Київоблгаз» (за згодою), ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» (за згодою), управління житлово-комунального господарства Білоцерків -ської міської ради, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, управління охорони здоров’я Білоцерків- ської міської ради, управління соціаль- ного захисту населення Білоцерківської міської ради, відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради |
|  |  | До 01 жовтня 2012 року |
| 2. | Забезпечити згідно з договорами своєчасне проведення у повному обсязі установами та організаціями, що фінансуються з місцевого бюджету, інших категорій споживачів, розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги та вжити заходи для погашення у повному обсязі заборгованості з їх оплати |  |
|  |  | Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа», комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал», Білоцерківська філія з експлуатації газового господарства ПАТ «Київоблгаз» (за згодою), ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ»(за згодою), управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради |
|  |  | До 01 жовтня 2012 року |
| 3. | Забезпечити здійснення протягом 2012 року заходів з енергозбереження , зокрема, щодо скорочення обсягів споживання імпортованих енергоносіїв за рахунок їх заміщення вітчизняними та альтернативними джерелами енергії. |  |
|  |  | Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа», комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал», Білоцерківська філія з експлуатації газового господарства ПАТ «Київоблгаз» (за згодою), ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» (за згодою), управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради |
|  |  | Протягом року |
| 4. | Забезпечити проведення підготовчих і ремонтних робіт житлових будинків, інженерних мереж і споруд тепло-, водопостачання і водовідведення, газопостачання, електропостачання, доріг, об’єктів благоустрою. |  |
|  |  | Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа», комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал», Білоцерківська філія з експлуатації газового господарства ПАТ «Київоблгаз» (за згодою), ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» (за згодою),, управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради |
|  |  | Протягом року |
| 5. | Вжити заходів щодо створення нормативних запасів палива та реагентів для водопідготовки на об’єктах теплового господарства. |  |
|  |  | Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа», комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал», Білоцерківська філія з експлуатації газового господарства ПАТ «Київоблгаз» (за згодою), ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ»(за згодою), управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради |
|  |  | До 01 жовтня 2012 року |
| 6. | Проаналізувати технічний стан відомчих котелень, які забезпечують теплопостачання об’єктів житла та соціального призначення та вжити відповідних заходів щодо їх сталої роботи. |  |
|  |  | Управління житлово-комунального господарства, комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» |
|  |  | Червень-вересень 2012 року |
| 7. | Забезпечити встановлення до початку опалювального сезону засобів обліку води та теплової енергії в житлових будинках, в закладах охорони здоров’я, освіти та культури. |  |
|  |  | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради |
|  |  | До 01 жовтня 2012 року |
| 8. | Забезпечити систематичне інформування населення про стан підготовки галузей економіки міста до роботи в осінньо-зимовий період 2012 - 2013 років і раціональне використання енергоресурсів. |  |
|  |  | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення роботи Білоцерківської міської ради і виконавчого комітету |
|  |  | До 15 жовтня 2012 року |

Керуючий справами  виконавчого

комітету міської ради                                                                                       Н.І.Дудко

Додаток 2

до рішення  виконавчого комітету

від 10 квітня 2012р. № 125

Заходи

з підготовки  до  роботи в  осінньо-зимовий період 2012 -  2013 років

комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа»

| № п/п | Найменування заходу | Оди-ниця виміру | К-ть | Термін вико-нання | Орієн- товна вартість тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гідравлічні випробування теплових мереж | м. п у 2-тр | 161286,6 | квітень –вересень 2012 р. | 57,2 |
|  | Заміна теплових мереж з викорис- танням попередньо ізольованих труб | м. п у 2-тр | 4243,5 | квітень-жовтень 2012 р. | 14108,011 |
|  | Ремонт теплових мереж | м. п у 2-тр | 5652 | квітень-жовтень 2012 р. | 8498,99 |
|  | Ремонт обладнання котелень (поточний) | од. | 41 | травень-серпень 2012 р. | 1705,00 |
|  | Ремонт обладнання теплових пунктів, індивідуальних теплових пунктів (поточний) | од. | 47 | травень вересень 2012 р. | 484,00 |
|  | Ремонт обладнання дахових котелень (поточний) | од | 29 | травень-вересень | 165,00 |
|  | Ремонт будівельних конструкцій котелень, димових труб, теплових пунктів та теплових камер | од | 78 | квітень-жовтень 2012 р. | 812,69 |
|  | Заміна пальника на паровому котлі Е-1/9 на котельні по вул. Карбишева,9а. | од | 1 | травень-жовтень 2012 р. | 56,00 |
|  | Заміна насосного обладнання на котельних: вул.П.Запорожця,14, Шевченка,91, Шевченка,69, Павліченка,65а , Карбишева,9а, Мережна,7 | шт. | 6 | травень-червень 2012 р. | 160,00 |
|  | Встановлення додаткового комутаційного обладнання та прокладання додаткових кабельних ліній для забезпечення можливості живлення мережних насосів №3 від обох вводів на котельних по вул. Дачна,14, Партизанська,11 | шт. м | 2 40 | травень-липень 2012 р. | 8,45 |
|  | Капітальний ремонт обмурування котлів з застосуванням сучасних матеріалів (котельня по вул. Партизанська,11, Чуйкова,23а, Дачна,14, П.Запорожця,14) | од. | 4 | червень-вересень 2012 р. | 585,00 |
|  | Реконструкція ділянки теплової мережі від котлів до ТК-1 на котельні по вул. Січневий прорив,19. | м.п. | 170 | квітень-вересень 2012 р. | 247,0 |
|  | Реконструкція ТП по вул. Крижанівського, 4а зі збільшенням площі нагріву теплообмінника | од. | 1 | квітень-вересень 2012 р. | 35,0 |
|  | Ремонт конвективної частини котла КВГ-6,5-150 ст.№2 та заміна подових пальників котла КВГ-6,5 - 150 ст.№1,2,3 на котельні по вул. Партизанська,11. | од. | 1 | червень-вересень 2012 р. | 275,00 |
|  | Ремонт котла КВГМ – 10 ст.№1 із заміною конвективної частини на котельні по вул. Дружби,40 | од. | 1 | травень-вересень 2012 р. | 180,00 |
|  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію насосної станції по вулиці Міліцейська,11. | шт. | 1 | квітень-вересень 2012 р. | 30,0 |
|  | Виготовлення проектно-кошторисної документації та встановлення обладнання для хімічного знекиснення мережної води на базі REDOX- фільтрів на котельнях по вул. Гайок,4а БАРЗ, Турчанінова,10, Таращанська,197, Мережна,7, Дачна,14 | шт | 1 | квітень-вересень 2012 р. | 1014,10 |
|  | Ремонт акумуляторного баку на котельні по вул. Дружби,40 | шт. | 1 | липень –серпень 2012 р. | 80,00 |
|  | Ізоляція 2-х акумуляторних баків сучасними енергозберігаючими технологіями на котельні по вул.Таращанська,197, ізоляція акамуляторного бака на котельні по вул. П.Запорожця,14 | шт. | 3 | червень-серпень 2012 р. | 30,00 |
|  | Заміна сульфовугілля на катіонід КУ-2-8р на котельних по вулицях: П.Запорожця,14 (Ф1 ст)., Таращанська197 Ф №1 1ст., Дачна,14(1ст.) | шт. | 3 | липень –вересень 2012 р. | 206,50 |
|  | Виготовлення проектно-кошторисної документації та встановлення осадових фільтрів на зворотних трубопроводах ГВП (Т4) на ЦТП №1,2,3,5,6,7,8,9 масиву Леваневського. | шт. | 8 | липень –вересень 2012 р. | 290,00 |
|  | Встановлення реєстраторів температури та тиску на ЦТП №1,5 масиву Леваневського. | шт. | 4 | липень –вересень 2012 р. | 14,20 |
|  | Заміна модулів нагріву АF-105-15 шт. на котельних Фастівська,2–7 шт., Карбишева,22-4 шт., Зелена,30-4 шт. | од. | 15 | липень –вересень 2012 р. | 665,50 |
|  | Заміна модулів – регуляторів АРД – 65 - 3 шт. на котельних по вул.. Лазаретна,86а -2 шт., Зелена,30 -1 шт. | од. | 3 | липень –вересень 2012 р. | 168,00 |
|  | Заміна модулів ГВП МГВ-4 на котельних Зелена, 30, Славіна, 76, Павліченко,28. | од. | 3 | липень –вересень 2012 р. | 308,00 |
| 26 | Заміна системи ХВП DHF – 30 на котельних по вул. Славіна,21, Славіна,76, Фастівська,2, Павліченко,34, Січневий прорив,53. | од. | 5 | липень –вересень 2012 р. | 58,50 |
| 27 | Заміна конвекторів опалення LB -50-8 шт. на котельних по вул. Лазаретна,86 – 2 шт., Фастівська,2 -2шт., б-р. 50 р. Перемоги,99 – 2 шт., Павлюченка,34 -2 шт. | од. | 8 | липень –вересень 2012 р. | 28,70 |
| 28 | Заміна компенсатору об'єму 600л на котельних по вул.Павліченко,44, 2 по 300л на кот. Зелена,28, встановлення допоміжного компенсатора на 200л на кот. по вул. Славіна,76 | од. | 4 | серпень –вересень 2012 р. | 19,50 |
| 29 | Розробка проектно-кошторисної документації та встановлення на котельних підприємства спеціальних баків - усереднювачів для рівномірного скиду стічних вод протягом доби на кот. Дачна,14, Чуйкова,23а, Дружби,40, Запорожця,14, Гайок,4а, Таращанська,197. | од. | 6 | липень –вересень 2012 р. | 24,00 |
| 30 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію насосної підвищувальної станції з заміною насосів по вул. Київська,56. | од. | 1 | квітень-вересень 2012 р. | 75,00 |
| 31 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та впровадження обліку газу на котельних. | од. | 10 | квітень-вересень 2012 р. | 1000,00 |
| 32 | Встановлення вузлів обліку теплової енергії згідно виготовленої проектної документації на котельних по вулицях: Таращанська,197, Дружби,40, Січневий прорив,19а, Колодязьна,15, Мережна,7. | од. | 5 | травень – серпень 2012 р. | 563,83 |
| 33 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та встановлення автоматизованого комплексу комерційного обліку та моніторингу енергоресурсів на котельних підприємства. | од. | 49 | квітень-вересень 2012 р. | 4500,00 |
| 34 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на впровадження технологічної схеми використання оборотної води охолодження підшипників на насосах, тягодутьєвих та вентиляційних агрегатах на об’єктах підприємства. | од. | 11 | травень – жовтень 2012 р. | 110,0 |
| 35 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення котельних з встановленням утилізаторів тепла димових газів по вулицях: П.Запорожця,14 за котлом №1 та №2; Гайок,4 за котлом № 1 та № 2 - 3; Дружби,40 за котлом №1 | од. | 3 | травень – жовтень 2012 р. | 13003,563 |
| Всього |  |  |  |  | 49566,734 |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                             				  Н.І.Дудко

Додаток 3

до рішення  виконавчого комітету

від 10 квітня 2012р. № 125

Заходи

з підготовки  до  роботи в  осінньо-зимовий період 2012 - 2013 років    комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал»

| № п/п | Найменування заходу | Один. виміру | Кількість | Термін виконання | Вартість, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. | Водоочисні споруди |  |  |  |  |
| 1. | Заміна воріт на реагентному господарстві | шт. | 5 | жовтень 2012р. | 15,0 |
| 2. | Ремонт теплотраси на площадці ВОС (водоочисні споруди) | п.м. | 200 | серпень 2012 р. | 20,0 |
| 3. | Ремонт покрівель | м2 | 500 | жовтень 2012 р. | 230,0 |
| 4. | Влаштування шатрового даху на АПК | м2 | 380 | жовтень 2012 р. | 60,0 |
| ІІ. | Каналізаційні очисні споруди |  |  |  |  |
| 1. | Приміщення решіток |  |  |  |  |
| а). | Заміна вікон в приміщенні решіток | м2 | 16 | жовтень 2012 р. | 4,0 |
| б). | Заміна дверних полотен | м2 | 7 | жовтень 2012 р. | 5,0 |
| в). | Ремонт покрівель | м2 | 210 | жовтень 2012 р. | 98,0 |
| 2. | Скління вікон компресорної станції І-ї черги | м2 | 10 | жовтень 2012 р. | 2,6 |
| 3. | Заміна з/бетонних плит перекриття на преаераторі | м2 | 25 | жовтень 2012 р. | 9,0 |
| 4 | Придбання тепловентиляторів N =15 кв | шт. | 5 | жовтень 2012 р. | 7,0 |
| 5 | Ремонт мережі зовнішнього освітлення | П.м. | 120 | серпень 2012 р. | 8,0 |
| ІІІ | ДЕКНС |  |  |  |  |
|  | Монтаж кабельної лінії від КНС-8 до ГНС-1 | м | 600 | жовтень 2012 р. | 170,0 |
|  | Прокладання напірного колектора від КНС-8 до колодязя-гасника з п/е труб Д=100 мм | п.м. | 300 | жовтень 2012 р. | 47,0 |
|  | Монтаж кабельної лінії від КНС-7 ТП 217 | м | 520 | жовтень 2012 р. | 148,0 |
|  | Заміна дверей (2х0,9): |  |  |  |  |
|  | -РНС-1 | шт. | 1 | жовтень 2012 р. | 1,5 |
|  | -КНС-3 | шт. | 1 | жовтень 2012 р. | 1,5 |
|  | -ГНС-2 | шт. | 1 | жовтень 2012 р. | 1,5 |
|  | Заміна вікон (3,2х1,5): |  |  |  |  |
|  | -ГНС-1 | шт. | 2 | жовтень 2012 р. | 3,0 |
|  | -ГНС-2 | шт. | 3 | жовтень 2012 р. | 4,0 |
|  | Ремонт покрівлі на КНС-6 | м2 | 35 | жовтень 2012 р. | 16,0 |
|  | Ремонт прийомного резервуару на КНС-1 | шт. | 1 | жовтень 2012 р. | 5,0 |
|  | Ремонт витяжки вентсистем на РНС-3, РНС-0, РНС-7 | шт. | 3 | жовтень 2012 р. | 10,0 |
| ІY. | Р Е К М |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт каналізаційних колодязів | шт. | 120 | жовтень 2012 р. |  |
| 2. | Ремонт покрівлі (заміна шиферу) АПК і складів по вул. Декабристів , 3а | м2 | 20 | серпень 2012 р. | 6,0 |
| 3. | Ремонт електропроводки | п.м. | 50 | вересень 2012 р. | 2,0 |
| 4. | Ремонт а/б покриття подвір’я бази по вул. Декабристів, 3а | м2 | 80 | серпень 2012 р. | 8,0 |
| 5. | Провести профілактику газового господарства і топочної | шт. | 1 | вересень 2012 р. | 25,0 |
| 6. | Ремонт та перекладка трубопроводів | п.м. | 145 | вересень 2012 р. | 45,0 |
| Y. | Р Е В М |  |  |  |  |
| 1. | Підготовка водопровідних колонок до експлуатації в осінньо-зимовий період | шт. | 120 | жовтень 2012 р. | 3,0 |
| 2. | Утеплення оглядових колодязів | шт. | 96 | жовтень 2012 р. | 12,0 |
| 3. | Виготовлення дерев’яних рам для утеплення побутових приміщень | м2 | 20 | жовтень 2012 р. | 4,0 |
| 4. | Улаштування навісу для дров | м2 | 20 | жовтень 2012 р. | 3,0 |
| 5. | Благоустрій місць поривів на мережах водопроводу | м2 | 160 | жовтень 2012 | 110,0 |
| 6. | Перевірка пожежних гідрантів | шт. | 120 | жовтень 2012 р. | 50,0 |
| 7. | Заміна ст. в/мережі Д=50 мм на п/етилен Д=50 мм по І-му пров. Шевченка | п.м. | 180 | жовтень 2012 р. | 35,0 |
| 8. | Ремонт душових, кімнат сушки одягу, вентиляції | м2 | 30 | жовтень 2012 р. | 6,0 |
| YІ. | Теплове господарство |  |  |  |  |
| 1. | Гідравлічне випробування теплових мереж та водопідігрівачів | п.м. | 300 | жовтень 2012 р. | 7,0 |
| 2. | Ревізія запірної арматури теплопункту, котелень та бойлерів | шт. | 12 | жовтень 2012 р. | 5,0 |
|  | Всього: |  |  |  | 1187,1 |

Керуючий справами  виконавчого

комітету міської ради                                                                                       Н.І.Дудко

Додаток 4

до рішення  виконавчого комітету

від 10 квітня 2012р. № 125

Заходи

з підготовки  до  роботи в  осінньо-зимовий період 2012 - 2013 років   управління житлово-комунального господарства  Білоцерківської міської ради

| № п/п | Найменування заходу | Од.виміру | Кількість | Термін виконання | Вартість тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підготовка житлового фонду міста до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 р.р. |  |  |  |  |  |
| За рахунок власних коштів КП ЖЕК |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт покрівлі | Од/м2 | 168/15650 | 5.09.2012 р. | 1093,0 |
| 2. | Ремонт опалювальних систем | Шт. | 590 | 15.09.2012 р. | 930,3 |
| 3. | Промивання опалювальних систем |  | 375 | 15.09.2012 р. | 234,1 |
| 4. | Ремонт систем гарячого водопостачання | Од. | 478 | 15.09.2012 р. | 826,9 |
| 4. | Ремонт систем холодного водопостачання | Од. | 657 | 15.09.2012 р. | 611,8 |
| 5. | Ремонт опалювальних печей | Од. | 5 | 15.09.2012 р. | 7,4 |
| 6. | Ремонт енергозабезпечення будинків, щитових | Од. | 376 | 15.09.2012 р. | 171,0 |
|  | Всього: |  |  |  | 3874,5 |
| За рахунок коштів місцевого бюджету |  |  |  |  |  |
| 1. | Капітальний ремонт покрівель | ж/б/м2 | 17/12290 | 15.09.2012 р. | 1000,0 |
| 2. | Ремонт між панельних шв. | м/п | 8880 | 15.09.2012 р. | 400,0 |
| 3. | Капітальний ремонт балконів | шт. | 33 | 15.09.2012 р. | 100,0 |
| 4. | Капітальний ремонт систем центрального опалення | м /п | 1060 | 15.09.2012 р. | 250,0 |
| 5. | Капітальний ремонт систем гарячого водопостачання | м/ п | 1205 | 15.09.2012 р. | 300,0 |
| 6. | Капітальний ремонт обліку теплової енергії | ж/б | 9 | 15.09.2012 р. | 1000,0 |
| 7. | Капітальний ремонт конструк- тивних елементів житлових будинків | ж/б | 4 | 15.10.2012 р. | 250,0 |
| 8. | Капітальний ремонт фасадів житлових будинків | ж/б | 9 | 15.09.2012 р. | 350,0 |
| 9. | Теплоізоляція внутрішньо - будинкових трубопроводів | ж/б | 4 | 15.09.2012 р. | 50,0 |
| 10. | Капітальний ремонт технічних горищ | ж/б | 1 | 15.09.2012 р. | 50,0 |
| 11. | Капітальний ремонт залізобетонних козирків | шт. | 30 | 15.09.2012 р. | 30,0 |
| 12. | Реконструкція індивідуальних теплових пунктів | шт. | 4 | 15.09.2012 р. | 500,0 |
|  | Всього: |  |  |  | 4280,0 |
|  | Загальні обсяги коштів (за раху нок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді комунальної власності |  |  |  | 8154,5 |

| № п/п | Найменування заходу | Од.виміру | Кількість | Термін виконання | Вартість Тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт доріг, розвиток транспортної інфраструктури |  |  |  |  |  |
| 1. | Капітальний ремонт доріг | м2 | 14000 | 09.2012 р. | 4904,0 |
| 2. | Капітальний ремонт внутрішньо - квартальних, внутрішньо - будинкових проїзд них доріг та прибудинкової території | м2 | 7400 | 07.2012 р. | 2600,0 |
| 3. | Поточний ремонт дорожнього полотна | м2 | 4500 | 06.2012 р. | 858,0 |
| 4. | Нанесення дорожньої розмітки | м2 | 1050 | 06.2012 р. | 150,0 |
| 5. | Встановлення дорожніх знаків | шт. | 120 | 12.2012 р. | 120,0 |
| 6. | Поточний ремонт зливової каналізації | Об’єктів, шт. | 150 | 12.2012 р. | 150,0 |
| 7. | Виготовлення турнікетів | м/п | 375 | 06.2012 р. | 150,0 |
| 8. | Ремонт турнікетів | м/п | 250 | 06.2012 р. | 100,0 |
| 9. | Пониження бордюр | Об’єктів, шт. | 2 | 06.2012 р. | 50,0 |
| 10. | Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості | Об’єктів, шт. | 7 | 06.2012 р. | 100,0 |
| 11. | Поточний ремонт тротуарного покриття | м2 | 1200 | 06.2012 р. | 300,0 |
| 12. | Реконструкція вулиць міста | од. | 1 | 04.2012 р. | 10,0 |
| 13. | Реконструкція та обстеження мостів та шляхопроводів | од. | 3 | 04.2012 р. | 100,0 |
| 14. | Реконструкція тротуарної частини вулиць міста | м2 | 2500 | 07.2012 р. | 1000,0 |
| 15. | Реконструкція зливової каналізації водовідведення та дренажу | Об’єктів, шт. | 3 | 08.2012 р. | 400,0 |
| 16. | Реконструкція світлофорних об’єктів | Об’єктів, шт. | 5 | 08.2012 р. | 500,0 |
| 17. | Реконструкція (модернізація) вуличного освітлення | Об’єктів, шт. | 8 | 06.2012 р. | 1000,0 |
| 18. | Реконструкція електропостачання ВРП-0,4 кВ для проведення масових заходів | Об’єктів, шт. | 1 | 06.2012 р. | 35,0 |
| 19. | Будівництво протизсувних споруд з влаштуванням водовідведення | Об’єктів, шт. | 2 | 08.2012 р. | 990,0 |
| 20. | Будівництво світлофорних об’єктів | Об’єктів, шт. | 5 | 08.2012 р. | 850,0 |
| 21. | Будівництво зупинок громадського транспорту | Об’єктів, шт. | 4 | 08.2012 р. | 200,0 |
| 22. | Будівництво колекторів дощової зливової каналізації з очисними спорудами | Об’єктів, шт. | 2 | 08.2012 р. | 50,0 |
| 23. | Капітальний ремонт пам’ятників та в’їзних знаків в м. Біла Церква | Об’єктів, шт. | 5 | 06.2012 р. | 100,0 |
|  | Всього: |  |  |  | 14717,0 |

Керуючий справами  виконавчого

комітету міської ради                                                                                       Н.І.Дудко

Додаток  5

до рішення  виконавчого комітету

від 10 квітня 2012р. № 125

Заходи

з підготовки  до  роботи в  осінньо-зимовий період 2012 -  2013 років

комунального підприємства Білоцерківської міської ради

«Тролейбусне управління»

| № п/п | Найменування заходу | Одиниця виміру | Кіль- кість | Термін виконання | Вартість (тис грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Провести: |  |  |  | 400,0 |
|  | - друге технічне обслуговування ТО-2 рухомого складу | од | 8 | 10.10.2012р. |  |
|  | - середній ремонт СР-2 рухомого складу | од | 4 | 12.10.2012р. |  |
|  | - сезонне технічне обслуговування СО – рухомого складу | од | 20 | 07.10.2012р. |  |
| 2 | Провести випробування та наладку електрообладнання тягових підстанцій № 1,2,3,5 |  |  | 24.10.2012р. | 80,0 |
| 3 | Замінити провід контактної мережі на окремих дільницях | км | 2 | 30.09.2012р. | 200,0 |
| 4 | Замінити ізолюючі елементи контактної мережі на дільниці ст. Роток – пл. Соборна | грн |  | 30.08.2012р. | 30,0 |
| 5 | Відремонтувати дах тягової підстанції № 3 | од | 1 | 06.2012 р. | 20,0 |
| 6 | Придбати автопокришки на рухомий склад | од | 16 | 10.2012 р. | 48,0 |
| 7 | Виконати капітальний ремонт домкратів | од | 10 | 08.2012 р. | 110,0 |
| 8 | Замінити водопровідні труби в головному корпусі | грн |  | 08.2012 р. | 20,0 |
| 9 | Провести ремонт в’їзних та заїзних воріт головного корпусу | грн |  | 09.2012 р. | 10,0 |
| 10 | Замінити підлогу в мийному відділені | грн |  | 07.2012 р. | 15,0 |
| 11 | Відремонтувати дах головного корпусу | грн |  | 05.2012 р. | 150,0 |
| 12 | Здійснити реконструкцію витяжних вентиляційних систем на шкідливих ділянках | грн |  | 08.2012 р. | 3,0 |
| 13 | Установити мийну установку в головному корпусі і запустити в роботу | од | 1 | 07.2012 р. | 50,0 |
|  | Всього |  |  |  | 1136,00 |

Керуючий справами  виконавчого

комітету міської ради                                                                                       Н.І.Дудко

Додаток 6

до рішення  виконавчого комітету

від 10 квітня 2012р. № 125

Заходи

з підготовки  до  роботи в  осінньо-зимовий період 2012 -  2013 років   управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради

| № з/п | Найменування заходу | Одиниця виміру |  | Кількість |  |  | Термін виконання | Вартість (тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |
|  | Міська лікарня № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкція приймального відділення |  | шт. |  | 1 | 09.2012 р. |  | 200,0 |
| 2 | Капітальний ремонт пуль монологічного відділення та рентгенкабінету |  | шт. |  | 2 | 07.2012 р. |  | 100,0 |
| 3 | Заміна трубопроводу опалення та холодного та гарячого водопостачання |  | м |  | 220 | 06.2012 р. |  | 50,0 |
| 4 | Ремонт даху поліклініки |  | м² |  | 140 | 06.2012 р. |  | 35,0 |
| 5 | Повірка лічильників |  | шт. |  | 6 | 07.2012 р. |  | 11,0 |
|  | Міська лікарня № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт системи опалення та водопостачання блоку «Б» (приймальне відділення, операційний блок) |  | блок |  | 1 | 05.2012 р. |  | 5,2 |
| 2 | Оснащення систем опалення блоків «А» «Б» «В» «Г» «Д» та господарських споруд приладами автоматичного регулювання та контролю температурних параметрів теплоносія |  | блок |  | 6 | 08.2012 р. |  | 93,2 |
| 3 | Заміна світильників зовнішнього освітлення |  | шт. |  | 30 | 09.2012 р. |  | 9,0 |
| 4 | Повірка електролічильників та трансформаторів струму |  | шт. |  | 18 | 06.2012 р. |  | 9,0 |
| 5 | Заміна світильників в оперблоці |  | шт. |  | 30 | 10.2012 р. |  | 4,8 |
| 6 | Придбання 2х бензинових генераторів для оперблоку |  | шт. |  | 2 | 11.2012 р. |  | 14,0 |
| 7 | Капітальний ремонт пожежного гідранта |  | шт.. |  | 1 | 08.2012 р. |  | 90,0 |
|  | Дитяча поліклініка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення лабораторних вимірювань електрообладнання до 1000V |  | шт.. |  | 394 | 07.2012 р. |  | 5,5 |
| 2 | Технічне обслуговування елеваторних вузлів та запірної арматури. Філії П.3апорожця,155 та вул. Леваневського, 56а, філії б-р Перемоги, 195 та вул. Томилівська, філії вул. Карбишева та поліклініка |  | шт. |  | 7 | 07.2012 р. |  | 13,5 |
| 3 | Відновлення теплоізоляції внутрішньо-будинкових трубопроводів, опалення та ГВП |  | шт. |  | 5 | 08.2012 р. |  | 10,0 |
| 4 | Промивка системи теплопостачання |  | шт. |  | 6 | 09.2012 р. |  | 12,0 |
| 5 | - Проведення поточного ремонту на філіях: - Томилівська 50/2 (покрівля) - Леваневського, 56а (приміщення реєстратури) |  | шт. |  | 1 1 | 08.2012 р. 08.2012 р. |  | 6,0 7,0 |
| 6 | Ремонт вуличного освітлення |  | шт. |  | 1 | 09.2012 р. |  | 15,0 |
| 7 | Капітальний ремонт філії б-р Перемоги, 159 |  | шт.. |  | 1 | 06.2012 р. |  | 100,0 |
|  | Територіальне медичне об’єднання |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна вікон: - харчоблок |  | шт. |  | 6 | 06.2012 р. |  | 12,0 |
|  | - пральня |  | шт. |  | 4 | 06.2012 р. |  | 8,0 |
| 2 | Повірка лічильників в 3-х тепло пунктах |  | шт. |  | 9 | 07.2012 р. |  | 3,0 |
| 3 | Заміна дверей в Центрі Сніду |  | шт. |  | 2 | 08.2012 р. |  | 6,0 |
|  | Пологовий будинок |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт водопостачання та опалювання |  | м |  | 150 | 08.2012 р. |  | 15,0 |
| 2 | Поточний ремонт лівневої каналізації |  | м |  | 48 | 07.2012 р. |  | 4,0 |
| 3 | Поточний ремонт теплових пунктів |  | шт. |  | 4 | 06.2012 р. |  | 3,0 |
| 4 | Поточний ремонт електропостачання |  | шт. |  | 4 | 07.2012 р. |  | 2,0 |
| 5 | Поточний ремонт теплоізоляції споруд, системи опалення та водопостачання. |  | шт. |  | 4 | 08.2012 р. |  | 3,0 |
| 6 | Промивання систем теплоспоживання водопровідною водою |  | шт.. |  | 1 | 08.2012 р. |  | 10,0 |
| 7 | Капітальний ремонт ліфта |  | шт.. |  | 1 | 09.2012 р. |  | 200,0 |
|  | Психонаркологічне територіальне медичне об’єднання |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж, виготовлення та встановлення огорожі території (частково) |  | м. п |  | 20 | 05.-08. 2012 р. |  | 10,0 |
| 2 | Заміна автоматики на опалювальних котлах котельні |  | шт. |  | 2 | 05.08. 2012 р. |  | 12,0 |
| 3 | Поточний ремонт холодного водопостачання (заміна труб) |  | м.п. |  | 100 | 06.2012 р. |  | 15,0 |
| 4 | Ремонт покрівлі складу |  | м2 |  | 25 | 07.2012 р. |  | 1,5 |
| 5 | Ремонт стелі наркологічної поліклініки |  | м 2 |  | 60 | 10.2012 р. |  | 4,5 |
| 6 | Виготовлення технічної документації та каналізаційного колодязя для підключення до міського колектора |  |  |  | 1 | 09.2012 р. |  | 15,0 |
|  | Станція швидкої медичної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт приміщення гаража. |  | шт.. |  | 1 | 05.-11. 2012 р. |  | 25,0 |
| 2 | Поточний ремонт каналізаційної системи І поверху та підвалу. |  | шт.. |  | 1 | 09.2012 |  | 20,0 |
| 3 | Ремонт даху блоку Б гаража. |  | м2 |  | 1050 | 05.09. 2012 р. |  | 450,0 |
| 4 | Заміна труб гарячого та холодного водопостачання. |  | м |  | 250 | 05.2012 р. |  | 35,0 |
| 5 | Заміна вентиль-кранів діаметром 20 мм різьбового на 3-ох поверхах |  | шт. |  | 10 | 09.2012 р. |  | 4,5 |
|  | Дитяча стоматологічна поліклініка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна труб в стомат.каб. № 16 |  | м |  | 100 | 07.2012 |  | 2,5 |
| 2 | Заміна вікон в холі біля 14 каб. |  | шт. |  | 2 | 08.2012 |  | 3,0 |
| 3 | Установка бойлерів |  | шт. |  | 3 | 09.2012 |  | 4,5 |
|  | Госпрозрахункова стоматологічна поліклініка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промивка системи опалення |  | шт. |  | 1 | 09.2012 р. |  | 3,5 |
| 2 | Повірка лічильника тепла |  | шт. |  | 1 | 06.2012 р. |  | 1,2 |
| 3 | Ремонт та заміна вентилів, кранів в системі холодного та гарячого водопостачання |  | шт. |  | 4 | 09.2012 р. |  | 0,8 |
|  | Поліклініка загальної практики – сімейної медицини |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт покрівлі поліклініки |  | м² |  | 700 | 06.2012 р. |  | 70,0 |
| 2 | Заміна трубопроводів гарячої води цокольного поверху |  | м.п. |  | 200 | 06.2012 р. |  | 60,0 |
| 3 | Поточний ремонт каналізаційної системи |  | шт. |  | 1 | 07.2012 р. |  | 50,0 |
| 4 | Паспортизація та ремонт вентсистем |  | шт.. |  | 6 | 07.2012 р. |  | 60,0 |
| 5 | Промивка та гідравлічні іспити системи теплопостачання |  | шт. |  | 1 | 08.2012 р. |  | 3,0 |
| 6 | Повірка лічильників |  | шт.. |  | 3 | 07.2012 р. |  | 3,0 |
|  | Патанатомічне бюро |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промивка опалювальної системи |  | шт. |  | 1 | 08.2012 р. |  | 0,6 |
| 2 | Перевірка запірної арматури |  | шт. |  | 6 | 09.2012 р. |  | 0,4 |
| 3 | Утеплення та часткова заміна старих вікон. |  | шт. шт. |  | 24 4 | 09.- 10. 2012 р. |  | 12,0 |
|  | Госпрозрахункова поліклініка профоглядів |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обслуговування та наладка котлів |  | шт. |  | 2 | 07.2012 р. |  | 7,5 |
| 2 | Заміна труб водопостачання |  | м |  | 70 | 07.2012 р. |  | 3,2 |
|  | Інформаційно-аналітичний центр «Медінстат» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна існуючого централізованого тепло постачання центру «Медінстат» як неефективного: - Демонтаж існуючої системи теплопостачання. 1.2. Встановлення променевого електричного ІЧ – опалення. |  | м шт.. |  | 50 15 | 08.2012 р. 08.2012 р. |  | 5,0 14,0 |
| 2 | Поточний ремонт приміщення |  | шт. |  | 1 | 08.2012 р. |  | 20,0 |
| 3 | Повірка водяних лічильників |  | шт. |  | 2 | 08.2012 р. |  | 0,4 |
|  | Всього: |  |  |  |  |  |  | 1973,3 |

Керуючий справами  виконавчого

комітету міської ради                                                                                       Н.І.Дудко

Додаток  7

до рішення  виконавчого комітету

від 10 квітня 2012р. № 125

Заходи

з підготовки  до  роботи в  осінньо-зимовий період 2012- 2013 років

управління освіти і науки Білоцерківської міської ради

| № п/п | Найменування робіт | од. вим. | Кількість | Термін виконання | Вартість, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексна підготовка закладів до опалювального періоду | од. | 69 | 15.08. 2012 року | 350,0 |
| 2 | Ремонт опалювальних мереж | шт. | 2 | 15.08. 2012 року | 180,0 |
| 3 | Ремонт мереж гарячого водопостачання | од. | 2 | 15.08. 2012 року | 20,0 |
| 4 | Ремонт та ревізія систем каналізації | од. | 1 | 15.08. 2012 року | 30,0 |
| 5 | Ремонт покрівлі | од. | 22 | 15.08. 2012 року | 1490,0 |
| 6 | Заміна вікон | шт. | 15 | 15.08. 2012 року | 50,0 |
| 7 | Капітальний ремонт санвузлів | од. | 2 | 15.08. 2012 року | 105,0 |
| 8 | Капітальний ремонт систем електропостачання | од. | 1 | 15.08. 2012 року | 50,0 |
| 9 | Капітальний ремонт басейну ДЮСШ №1 | од. | 1 | 15.08. 2012 року | 590,0 |
|  | Всього: |  | 115 | 15.08. 2012 року | 2865,0 |

Керуючий справами  виконавчого

комітету міської ради                                                                                       Н.І.Дудко

Додаток 8

до рішення  виконавчого комітету

від 10 квітня 2012р. № 125

Заходи

з підготовки  до  роботи в  осінньо-зимовий період 2012 - 2013 років    комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат»

| № п/п | Найменування заходів | Од. виміру | Кількість | Термін виконання | Вартість, (тис.грн). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. | Відремонтувати покрівлі будівель майстерні КП БМР «Спецкомбінат» | м.кв. | 120 | до 01.10.2012р. | 9,00 |
| 2 | Замінити насос та частково труби опалювальної системи адміністративно - побутового корпусу майстерні | шт./м | Насос – 1 Труби – 15м/п | до 15.10.2012р. | 4,5 |
| 3 | Установити відсутні скляні шибки | м.кв. | 6 | до 01.11.2012р. | 0,2 |
|  | Відремонтувати та утеплити вікна, двері та ворота приміщень майстерні | шт. | 15 | до 15.10.2012р. | 1,5 |
|  | Замінити двері, що вийшли з ладу | шт. | 2 | до 01.10.2012р. | 0,8 |
| 4 | Обладнати приміщення для сушіння спецодягу та взуття | шт. | 1 | до 01.10.2012р. | 0,5 |
| 5 | Підготувати кладовища та центральний міський пляж до осінньо-зимового періоду ( прибирання, консервація водопостачання). | шт. | 2 | до 01.11.2012р. | 0,4 |
|  | Виготовити ями могил для поховання в зимовий період | шт. | 300 | до 01.11.2012р. | 60,0 |
| 6 | Придбання теплого спецодягу та спецвзуття для працівників | к-т | 15 | до 01.10.2012р. | 3,5 |
| 7 | Заготівля гравію, піску, гран відсіву для забезпечення роботи майстерні та кладовищ у зимовий період | м. куб. | 100 | до 15.11.2012р. | 10,00 |
| 8 | Проведення ревізії та ремонту опалювальних котлів і грубок | шт. | 3 | до 15.10.2012р. | 0,5 |
| 9 | Проведення заготівлі твердого палива для для опалювальних пристроїв майстерні тп приміщень по Росьовій,7 | м. куб. | 300 | о 15.10.2012 р. | 9,0 |
|  | Всього: |  |  |  | 99,9 |

Керуючий справами  виконавчого

комітету міської ради                                                                                       Н.І.Дудко

Додаток 9

до рішення  виконавчого комітету

від 10 квітня 2012р. № 125

Заходи

#### з підготовки  до  роботи в  осінньо-зимовий період 2012 -  2013 років

#### управління  з  питань  надзвичайних  ситуацій та

#### цивільного  захисту  населення Білоцерківської міської ради

| № з.п. | Найменування заходів | Термін виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | Організувати та провести засідання комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з порядком денним: 1.Про готовність житлово-комунального господарства міста та її дорожньої служби до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років. 2. Про епідемічну ситуацію із захворюваності на грип та стан заходів щодо профілактики грипу на території міста. Про заходи щодо вакцинації населення міста проти грипу. 3.Про попередження нещасних випадків на водних об’єктах у зимовий період 2012 – 2013 років. | 20.09.2012р. 20.09.2012р. 08.11.2012р. |
| 2 | Підготовити та провести командно-штабне тренування з керівним складом ЦО, керівниками об’єктів життєзабезпечення міста за темою: «Дії керівного складу і сил цивільної оборони міста у разі виникнення надзвичайної ситуації внаслідок руйнування труби магістральної мережі теплопостачання «ТЕЦ – місто» в умовах низьких температур». | 31.10.2012р. |

Керуючий справами  виконавчого

комітету міської ради                                                                                       Н.І.Дудко