- БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  12  березня  2013 року                                                                                         №  79

м. Біла Церква

Про проведення весняного двомісячника

санітарної очистки, озеленення та благоустрою

міста Біла Церква

Розглянувши подання управління житлово-комунального господарства міської ради від 05 березня 2013 року №278, з метою покращення санітарного стану, озеленення та благоустрою міста Біла Церква у весняний  період 2013 року та відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», п. п. 7  п. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської ради вирішив:

- Провести з 28 березня 2013 року по 28 травня 2013 року весняний двомісячник санітарної очистки, озеленення та благоустрою міста Біла Церква.

- Затвердити склад штабу з благоустрою міста Біла Церква (додаток 1).

- Затвердити заходи по проведенню весняного двомісячника санітарної очистки, озеленення та благоустрою міста Біла Церква (додаток 2).

- Провести загальноміську толоку  13 квітня  2013 року.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови згідно розподілу обов’язків.

В. о. міського голови                                           	                            О.Б.Олійник

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

міської ради

від 12 березня 2013 р.  № 79

СКЛАД

штабу з благоустрою міста Біла Церква

Гнатюк В.В.                                         – начальник штабу,  заступник міського голови;

Ореховський О.П.                               – заступник начальника штабу, начальник управління

житлово-комунального господарства Білоцерківської

міської  ради;

Папченко В.М.                                    – секретар штабу, начальник відділу з благоустрою

управління житлово-комунального господарства

Білоцерківської міської ради.

Члени штабу:

Вовкотруб В.Г.                                   – начальник управління ветеринарної медицини в м. Біла

Церква  (за згодою);

Гапонова Т.В.                                     – начальник відділу охорони навколишнього природного

середовища Білоцерківської міської ради;

Грибенников О.А.                             –  начальник  Білоцерківського міського відділу

Головного управління МВС України в

Київській області  (за згодою);

Добрянський А.В.                              – головний лікар Білоцерківської міської санітарно –

епідеміологічної станції (за згодою);

Ілляшенко В.М.                                  – начальник комунальної установи Білоцерківської

міської ради  «Інспекція з благоустрою м. Біла Церква»;

Кревський Г.Ф.                                  – начальник управління містобудування та архітектури

Білоцерківської міської ради;

Федорчук В.В.                                   – начальник відділення ДАІ Білоцерківського міського

відділу Головного управління  МВС України в Київській

області  (за згодою).

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                    					                    Н.І. Дудко

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

міської ради

від 12 березня 2013 р.  № 79

ЗАХОДИ

по проведенню весняного двомісячника санітарної очистки,

озеленення та благоустрою міста Біла Церква

З метою оперативного впливу на екологічний та санітарний стан міста:

1.Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності скласти план робіт по проведенню весняного двомісячника санітарної очистки, озеленення та благоустрою міста і надати до управління житлово-комунального господарства до 30 березня 2013 року.

2.Встановити єдиний санітарний день в місті – четвер кожного тижня.

3.Штабу з благоустрою міста Біла Церква  в період весняного двомісячника звернути особливу увагу на екологічний та санітарний стан річки Рось та її берегів, автомобільних стоянок, гаражних кооперативів, міських газонів, насаджень дерев та кущів (відповідальні – начальник відділу охорони навколишнього природного середовища Білоцерківської міської ради – Гапонова Т.В. та начальник комунальної установи Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою м. Біла Церква» - Ілляшенко В.М.).

4.Власникам або орендарям човнових станцій та баз відпочинку, провести санітарну очистку території та берегів річки Рось в межах закріплених територій до 30 квітня 2013 року (відповідальні – начальник відділу охорони навколишнього природного середовища Білоцерківської міської ради – Гапонова Т.В., начальник відділу з питань торгово-побутового обслуговування населення і громадського харчування Білоцерківської міської ради – Беркут М.В.).

5.Начальнику відділу охорони навколишнього природного середовища Білоцерківської міської ради  – Гапоновій Т.В., головному лікарю міської санітарно – епідеміологічної станції – Добрянському А.В. (за згодою), начальнику комунальної установи Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою м. Біла Церква» - Ілляшенку В.М.,  начальнику Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області – Грибенникову О.А. (за згодою) спланувати та провести рейди по перевірці санітарного стану прилеглих територій підприємств, установ і організацій, а також рейди по виявленню випадків самовільного спалювання сухої рослинності (листя) в межах своїх повноважень.

6.Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради  «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг» (Олійник К.А.) здійснити заходи щодо впорядкування та приведення у належний санітарний стан кладовищ, меморіальних комплексів та пам’ятників.

7.Управлінню житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради  визначити місця посадки дерев та організувати їх висадку на вулицях та мікрорайонах міста.

8.Управлінню житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради       організувати загальноміську толоку 13 квітня 2013 року. Керівникам підприємств,       установ, організацій всіх форм власності виконати роботи з санітарної очистки, озеленення та благоустрою на закріплених за ними територіях.

9.Штабу з благоустрою міста регулярно (два рази на місяць) розглядати хід виконання       робіт, запланованих на весняний двомісячник.

2

10.Керівникам організацій (за згодою), у відповідності до чинного законодавства України або на договірній основі, виділяти щотижня у визначені дні автотранспорт для проведення весняного двомісячника санітарної очистки, озеленення та благоустрою міста Біла Церква на 8 год. 30 хв. ранку в розпорядження штабу з благоустрою міста Біла Церква за адресою: управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, вул. Чуйкова, 2, тел. 5-19-64 згідно графіка:

ПОНЕДІЛОК:

- КП «Білоцерківбуд» (вул. Молодіжна, 25)                         - 1 самоскид

- ПАТ «СПМК-507» (вул. Павліченко, 29а)                          - 1 самоскид

- Управління військово-будівельних робіт

(вул. Матросова, 17)                                                              - 1 самоскид

- ТОВ «ДБК» (вул. Сквирське шосе, 194)                             - 1 самоскид

5. ПП «Маршалок» (2-га Піщана 49)                                         - 1 самоскид

ВІВТОРОК:

- ТОВ «Моноліт» (вул. Леваневського, 83)                           - 1 самоскид

- ПП «Дригало» (вул. Пушкінська, 49)                                  - 1 самоскид

- АТВТ «Агропромтехсервіс» (вул. Сквирське шосе, 29)    - 1 самоскид

- ПП «Еркер» (вул. Толстого, 36)                                            - 1 самоскид

- ПП «Каменяр» (вул. Леваневського, 116а)                          - 1 самоскид

СЕРЕДА:

- СУ- Інжбуд (вул. П.Запорожця, 359)                                   - 1 самоскид

- ВАТ «ЗБК» (вул. Січневий прорив, 39)                               - 1 самоскид

- ВП «Будсервіс» (вул. П.Запорожця,24)                               - 1 самоскид

- КП БМР «Білоцерківтепломережа» (вул. Мережна,5)       - 1 самоскид

ЧЕТВЕР:

- ЗАТ «БСУ №548» (вул. Глиняна, 45б)                                   - 1 самоскид

- АТП-1062 (вул. Сквирське шосе, 178)                                    - 1 самоскид

- ТОВ «Білоцерківський міськбуд» (вул. Глиняна, 45а)         - 1 самоскид

- КП БМР «Білоцерківводоканал» (вул. Сухоярська,14)        - 1 самоскид

- ПрАТ «КАТП – 1028» (вул. Мережна, 10)                             - 1 самоскид

ПЯТНИЦЯ:

- ТОВ «Автобаза №7» (вул. П.Запорожця, 359)                       - 1 самоскид

- ЗАТ «МЖК-БУД» (вул. П.Запорожця, 363)                           - 1 самоскид

- ВАТ «Укрсільгоспмаш» (б-р 1-го Травня, 13)                       - 1 самоскид

- ЗАТ «Росава» (вул. Леваневського, 91)                                  - 1 самоскид

- ЗАТ «БЦ Теплоелектроцентраль» (вул. П.Запорожця, 361) - 1 самоскид

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                     		                  Н.І. Дудко