- БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  12  березня  2013 року                                                                                         №  82

м. Біла Церква

Про затвердження заходів виконавчого комітету

міської ради з підготовки до пропуску льодоходу,

повені та паводків у 2013 році в місті Біла Церква

Розглянувши подання управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради від 06 березня 2013 року №280, відповідно до ст. 3, 32 Закону України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив:

1.Затвердити заходи виконавчого комітету міської ради з підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2013 році в місті Біла Церква, згідно додатку.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови згідно розподілу обов’язків.

В. о. міського голови                                                                       О.Б.Олійник

Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

від  12 березня 2013 року № 82

Заходи виконавчого комітету міської ради з підготовки до пропуску льодоходу,

повені та паводків у 2013 році в місті Біла Церква

| № з/п | Заходи | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Створити оперативний штаб з безпечного пропуску паводку, льодоходу і повені для безперебійного керівництва роботами, розробити регламент його роботи, у тому числі цілодобове чергування відповідних працівників | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради | До 20 березня 2013 року |
| 2. | З урахуванням попередніх оцінок скласти карти-схеми зон можливого виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з паводком та пропуском льодоходу і повені, визначивши об’єкти життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв’язку та інші об’єкти господарювання, що можуть зазнати негативного впливу природних явищ та заходи щодо забезпечення їх сталого функціонування під час паводків та пропуску льодоходу і повені. | Комунальні підприємства Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційні контори, відділ охорони природного навколишнього середовища Білоцерківської міської ради, міська санітарно-епідеміологічна станція | До 20 березня 2013 року |
| 3. | Надавати інформацію в засоби масової інформації у разі виникнення надзвичайних ситуацій та виконання робіт з ліквідації наслідків паводку та пропуску льодоходу і повені. | Відділ інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської ради | До 20 березня 2013 року |
| 4. | Підготувати для попередження і ліквідації негативних наслідків повені та паводків інженерну та автомобільну техніку, засоби евакуації людей, мобільне насосне обладнання, автономні джерела живлення та освітлення, засоби забезпечення питною водою. | Комунальні підприємства Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційні контори, комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал» | До 20 березня 2013 року |

2

| 5. | Провести підготовку до можливої евакуації населення та своєчасного вивозу державних, громадських і приватних цінностей, які знаходяться в зонах можливого затоплення. З цією метою уточнити і затвердити плани евакуації. | Комунальні підприємства Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційні контори, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради | До 20 березня 2013 року |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Посилити контроль за санітарно-епідеміологічною обстановкою при підтопленні міста і територій та після спаду води. Забезпечити нормативні норми реагентів, знезаражуючих засобів та реактивів для очищення, знезараження питної води та проведення посиленого відомчого контролю та державного санітарного нагляду за якістю питної води в умовах проходження паводків. | Відділ охорони природного навколишнього середовища Білоцерківської міської ради, міська санітарно-епідеміологічна станція | До 20 березня 2013 року |
| 7. | В разі виникнення паводку для евакуації людей та їх харчування, відповідні видатки здійснювати за рахунок коштів резервного фонду | Міське фінансове управління Білоцерківської міської ради | До 20 березня 2013 року |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради								Н.І.Дудко