- БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  23 квітня  2013 року                                                                                         №  138

м. Біла Церква

Про затвердження заходів з підготовки

до роботи в осінньо-зимовий період

2013-2014  р.р.

З метою  якісної підготовки  до роботи  в  осінньо – зимовий  період 2013 - 2014 років, відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про теплопостачання», Закону України «Про житлово-комунальні  послуги», Правил технічної  експлуатації  теплових  установок  і  мереж, затверджених  наказом Міністерства  палива  та  енергетики України  від  14 лютого 2007 р.   № 71, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1.Затвердити заходи з підготовки до роботи  в  осінньо – зимовий  період 2013 - 2014 р.р.   згідно з  додатком  1.

2.Утворити робочу групу з  питань  підготовки до роботи  в  осінньо – зимовий  період 2013- 2014 р.р.  у  складі  згідно  з  додатком 2.

3.Комунальним підприємствам, організаціям, установам, структурним підрозділам Білоцерківської  міської ради розробити,  затвердити та забезпечити своєчасне  виконання заходів  з  підготовки  до роботи  в  осінньо – зимовий  період 2013 - 2014 р.р.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови згідно розподілу обов'язків.

Міський голова                                                                           В.П. Савчук

Додаток 1

до рішення  виконавчого комітету

міської ради

від  23 квітня 2013 р. № 138

З А Х О Д И

з підготовки до роботи  в  осінньо – зимовий  період 2013 - 2014 років

1.Комунальним підприємствам, установам  організаціям  та структурним підрозді- лам Білоцерківської міської ради провести  огляд будинків, інженерних мереж, що в них знаходяться, прибудинкових  територій і елементів благоустрою з визначенням технічного стану конструктивних елементів і інженерного обладнання.

|  |  | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради, комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа», комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал». |
| --- | --- | --- |
|  |  | Квітень-травень 2013 року |

2.Комунальним підприємствам, установам  організаціям  та структурним підрозді- лам Білоцерківської міської ради забезпечити  до  початку опалювального періоду 2013-2014 р.р. виконання ремонтних робіт житлових будинків, інженерних мереж, споруд   тепло -, водопостачання  і водовідведення, газопостачання, електропостачання, доріг та  об’єктів благоустрою міста.

|  |  | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради, комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа», комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал». |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 01 жовтня 2013 року |

3. Комунальним підприємствам, установам, організаціям  та структурним підрозді- лам Білоцерківської міської ради забезпечити проведення  робіт  по утепленню будівель та споруд, підготовку до експлуатації в зимових умовах опалювального періоду  венти -ляційного  та санітарно-технічного обладнання.

|  |  | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, відділ культури |
| --- | --- | --- |

2

|  |  | і туризму Білоцерківської міської ради, комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа», комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал». |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 01 жовтня 2013 року |

4.Комунальним підприємствам, установам, організаціям  та структурним підрозді – лам Білоцерківської міської ради виконати роботи пов’язані з прийняттям теплоносія – герметизацію інженерних  вводів мереж, опломбування систем центрального опалення, протипожежні заходи  на прочистку димовентиляційних каналів.

|  |  | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради, комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа», комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал». |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 01 жовтня 2013 року |

5.Комунальним підприємствам, установам, організаціям  та структурним підрозді - лам Білоцерківської міської ради  забезпечити  своєчасне проведення  у  повному  обсязі  розрахунків за спожиті  енергоносії  та  надані  житлово-комунальні  послуги.

|  |  | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради, комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа», комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал». |
| --- | --- | --- |
|  |  | Постійно |

6. Створити нормативні запаси резервного палива  та  реагентів  для  водопідго – товки  на  об’єктах теплового  господарства міста.

|  |  | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа», комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал». |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 01 жовтня 2013 року |

7. Проаналізувати технічний стан котелень всіх форм власності, які  забезпечують  теплопостачання  об’єктів житла  та  соціального  призначення  та  вжити  відповідних  заходів  щодо їх сталої  роботи.

|  |  | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, |
| --- | --- | --- |

3

|  |  | комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа». |
| --- | --- | --- |
|  |  | Червень-вересень 2013 року |

8. Забезпечити встановлення до початку опалювального сезону засобів  обліку води  та  теплової  енергії в житлових будинках, закладах  управління освіти і науки Білоцер -ківської міської ради, управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради.

|  |  | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради. |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 01 жовтня 2013 року |

9. Забезпечити систематичне  інформування  населення  про  стан  підготовки  галузей економіки міста до роботи в осінньо-зимовий  період  2013 – 2014 р.р.  і  раціо -нальне  використання  енергоресурсів.

|  |  | Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради. |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 15 жовтня 2013 року |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                  						 Н.І. Дудко

Додаток 2

до рішення  виконавчого комітету

міської ради

від  23 квітня 2013 р. № 138

С К Л А Д

робочої   групи  з  питань  підготовки

до роботи  в  осінньо – зимовий  період 2013 - 2014 років

| Савчук Василь Петрович | - міський голова, керівник робочої групи; |
| --- | --- |
| Гнатюк Валерій Володимирович | - заступник міського голови, заступник керівника робочої групи; |
| Дівінська Ірина Федорівна | - інженер комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа», секретар робочої групи |

Члени  робочої  групи:

| Аврицевич Олег Анатолійович | - перший заступник директора комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал»; |
| --- | --- |
| Грабовський Олександр Андрійович | -начальник Білоцерківського районного підрозділу публіч- ного акціонерного товариства «АЕС Київобленерго» (за згодою); |
| Кузнєцов Юрій Олександрович | -начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради; |
| Петрик Юрій Федорович | - начальник управління освіти і науки Білоцерківської міської ради; |
| Рогов Анатолій Володимирович | - начальник управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради; |
| Савченко Олег Іванович | - заступник начальника управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради; |
| Ходань Олексій Михайлович | -начальник Білоцерківської філії по експлуатації газового господарства публічного акціонерного товариства «Київоблгаз» (за згодою); |
| Черненко Віталій Валерійович | - директор комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа»; |
| Яринко Валерій Миколайович | -генеральний директор приватного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» (за згодою). |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                 						  Н.І. Дудко