- БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  21  травня  2013 р.                                                                                         №  165

м. Біла Церква

Про затвердження переліку об’єктів і заходів,

що фінансуються у 2013 році за рахунок

субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на здійснення заходів щодо

соціально-економічного розвитку

окремих територій по м.Біла Церква

Розглянувши подання міського фінансового управління Білоцерківської міської ради від 13 травня 2013 року № 155, відповідно до статті 51 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2012 року № 106, виконавчий комітет міської ради вирішив:

- Затвердити перелік об’єктів і заходів, що фінансуються у 2013 році  за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по м.Біла Церква в новій редакції, що додається.

- Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради проводити фінансування об’єктів відповідно до затвердженого переліку.                .

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови згідно розподілу обов’язків.

Міський голова                                                                                          В.П. Савчук

Перелік

об’єктів і заходів, що фінансуються у 2013 році за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  м. Біла Церква

| № з/п | Найменування об’єкта, його місцезнаходження | Рік почат ку і закін-чення будівництва | # Проектна потуж- ність, відповід-них одиниць | Кошторисна вартість об’єкта, тис. гривень |  | Ступінь будівельної готовності,% | Обсяг фінансування за рахунок ( гривень): |  |  | Фор-ма вла-сності | Позитив-ний компле-ксний висновок експерт- тизи (експерт-ний звіт «Укрбудекспертизи»), дата, номер | Вид проектної докуме-нтації, ким затверд-жена, дата, номер | Уведення в експлуа-тацію, відпо-відних оди-ниць | Найменування , коли і ким затверджено програмний (прогнозний) документ економічного і соціального розвитку держави, регіону, якому відповідає об’єкт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього | Залишок на 01.01. 2013 |  | Усього, гривень | Субвенції | Місце-вого бюд- жету |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обсяг фінансуван- ня |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1. | Будівництво спортядра в мікрорайоні „Піщаний” (комплекс спортивних майданчиків, адміністративна будівля) | 2009-2013 | 840 місць | 15717,872 | 9862,909 | 40 | 9 112 799 | 6 150 680 | 2 962 119 | комунальна | №10-0162-11/П/КД від 26.12.2011р. | Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради № 5 від 24.01.2012 р. | 840 місць | Програма соціально - економічного розвитку м. Біла Церква а 2013 рік. Рішення Білоцерківської міської ради від 25.12.2012р. № 849-35-VI |  |
|  | Погашення кредиторської заборгованості |  |  |  |  |  | 1 849 320,0 | 1 849 320,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Будівництво спортядра в мікрорайоні „Піщаний” (комплекс спортивних майданчиків, адміністративна будівля) |  |  |  |  |  | 696 044,63 | 696 044,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Будівництво модульної котельні ДЮСШ № 1по вул. Гординського 46а |  |  |  |  |  | 67 040 | 67 040 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних, внутрішньобудинкових проїздних доріг та при будинкової території ( в т.ч. ПКД) |  |  |  |  |  | 338 549,49 | 338 549,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Капітальний ремонт доріг ( в т.ч. ПКД) |  |  |  |  |  | 747 685,88 | 747 685,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього: |  |  |  |  |  | 10 962 119 | 8 000 000 | 2 962 119 |  |  |  |  |  |  |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради    									    Н.І.Дудко