Таблиця 4

до розділу 3.1.7

Будівництво

об’єктів  житла  в  місті

/ тис.грн.в договірних цінах/

| № п/п | Назва об’єктів та замовників | Рік по-чатку та закінчен-ня будів-ництва | 2014 рік прогноз |  |  | Джерела фінансу-вання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Капітальні вкла-дення | Потуж- ність (м2) | Квар-тал вводу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | # ВАТ „МІСЬКБУД" |  |  |  |  |  |
| 1 | # 70 кв.ж.б. по вул. Запорізька | 2005-2014 | 2400 | 6880 | ІІ | За рахунок коштів населення |
|  | # ПП “ЕРКЕР” |  |  |  |  |  |
| 1. | # 14-ти поверховий 52 кв.ж.б. по вул. Леваневського,70 | # 2007-2014 | 3020 | 4816,8 | ІІ | Власні кошти, кошти інвесторів |
|  | ТОВ «УІК «Укржитлоінвест» |  |  |  |  |  |
| 1. | # 135 кв.ж.б. по вул.Шевченка,103 | 2013-2014 |  | 7754,8 | IV | Власні кошти підприємства |
|  | # ТОВ МЖК-БУД |  |  |  |  |  |
|  | # Ж.б по вул.Ш.Алейхема | 2014-2016 | 5000 |  |  | Кошти інвесторів |
|  | # Всього |  |  | 19451,6 |  |  |
|  | # Індивідуальне житло |  |  | 6000 |  | Власні кошти населення |
|  | # РАЗОМ |  |  | 25451,6 |  |  |