- БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  25 березня  2014 р.                                                                                         №  97

м. Біла Церква

Про затвердження  заходів по озелененню

території міста за рахунок коштів міського

фонду охорони навколишнього

природного середовища

Розглянувши подання відділу охорони навколишнього природного середовища міської ради від 19 березня 2014 року № 09, з метою покращення екологічного стану та благоустрою міських територій, відновлення рослинних ресурсів, залучення  громадськості  для  вирішення  екологічних  питань,   відповідно  до законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні»  виконавчий комітет  міської ради вирішив:

1. Затвердити  заходи по озелененню території міста за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Гнатюка В.В.

Міський голова                                                                                В.П.Савчук

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 25 березня 2014 р. № 97

З А Х О Д И

по озелененню території міста за рахунок коштів міського фонду

охорони навколишнього природного середовища

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оформлення квіткових клумб на території міста: - вул. Київська та Я. Мудрого в районі залізничного мосту, площею 54 кв.м; - вул. Я.Мудрого в районі міської лікарні № 1, площею 50 кв.м; - вул. Гагаріна біля пам'ятника Т.Г.Шевченку, площею 100 кв.м; - вул. Я.Мудрого, 15, площею 44 кв.м. | травень - червень 2014 року | 114,0 | Відділ охорони навколишнього природного середовища |
| 2. | Ландшафтне озеленення території міста: - вул. Я. Мудрого, 16/2, площею 60 кв. м. | травень 2014 року | 20,0 | Відділ охорони навколишнього природного середовища |
| 3. | Акція по оформленню квіткової клумби площею 50 кв.м. під девізом «Зернини квітів зернами любові нехай на всій планеті проростуть». | травень 2014 року | 10,0 | Відділ охорони навколишнього природного середовища |
| 4. | Озеленення прибережної смуги р. Рось в районі вул. Новоселівська | квітень 2014 року | 5,0 | Відділ охорони навколишнього природного середовища |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради							        Н.І.Дудко