- БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  08 квітня  2014 р.                                                                                         №  117

м. Біла Церква

Про затвердження заходів з підготовки

господарського комплексу та об’єктів

соціально-культурного призначення

м. Біла Церква до роботи в осінньо-

зимовий період  2014-2015  років

Розглянувши подання управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради від 31 березня 2014 року № 343 щодо  якісної підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення м. Біла Церква до роботи  в  осінньо – зимовий  період 2014 – 2015 років, відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про теплопостачання», Закону України «Про житлово-комунальні  послуги», Правил технічної  експлуатації  теплових  установок  і  мереж, затверджених  наказом Міністерства  палива  та  енергетики України  від  14 лютого 2007 року   № 71, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України  05 березня 2007 року  № 197/13464, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1.Затвердити заходи з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення м. Біла Церква до роботи в осінньо-зимовий період  2014-2015  років згідно з  додатком  1.

2.Утворити робочу групу з  питань   підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення м. Біла Церква до роботи в осінньо-зимовий період  2014-2015  років у  складі  згідно  з  додатком 2.

3.Комунальним підприємствам, організаціям, установам, структурним підрозділам     Білоцерківської міської ради  розробити,  затвердити та забезпечити своєчасне  виконання  власних заходів  з  підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-куль- турного призначення м. Біла Церква до роботи  в  осінньо – зимовий  період 2014 – 2015 років.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови згідно розподілу обов'язків.

Міський голова                                                                           В.П. Савчук

Додаток 1

до рішення  виконавчого комітету

міської ради

від 08 квітня 2014 № 117

З А Х О Д И

з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення

м. Біла Церква до роботи  в  осінньо – зимовий  період 2014 – 2015 років

| 1. | Комунальним підприємствам, установам, організаціям та структурним підрозділам Білоцерківської міської ради провести огляд будинків, інженерних мереж, що в них знаходяться, прибудинкових територій і елементів благоустрою з визначенням технічного стану конструктивних елементів і інженерного обладнання. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Відповідальні виконавці: | управління житлово-комунального госпо - дарства Білоцерківської міської ради, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради, комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа». |
|  |  | Квітень-травень 2014 року |
| 2. | Комунальним підприємствам, установам, організаціям та структурним підрозділам Білоцерківської міської ради забезпечити виконання робіт з підготовки житлових будинків, інженерних мереж, споруд тепло -, водопостачання і водовідведення, газопостачання, електропостачання, доріг та об’єктів благоустрою міста до початку опалювального періоду 2014-2015 років. |  |
|  | Відповідальні виконавці: | управління житлово-комунального госпо - дарства Білоцерківської міської ради, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради, комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа». |
|  |  | До 01 жовтня 2014 року |
| 3. | Комунальним підприємствам, установам, організаціям та структурним підрозділам Білоцерківської міської ради забезпечити проведення робіт по утепленню будівель та споруд, підготовку до експлуатації в зимових умовах опалювального періоду вентиляційного та санітарно-технічного обладнання. |  |
|  | Відповідальні виконавці: | управління житлово-комунального госпо - дарства Білоцерківської міської ради, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради, комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа». |
|  |  | До 01 жовтня 2014 року |

2

| 4. | Комунальним підприємствам, установам, організаціям та структурним підрозділам Білоцерківської міської ради виконати роботи пов’язані з прийняттям теплоносія – герметизацію інженерних вводів мереж, опломбування систем центрального опалення, протипожежні заходи на прочистку димовентиляційних каналів. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Відповідальні виконавці: | управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради, комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа». |
|  |  | До 01 жовтня 2014 року |
| 5. | Комунальним підприємствам, установам, організаціям та структурним підрозділам Білоцерківської міської ради забезпечити своєчасне проведення у повному обсязі розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги. |  |
|  | Відповідальні виконавці: | управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради, комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа». |
|  |  | Постійно |
| 6. | Створити нормативні запаси резервного палива та реагентів для водопідготовки на об’єктах теплового господарства міста. |  |
|  | Відповідальні виконавці: | управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа». |
|  |  | До 01 жовтня 2014 року |
| 7. | Проаналізувати технічний стан котелень всіх форм власності, які забезпечують теплопостачання об’єктів житла та соціального призначення та вжити відповідних заходів щодо їх сталої роботи. |  |
|  | Відповідальні виконавці: | управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа». |
|  |  | Червень-вересень 2014 року |
| 8. | Забезпечити встановлення до початку опалювального сезону засобів обліку води та теплової енергії в житлових будинках, закладах управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, відділу культури і туризму Білоцерківської міської ради. |  |
|  | Відповідальні виконавці: | управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради. |
|  |  | До 01 жовтня 2014 року |

3

| 9. | Забезпечити систематичне інформування населення про стан підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення м. Біла Церква до роботи в осінньо – зимовий період 2014 – 2015 років і раціональне використання енергоресурсів. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Відповідальні виконавці: | управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради. |
|  |  | До 15 жовтня 2014 року |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради 						       Н.І.Дудко

Додаток  2

до рішення  виконавчого комітету

міської ради

від 08 квітня 2014р.  № 117

С К Л А Д

робочої   групи  з  питань  підготовки

господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення м. Біла Церква до роботи  в  осінньо – зимовий  період 2014 – 2015 років

| Савчук Василь Петрович | - міський голова, керівник робочої групи; |
| --- | --- |
| Гнатюк Валерій Володимирович | - заступник міського голови, заступник керівника робочої групи ; |
| Дівінська Ірина Федорівна | - інженер комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа», секретар робочої групи; |

Члени  робочої  групи:

| Бабій Ольга Андріївна | - директор товариства з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» (за згодою); |
| --- | --- |
| Грабовський Олександр Андрійович | - начальник Білоцерківського районного підрозділу публічного акціонерного товариства «АЕС Київобленерго» (за згодою); |
| Кузнєцов Юрій Олександрович | - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради; |
| Петрик Юрій Федорович | - начальник управління освіти та науки Білоцерківської міської ради; |
| Рогов Анатолій Володимирович | - начальник управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради; |
| Савченко Олег Іванович | - заступник начальника управління житлово-комунального господарства з експлуатації житла Білоцерківської міської ради; |
| Скурідіна Наталія Вікторівна | - директор комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа»; |
| Ходань Олексій Михайлович | - начальник Білоцерківської філії по експлуатації газового господарства публічного акціонерного товариства «Київоблгаз» (за згодою); |
| Яринко Валерій Миколайович | - генеральний директор приватного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» (за згодою). |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради 					       Н.І.Дудко