- БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 10 березня  2015 року                        м. Біла Церква                                               № 82

Про затвердження заходів

з підготовки до пропуску льодоходу,

повені та паводків у 2015 році

в місті Біла Церква

Розглянувши подання управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради від 17 лютого 2015 року за №196, відповідно до Кодексу Цивільного захисту України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив:

1.Затвердити заходи з підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2015 році в місті Біла Церква (додаються).

2.Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю міської ради (Турій О.В.) надати дане рішення для оприлюднення в засоби масової інформації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови згідно з розподілом обов'язків.

Міський голова                                            			                В.П. Савчук

Додаток

до рішення виконавчого комітету  міської ради

від 10 березня  2015 року № 82

Заходи виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2015 році

| № п/п | Заходи | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створити оперативний штаб з безпечного пропуску паводку, льодоходу і повені для безперебійного керівництва роботами, розробити регламент його роботи, у тому числі цілодобове чергування відповідних працівників | Управління житлово-комунального господарства | До 25.03 2015р. |
| 2 | З урахуванням попередніх оцінок та кліматичних екстремумів скласти карти-схеми зон можливого виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з паводком та пропуском льодоходу і повені, визначивши об’єкти життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв’язку та інші об’єкти господарювання, що можуть зазнати негативного впливу природних явищ та заходи щодо забезпечення їх сталого функціонування під час паводків та пропуску льодоходу і повені. | Житлово-експлуатаційні контори, відділ охорони природного навколишнього середовища, міська санітарно-епідеміологічна станція | До 25.03 2015р. |
| 3 | Провести розрахунок сил та засобів для залучення до проведення запобіжних заходів та виконання робіт з ліквідації наслідків паводку та пропуску льодоходу і повені. | Управління житлово-комунального господарства | До 25.03 2015р. |
| 4 | Підготувати для попередження і ліквідації негативних наслідків повені та паводків інженерну та автомобільну техніку, засоби евакуації людей, мобільне насосне обладнання, автономні джерела живлення та освітлення, засоби забезпечення питною водою. | Житлово-експлуатаційні контори, Шляхо-експлуатаційне управління, ТОВ «Білоцерківвода» | До 25.03 2015р. |

2

| 5 | Провести підготовку до можливої евакуації населення та своєчасного вивозу державних, громадських і приватних цінностей, які знаходяться в зонах можливого затоплення. З цією метою уточнити і затвердити конкретні плани евакуації. | Житлово-експлуатаційні контори, Управління з надзвичайних ситуацій | До 25.03 2015р. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Посилити контроль за санітарно-епідеміологічною обстановкою при підтопленні міста і територій та після спаду води. Забезпечити нормативні норми реагентів, знезаражуючих засобів та реактивів для очищення, знезараження питної води та проведення посиленого відомчого контролю та державного санітарного нагляду за якістю питної води в умовах проходження паводків. | Відділ охорони природного навколишнього середовища, міська санітарно-епідеміологічна станція | До 25.03 2015р. |
| 7 | Передбачити фінансування в разі виникнення паводку для евакуації людей, харчування | Фінансове управління | До 25.03 2013р. |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                    					                   Н.І. Дудко