Таблиця 5

до розділу 3.8.10

Будівництво

об’єктів  житла  в  місті

/тис. грн. в договірних цінах/

| № п/п | Назва об’єктів та замовників | Рік по-чатку та закінчення будів-ництва | Кошто-рисна вартість | 2016 рік прогноз |  |  | Джерела фінансу-вання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Капі-тальні вкла-дення | Потуж- ність (м2) | Квартал вводу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | # ТОВ “БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКБУД” |  |  |  |  |  |  |
| 1. | # 70 кв.ж.б. по вул. Запорізька | 2004-2016 | 20600,0 | 3100,0 | 13918,0 | ІІ кв. | Кошти замовників |
|  | ПП “ЕРКЕР” |  |  |  |  |  |  |
| 1. | # 105 кв.ж.б. по вул. Леваневського,74 | # 2009 | # 37307,0 | 25369,0 | 5567,85 | IV кв. | Власні кошти, кошти інвестора |
| 3. | 206 кв.ж.б. по вул. Запорізькій,17 | # 2010 | # 120350,0 | 35100,0 | - | - | Власні кошти, кошти інвестора |
|  | # ТОВ МЖК- БУД |  |  |  |  |  |  |
| 1. | # Ж.б. з торгово-розважальним центром по вул. Леся Курбаса,8 | II квартал 2016-2018 рр. | 13000 | 3000 | - | - | Кошти інвесторів |
|  | # Індивідуальне житло |  |  |  | 2000,0 |  | Власні кошти населення |
|  | # РАЗОМ |  |  |  | 21485,85 |  |  |