- БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

23  лютого 2016 року                               м. Біла Церква                                               № 70

Про затвердження заходів та плану дій

з підготовки до пропуску льодоходу,

повені та паводків у 2016 році

в місті Біла Церква

Розглянувши подання управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради від 09 лютого 2016 року № 158, відповідно до ст. 19 Кодексу цивільного захисту України, ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив:

- Затвердити заходи та план дій з підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2016 році в місті Біла Церква (додаються).

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови згідно розподілу обов’язків.

Міський голова                                                  					Г.А.Дикий

Додаток

до рішення виконавчого комітету    від  23 лютого   2016 року № 70

Заходи та план дій виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2016 році

| № п/п | Заходи | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести аналіз надзвичайних ситуацій, які виникли у весняний період на території міста для координації дій органів місцевого самоврядування міста Біла Церква під час весняної повені та дощових паводків. | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради | до 25.02 |
| 2 | Створити оперативний штаб з безпечного пропуску льодоходу, повені і паводків для безперебійного керівництва роботами, розробити регламент його роботи, у тому числі цілодобове чергування відповідних працівників | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради, Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради | до 01.03 на період повені |
| 3 | З урахуванням інформації Українського гідрометеорологічного центру, провести необхідні розрахунки та скласти карти-схеми зон можливого виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з паводком та пропуском льодоходу і повені, визначивши об’єкти життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв’язку та інші об’єкти господарювання, що можуть зазнати негативного впливу природних явищ та заходи щодо забезпечення їх сталого функціонування під час паводків та пропуску льодоходу і повені. | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради, Басейнове управління водних ресурсів річки Рось (за згодою), Відділ охорони природного навколишнього середовища Білоцерківської міської ради, Головне управління Держ- санепідемслужби у Київській області (за згодою) | до 03.03 |
| 4 | Організувати проведення роз’ясню-вальної роботи серед населення щодо дотримання правил безпеки при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації, інформувати населення про заходи, які проводяться для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків паводку та пропуску льодоходу і повені. | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради, Басейнове управління водних ресурсів річки Рось (за згодою), Відділ інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської ради | на період повені |
| 5 | Провести розрахунок сил та засобів для залучення до проведення запобіжних заходів та виконання робіт з ліквідації наслідків паводку та пропуску льодоходу і повені. Здійснити спільні перевірки готовності підприємств і організацій, наявних аварійних та аварійно-рятувальних сил до роботи в екстремальних умовах. | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради, Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради | до 10.03 . |
| 6 | Підготувати для попередження і ліквідації негативних наслідків повені та паводків інженерну та автомобільну техніку, засоби евакуації людей, мобільне насосне обладнання, автономні джерела живлення та освітлення, засоби забезпечення питною водою. | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради, Басейнове управління водних ресурсів річки Рось (за згодою), Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, Білоцерківський РП ПАТ ,,Київобленерго” (за згодою), ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» (за згодою) | до 10.03 |
| 7 | Провести підготовку до можливої евакуації населення та своєчасного вивозу державних, громадських і приватних цінностей, які знаходяться в зонах можливого затоплення. З цією метою уточнити і затвердити конкретні плани евакуації. | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради, Білоцерківський ВП ГУНП України в Київській області (за згодою) | до 16.03 |
| 8 | Посилити контроль за санітарно-епідеміологічною обстановкою при підтопленні міста і територій та після спаду води. Забезпечити нормативні норми реагентів, знезаражуючих засобів та реактивів для очищення, знезараження питної води та проведення посиленого відомчого контролю та державного санітарного нагляду за якістю питної води в умовах проходження паводків. | Відділ охорони природного навколишнього середовища Білоцерківської міської ради, Головне управління Держсанепідемслужби у Київській області (за згодою), Управління житлово-комунального господарства Білоцерків -ської міської ради ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» (за згодою) | до 10.03 протягом небезпечного періоду |
| 9 | Передбачити фінансування для вжиття заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків. | Міське фінансове управління Білоцерківської міської ради | до 13.03 |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради								М.А.Антонюк