- БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

22 березня  2016 року                               м. Біла Церква                                               № 95

Про затвердження  заходів по озелененню

території міста за рахунок коштів міського

фонду охорони навколишнього

природного середовища

Розглянувши подання відділу охорони навколишнього природного середовища міської ради від 15 березня 2016 року № 15, з метою покращення екологічного стану та благоустрою міських територій, відновлення рослинних ресурсів, залучення  громадськості  для  вирішення  екологічних  питань,   відповідно  до законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про благоустрій населених пунктів» та                           ч. 7  п. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет  міської ради вирішив:

1. Затвердити  заходи по озелененню території міста за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови згідно розподілу обов’язків.

Міський голова                                                                                  Г.А. Дикий

Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

від  22 березня  2016 р. № 95

З А Х О Д И

по озелененню території міста за рахунок коштів міського фонду

охорони навколишнього природного середовища

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оформлення квіткових клумб на території міста: - вул. Київська та Я. Мудрого в районі залізничного мосту, площею 54 кв.м; - вул. Я.Мудрого в районі міської лікарні № 1, площею 50 кв.м; - вул. Гагаріна біля пам'ятника Т.Г.Шевченку, площею 100 кв.м; - вул. Я.Мудрого, 15, площею 44 кв.м. | травень - червень 2016 року | 120,0 | Відділ охорони навколишнього природного середовища міської ради |
| 2. | Акція по оформленню квіткової клумби під девізом «Зернини квітів зернами любові нехай на всій планеті проростуть» на площі Т.Г.Шевченка, площею 80 кв.м. | травень 2016 року | 10,0 | Відділ охорони навколишнього природного середовища міської ради, Білоцерківська міська організація «Товариство червоного хреста України» |
| 3. | Озеленення прибережної смуги р. Рось в межах вул. Річна та пров. Горний | квітень 2016 року | 5,0 | Відділ охорони навколишнього природного середовища міської ради |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                          М.А.Антонюк