- БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  11 вересня  2012 р.                                                                                         №  369

м. Біла Церква

Про проведення осіннього

двомісячника санітарної очистки

та благоустрою міста Біла Церква

Розглянувши подання управління житлово-комунального господарства міської ради від 10 вересня 2012 року №1462, з метою покращення санітарного стану та благоустрою міста Біла Церква в осінній  період 2012 року та відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської ради вирішив:

1.Провести з 17 вересня 2012 року по 16 листопада 2012 року осінній двомісячник санітарної очистки та благоустрою міста Біла Церква.

2.Затвердити склад штабу з благоустрою міста Біла Церква (додаток 1).

3.Затвердити заходи по проведенню осіннього двомісячника санітарної очистки та благоустрою міста Біла Церква (додаток 2).

4.Провести загальноміську толоку  13 жовтня та 03 листопада 2012 року.

5.Відділу охорони навколишнього природного середовища міської ради                  (Гапонова Т.В.) провести роз’яснювальну роботу серед населення міста щодо заборони спалювання сухої рослинності, відповідно до Правил благоустрою території м.Біла Церква, затверджених рішенням Білоцерківської міської ради від 11 липня 2008 року №  800.

6.Управлінню житлово-комунального господарства міської ради (Ореховський О.П.) інформувати  через засоби масової інформації про хід проведення  осіннього двомісячника.

7.Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю міської ради                            (Турій О.В.) надати дане рішення для оприлюднення в засоби масової інформації.

8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Гнатюка В.В.

Міський голова                                                                В.П. Савчук

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Білоцерківської міської ради

від 11 вересня 2012р.  № 369

СКЛАД

штабу з благоустрою міста Біла Церква

Гнатюк В.В.                                         – начальник штабу,  заступник міського голови;

Ореховський О.П.                               – заступник начальника штабу, начальник управління

житлово-комунального господарства Білоцерківської

міської  ради;

Папченко В.М.                                    – секретар штабу, начальник відділу з благоустрою

управління житлово-комунального господарства

Білоцерківської міської ради.

Члени штабу:

Вовкотруб  В.Г.                                   – начальник управління ветеринарної медицини в м. Біла

Церква  (за згодою);

Гапонова Т.В.                                     – начальник відділу охорони навколишнього природного

середовища виконавчого комітету Білоцерківської

міської ради;

Грибенников О.А.                               – начальник  Білоцерківського МВ ГУ МВС України в

Київській області  (за згодою);

Добрянський А.В.                              – головний лікар Білоцерківської міської санітарно –

епідеміологічної станції (за згодою);

Ілляшенко В.М.                                  – начальник комунальної установи Білоцерківської

міської ради  «Інспекція з благоустрою м. Біла Церква»;

Кревський Г.Ф.                                  – начальник управління містобудування та архітектури

Білоцерківської міської ради;

Федорчук  В.В.                                    – начальник відділу ДАІ по обслуговуванню м. Біла

Церква при   УДАІ ГУ МВС України в Київській

області,  майор міліції (за згодою).

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                                                        Н.І. Дудко

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Білоцерківської міської ради

від 11 вересня 2012р.  № 369

ЗАХОДИ

по проведенню осіннього двомісячника

санітарної очистки та благоустрою міста Біла Церква

З метою оперативного впливу на екологічний та санітарний стан міста:

- Керівникам підприємств, установ, організацій різних форм власності скласти план робіт по проведенню осіннього двомісячника санітарної очистки та благоустрою міста і надати в управління житлово – комунального господарства до 17.09.2012року.

- Встановити єдиний санітарний день в місті – четвер кожного тижня.

- Штабу з благоустрою міста Біла Церква  в період осіннього двомісячника звернути особливу увагу на екологічний та санітарний стан річки Рось та її берегів, автомобільних стоянок, гаражних кооперативів, міських газонів, насаджень дерев та кущів (відповідальні – начальник відділу охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Білоцерківської міської ради – Гапонова Т.В. та начальник комунальної установи Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою м. Біла Церква» - Ілляшенко В.М.).

- Керівникам підприємств, установ, організацій, які мають або орендують човнові станції та бази відпочинку, провести санітарну очистку території та берегів річки Рось в межах своїх територій та точок торгівлі до 15.10.2012 року (відповідальні – начальник відділу охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Білоцерківської міської ради – Гапонова Т.В., начальник відділу з питань торгово – побутового обслуговування населення і громадського харчування виконавчого комітету Білоцерківської міської ради – в.о. Беркут М.В.).

- Начальнику відділу охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Білоцерківської міської ради  – Гапоновій Т.В., головному лікарю міської санітарно – епідеміологічної станції – Добрянському А.В. (за згодою), начальнику комунальної установи Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою м. Біла Церква» - Ілляшенку В.М.,  начальнику Білоцерківського МВ ГУ МВС України в Київській області – Грибенникову О.А. (за згодою) спланувати та провести рейди по перевірці санітарного стану прилеглих територій підприємств, установ і організацій, а також рейди по виявленню випадків самовільного спалювання сухої рослинності (листя) в межах своїх повноважень.

- Начальнику комунального підприємства Білоцерківської міської ради  «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг» - Олійник К.А. здійснити заходи щодо впорядкування та приведення у належний стан кладовищ, меморіальних комплексів та пам’ятників.

- Управлінню житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради  визначити місця посадки дерев та організувати їх висадку на вулицях та мікрорайонах міста.

- Управлінню житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради забезпечити утримання колекторів зливової дощової каналізації в належному стані з виконанням необхідних робіт не рідше одного разу в квартал (відповідальний – начальник управління житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради  – Ореховський О.П.).

- Управлінню житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради       організувати загальноміську толоку 13 жовтня та 03 листопада 2012 року. Керівникам підприємств,       установ, організацій різних форм власності виконати роботи з санітарної очистки та благоустрою на закріплених за ними територіях. Початок загальноміської толоки о 9 год. 00 хв. Про хід виконання толоки повідомляти управління житлово-комунального господарства за телефоном 5-19-64.

2

- Штабу з благоустрою міста регулярно (два рази на місяць) розглядати хід виконання       робіт, запланованих на осінній двомісячник.

- Керівникам організацій (за згодою) виділяти щотижня у визначені дні автотранспорт для проведення осіннього двомісячника санітарної очистки та благоустрою міста Біла Церква на 8 год. 30 хв. ранку в розпорядження штабу з благоустрою міста Біла Церква за адресою: управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, вул. Шолом – Алейхема, 31., тел. 5-19-64 згідно графіка:

ПОНЕДІЛОК:

- КП «Білоцерківбуд» (вул. Молодіжна, 25)                         - 1 самоскид

- ВАТ «СПМК-507» (вул. Павліченко, 29а)                          - 1 самоскид

- Управління військово – будівельних робіт

(вул. Матросова, 17)                                                              - 1 самоскид

- ТОВ «ДБК» (вул. Сквирське шосе, 194)                             - 1 самоскид

- ПП «Маршалок» (2-га Піщана 49)                                      -  1 самоскид

ВІВТОРОК:

- ТОВ «Моноліт» (вул. Леваневського, 83)                           - 1 самоскид

- ПП «Дригало» (вул. Пушкінська, 49)                                  - 1 самоскид

- АТВТ «Агропромтехсервіс» (вул. Сквирське шосе, 29)    - 1 самоскид

- ПП «Еркер» (вул. Толстого, 36)                                            - 1 самоскид

- ПП «Каменяр» (вул. Леваневського, 116а)                          - 1 самоскид

СЕРЕДА:

- СУ- Інжбуд (вул. П.Запорожця, 359)                                   - 1 самоскид

- ВАТ «ЗБК» (вул. Січневий прорив, 39)                               - 1 самоскид

- ВП «Будсервіс» (вул. П.Запорожця,24)                               - 1 самоскид

- КП БМР «Білоцерківтепломережа» (вул. Мережна,5)       - 1 самоскид

ЧЕТВЕР:

- ЗАТ «БСУ №548» (вул. Глиняна, 45б)                                  - 1 самоскид

- АТП-1062 (вул. Сквирське шосе, 178                                    - 1 самоскид

- Виправна колонія №35 (вул. Калініна,16)                             - 1 самоскид

- КП БМР «Білоцерківводоканал» (вул. Сухоярська,14)        - 1 самоскид

ПЯТНИЦЯ:

- ТОВ «Автобаза №7» (вул. П.Запорожця, 359)                       - 1 самоскид

- ЗАТ «МЖК-БУД» (вул. П.Запорожця, 363)                           - 1 самоскид

- ВАТ «Укрсільгоспмаш» (б-р 1-го Травня, 13)                       - 1 самоскид

- ЗАТ «Росава» (вул. Леваневського, 91)                                  - 1 самоскид

Транспортні засоби обов’язково повинні бути забезпечені паливом та мастильними матеріалами для виконання робіт на протязі восьми годин.

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                                       Н.І. Дудко