Додаток

до рішення виконавчого комітету

Білоцерківської міської ради

від ___листопада  2012 року № ____

Перелік

об’єктів і заходів, що фінансуються у 2012 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по м. Біла Церква

| № з/п | Найменування об’єкта, його місцезнаходження | Рік почат ку і закін-чення будівництва | # Проектна потуж-ність, відповід-них одиниць | Кошторисна вартість об’єкта, тис. гривень |  | Ступінь будівельної готовності,% | Обсяг фінансування за рахунок (тис. гривень): |  |  |  |  | Фор-ма вла-сності | Позитив-ний компле-ксний висновок експер- тизи (експерт-ний звіт «Укрбудекспертизи»), дата, номер | Вид проектної докумен-тації, ким затверд-жена, дата, номер | Уведе-ння в експлуа-тацію, відпо-відних оди-ниць | Найменування , коли і ким затверджено програмний (прогнозний) документ економічного і соціального розвитку держави, регіону, якому відповідає об’єкт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього | Зали-шок на 01.01. 2012 |  | Усього, тис. гривень | Субвенції |  |  | Місце-вого бюд-жету |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обсяг фінансуван-ня | Зміни: збільшення (+), зменшення (-) | Оста-точний обсяг фінан-сування |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 6. | Капітальний ремонт внутрішньокварталь-них, внутрішньо-будинкових проїздних доріг та прибудинокової території ( в т.ч. ПКД) в тому числі: | 2012 |  | 3418,075 |  |  | 3418,075 | 2890,272 |  |  | 527,803 |  |  |  |  | ## Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Біла Церква на 2012р. Рішення Білоцерківської міської ради від 28.12.2011р. ## № 431-17-VІ |
|  | вул.Мельника 26,26а, 32а, 34а,41,43а, 45 | 2012 | 275 м2 | 262,284 |  |  | 262,284 | 217,285 |  |  | 44,999 |  | 06-00639-12 | Ріш №185 від 08.05. 12р |  |  |
|  | Вул.Партизанська 18,20,23,33 | 2012 | 459 м2 | 593,142 |  |  | 593,142 | 503,143 |  |  | 89,999 |  | 06-00636-12 | Ріш №185 від 08.05. 12р |  |  |
|  | вул.Леваневського 18,20,22,26,28,47/1,63,65,66 | 2012 | 295 м2 | 314,489 |  |  | 314,489 | 269,439 |  |  | 45,05 |  | 06-00635-12 | Ріш №185 від 08.05. 12р |  |  |
|  | вул.Червонофлотська,58 | 2012 | 265 м2 | 297,643 |  |  | 297,643 | 252,673 |  |  | 44,97 |  | 06-00633-12 | Ріш №185 від 08.05. 12р |  |  |
|  | Б-р 50-р Перемоги, 75,77 | 2012 | 245 м2 | 298,019 |  |  | 298,019 | 253,02 |  |  | 44,999 |  | 06-00630-12 | Ріш №185 від 08.05. 12р |  |  |
|  | вул.Курсова,3а,9а,17а,33,35,34,38,40 | 2012 | 255,55 м2 | 296,426 |  |  | 296,426 | 251,446 |  |  | 44,98 |  | 06-00634-12 | Ріш №185 від 08.05. 12р |  |  |
|  | Гайок,1,3,4,130,180,219,220,221,226,227,228,105,269,268,270 | 2012 | 315 м2 | 399,996 |  |  | 399,996 | 339,997 |  |  | 59,999 |  | 06-00631-12 | Ріш №185 від 08.05. 12р |  |  |
|  | вул.Шевченка93,95,97,99,120,122,122а,146 | 2012 | 255 м2 | 290,487 |  |  | 290,487 | 254,917 |  |  | 35,57 |  | 06-00637-12 | Ріш №185 від 08.05. 12р |  |  |
|  | вул.Вернадського2, 4,6,8,10, вул.Тімірязева10,12,14,16,18 | 2012 | 265 | 473,517 |  |  | 473,517 | 378,418 |  |  | 95,099 |  | 06-00640-12 | Ріш №185 від 08.05. 12р |  |  |
|  | вул. О.Гончара 2, 3,4,5,6,7,8,10,12,22 | 2012 | 215 | 192,072 |  |  | 192,072 | 169,934 |  |  | 22,138 |  | 06-00632-12 | Ріш №185 від 08.05. 12р |  |  |
| 7. | Капітальний ремонт доріг (в т.ч. ПКД) в тому числі: | 2012 |  | 2487,914 | - | - | 2487,914 | 2107,728 | - | - | 380,186 | кому- нальна | - | - | - | Програма соціально- економічного та культурного розвитку міста Біла Церква на 2012р., затверджена рішенням Білоцерківської міської ради від 28.12.2011р. №431-17-VI |
|  | бр.50р.Перемоги | 2012 | 656 | 699,999 |  |  | 699,999 | 595,0 |  |  | 104,999 |  | 06-00638-12 | Рішення виконавчого комітету міської ради №185 від 08.05.12р. |  |  |
|  | пров. 1-й Партизанський | 2012 |  | 387,98 |  |  | 387,98 | 324,18 |  |  | 63,80 |  |  |  |  |  |
|  | вул. Челюскінців | 2012 |  | 387,51 |  |  | 387,51 | 324,18 |  |  | 63,33 |  |  |  |  |  |
|  | вул . Линника | 2012 |  | 129,634 |  |  | 129,634 | 120,864 |  |  | 8,77 |  |  |  |  |  |
|  | вул. Заводська | 2012 |  | 882,791 |  |  | 882,791 | 743,504 |  |  | 139,287 |  |  |  |  |  |

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради						             Н.І.Дудко